NAZIV KORISNIKA: 003 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na:

- izdavanje akata prostornog uređenja i gradnje;

- vođenje postupka donošenja odluka o izradi i donošenju dokumenata prostornog uređenja županijske razine;

- obavljanje poslova vezanih za procjenu vrijednosti nekretnina, te rad Procjeniteljskog povjerenstva Primorsko-goranske županije;

- izradu i provođenje dokumenata zaštite okoliša i podnošenje izvješća nadležnim tijelima;

- izdavanje akata temeljem propisa o zaštiti okoliša, prirode, voda i o gospodarenju otpadom;

- koordiniranje aktivnosti na zaštiti okoliša određene posebnim zakonima i drugim propisima;

- vođenje propisanih evidencija o stanju okoliša i emisijama u okoliš;

- davanje koncesija za zaštićena područja prirode;

- vođenje drugostupanjskog upravnog postupka povodom žalbi na rješenja jedinica lokalne samouprave;

- praćenje i koordiniranje rada trgovačkih društava i ustanova iz nadležnosti Upravnog odjela, a kojima je Županija član ili (su)osnivač, te podnošenje izvješća o njihovom radu;

- predlaganje i kandidiranje projekata od interesa za Županiju i obavljanje stručnih poslova vezanih za programe Europske unije i Republike Hrvatske;

- sudjelovanje u izradi strateških i ostalih dokumenata Županije;

te povjerene poslove državne uprave:

- prijenos neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvo jedinici lokalne samouprave;

PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:

Upravni odjel prati i koordinira rad Javne ustanove „Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije“ i Javne ustanove "Priroda".

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša navedene poslove obavlja na deset lokacija u sjedištu Odjela u Rijeci i šest ispostava te dva izdvojena mjesta rada i to:

- u sjedištu Odjela u Rijeci, Riva 10 – poslove prostornog uređenja i gradnje za područje gradova Bakra, Kastva i Kraljevice, te općina Čavle, Jelenje, Klana, Kostrena i Viškovo, a procjene vrijednosti nekretnina, zaštite okoliša i prirode te drugostupanjskog upravnog postupka za područje cijele Županije;

- u Crikvenici – poslove prostornog uređenja i gradnje za područje gradova Crikvenica i Novi Vinodolski te Vinodolske općine;

- u Delnicama – poslove prostornog uređenja i gradnje za područje grada Delnica te općina Brod Moravice, Fužine, Lokve, Mrkopalj, Ravna Gora i Skrad;

- u Čabru – poslove prostornog uređenja i gradnje za područje Grada Čabra;

- u Vrbovskom – poslove prostornog uređenja i gradnje za područje Grada Vrbovskog;

- u Krku – poslove prostornog uređenja i gradnje za područje grada Krka te općina Baška, Dobrinj, Malinska-Dubašnica, Omišalj, Punat i Vrbnik;

- u Malom Lošinju – poslove prostornog uređenja i gradnje za područje gradova Cres i Mali Lošinj;

- u Opatiji – poslove prostornog uređenja i gradnje za područje Grada Opatije te općina Lovran, Matulji i Mošćenička Draga;

- u Rabu – poslove prostornog uređenja i gradnje za područje Grada Raba i Općine Lopar.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLAN ZA 2025. GODINU:

| GLAVA: 00301 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R.b. | Naziv programa | Plan 2025. | Izvršenje 2025. | Indeks |
| 1. | Javna uprava i administracija | 48.247,86 | 31.911,28 | 66,14 |
| 2. | Dokumenti prostornog uređenja i gradnje | 19.000,00 | 12.606,24 | 66,35 |
| 3. | Zaštita okoliša | 247.439,19 | 11.315,36 | 4,57 |
| Ukupno glava 00301. |  | 314.687,05 | 55.832,88 | 17,74 |
| GLAVA: 00302 JAVNA USTANOVA “ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE” |  |  |  |  |
| R.b. | Naziv programa | Plan 2025. | Izvršenje 2025. | Indeks |
| 1. | Izrada, koordinacija i praćenje prostornih planova i razvojnih dokumenata regionalne razine | 1.776.712,95 | 1.606.607,09 | 90,43 |
| Ukupno glava 00302. |  | 1.776.712,95 | 1.606.607,09 | 90,43 |
| GLAVA: 00303 JAVNA USTANOVA „PRIRODA“ |  |  |  |  |
| R.b. | Naziv programa | Plan 2025. | Izvršenje 2025. | Indeks |
| 1. | Upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Primorsko-goranske županije | 976.600,00 | 790.091,53 | 80,90 |
| Ukupno glava 00303. |  | 976.600,00 | 790.091,53 | 80,90 |
| Ukupno razdjel 003: |  | 3.068.000,00 | 2.452.531,50 | 79,94 |

NAZIV PROGRAMA: 3101 STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJE PROGRAMA KROZ OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA AKTIVNOSTI I PROJEKATA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI PROVEDBOM PROGRAMA I POKAZATELJE USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

Prioritet programa je osigurati redovni rad službenika Odjela s ciljem ostvarivanja radnih zadataka iz redovnog djelokruga rada Odjela.

Programom se financiraju materijalni rashodi potrebni za provođenje programa Upravnog odjela. U ovom programu sadržani su sljedeći troškovi:

- izdaci za službena putovanja,

- uredski materijal i ostali materijalni rashodi,

- usluge telefona, pošte i prijevoza,

- usluge promidžbe i informiranja,

- zakupnine i najamnine

- intelektualne i osobne usluge

- ostale usluge

- reprezentacija

- ostali nespomenuti rashodi poslovanja

- stručno usavršavanje zaposlenika

Unutar ovog programa osigurava se redovni rad službenika Odjela s ciljem ostvarivanja radnih zadataka iz redovnog djelokruga rada Odjela te je izvršenje za 2025. godinu manje od plana jer je bilo planirano, a nije se izvršilo, stručno usavršavanje zaposlenika pošto su u izradi bili novi zakoni s dosta izmjena te nije imalo smisla usavršavanje po starim zakonima, stoga će se usavršavanje izvršiti ove godine po novim zakonima. Također je bilo manje potrebe za intelektualnim uslugama od plana. Postotak ostvarenja je 66,14% u odnosu na godišnji plan.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA:

| R.br. | Naziv aktivnosti / projekta | Plan 2025. | Izvršenje 2025. | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Javna uprava i administracija | 48.247,86 | 31.911,28 | 66,14 |
|  | Ukupno program: | 48.247,86 | 31.911,28 | 66,14 |

NAZIV PROGRAMA:	3102 DOKUMENTI PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE

POSEBAN CILJ: 3.1. Pametan i održiv pristup upravljanju prostorom i prirodnim resursima

MJERA: 3.1.2. Održivo i učinkovito upravljanje prostorom i poticanje razvoja zelene infrastrukture

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJE PROGRAMA KROZ OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA AKTIVNOSTI I PROJEKATA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI PROVEDBOM PROGRAMA I POKAZATELJE USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

Posebni ciljevi su:

- riješiti godišnje cca 14.000 redovnih predmeta iz područja prostornog uređenja i gradnje te cca 1.100 predmeta ozakonjenja zgrada

- iz područja procjene vrijednosti nekretnina planirano je evaluirati cca 3.000 ugovora, izdati 400 izvadaka iz zbirke kupoprodajnih ugovora te dati 300 mišljenja na elaborate za Procjeniteljsko povjerenstvo

- rješavati predmete u rokovima predviđenima Zakonom

- poboljšati komunikaciju sa strankama

- jačati kompetencije službenika

Izdavanje akata iz prostornog uređenja i gradnje

Provedba dokumenata prostornog uređenja obuhvaća:

- vođenje postupka donošenja odluke o izradi i odluke o donošenju dokumenata prostornog uređenja,

- predlaganje županu izdavanja suglasnosti na prostorne planove lokalne razine i planove u zaštićenom obalnom području i to na one planove čija je izrada započela na temelju ranijih Zakona

- izdavanje akata iz područja prostornog uređenja

- izdavanje akata iz područja gradnje

Navedeni poslovi se za područje gradova Bakar, Kastav, Kraljevica te općine Jelenje, Klana, Kostrena, Viškovo i Čavle, obavljaju u sjedištu Županije, a za područja ostalih gradova i općina u sljedećim ispostavama: Crikvenici, Delnicama, Krku, Malom Lošinju, Opatiji i Rabu.

Upravni odjel kvartalno izvještava Župana o opsegu posla i dinamici rješavanja predmeta u radu kako bi se mogla ocijeniti uspješnost njegova rada tijekom godine.

Procjena vrijednosti nekretnina

Poslovi procjene vrijednosti nekretnina proizašli iz Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina („Narodne novine“ br. 78/15) obuhvaćaju:

- vođenje i održavanje  informacijskog sustava tržišta nekretnina (eNekretnine) koje uključuje prikupljanje i evaluaciju podataka o realiziranim kupoprodajama, najmu i zakupu nekretnina za svoje područje nadležnosti,

- izdavanje izvadaka iz zbirke kupoprodajnih cijena iz sustava eNekretnine ovlaštenim procjeniteljima vrijednosti nekretnina, za svoje područje nadležnosti,

- stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe procjeniteljskog povjerenstva za područje naše Županije, koji se u najvećoj mjeri odnose na pripremu i analizu pristiglih procjembenih elaborata na mišljenje procjeniteljskom povjerenstvu,

- izrada Izvješća o tržištu nekretnina za područje Primorsko-goranske županije, sukladno zakonskoj obvezi,

- dostava ažuriranog plana približnih vrijednosti Visokom Procjeniteljskom povjerenstvu jednom godišnje (do 15. veljače).

U okviru aktivnosti „Procjena vrijednosti nekretnina“ sredstva su realizirana prema planu (evidentirano prema broju sjednica i prisustvu članova povjerenstva) uz izvršenje od 90,04% a za potrebe održavanja sjednica Procjeniteljskog povjerenstva za procjenu vrijednosti nekretnina. Pozicija nije izvršena u potpunosti pošto je pred kraj godine na pojedinim sjednicama bio obrađen veći broj elaborata pa je broj sjednica smanjen.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA:

| R.br. | Naziv aktivnosti / projekta | Plan 2025. | Izvršenje 2025. | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Izdavanje akata iz prostornog uređenja i gradnje | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Procjena vrijednosti nekretnina | 14.000,00 | 12.606,24 | 90,04 |
|  | Ukupno program: | 19.000,00 | 12.606,24 | 66,35 |

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2025. | Ostvarena vrijednost 2025. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Broj riješenih redovnih predmeta | Broj riješenih redovnih predmeta iz područja prostornog uređenja i gradnje te predmeta ozakonjenja zgrada u jednoj godini | Broj | 14.000 | 14.000 | 17.464 |
| Broj riješenih predmeta ozakonjenja zgrada |  | Broj | 1.100 | 1.100 | 607 |
| Broj unesenih/evaluiranih podataka u sustavu eNekretnine | Broj unesenih/evaluiranih podataka iz ugovora o kupoprodaji, zakupu, najmu, pravu građenja i pravu služnosti u sustav eNekretnine u jednoj godini | Broj | 3.000 | 3.000 | 5.516 |
| Broj riješenih zahtjeva | Broj riješenih zahtjeva za izdavanje izvadaka iz zbirke kupoprodajnih cijena u jednoj godini | Broj | 400 | 400 | 766 |
| Broj pripremljenih/analiziranih elaborata | Broj pripremljenih/analiziranih elaborata za Procjeniteljsko povjerenstvo u jednoj godini | Broj | 300 | 300 | 469 |

Učinkovitost rada potvrđuje ostvarenje svih planiranih aktivnosti koje navodimo redom:

- U 2025. godini u radu je bilo 35.750 predmeta iz područja prostornog uređenja i gradnje i to 28.551 redovnih predmeta i 7.199 predmeta ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada.

- Sveukupno je riješeno 18.071 predmeta, svi u zakonskom roku, od toga 17.464 redovnih predmeta i 607 predmeta legalizacije.

- Od ukupnog broja redovnih predmeta u radu je bilo 12.019 prvostupanjskih upravnih predmeta (lokacijske, građevinske, uporabne dozvole i dr.), riješeno ih je 4.319.

- U radu je bilo 16.532 neupravnih predmeta, a riješeno je njih 13.145.

- Od ukupnog broja predmeta u radu, 7.199 predmeta se odnosi na ozakonjenje bespravno izgrađenih građevina (legalizacija). Od početka primjene Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama riješeno je ukupno 46.144 zahtjeva za ozakonjenje bespravnih građevina, dok je u ovom razdoblju izvještavanja riješeno 607 zahtjeva, a obrađeno je još njih cca 1.000 u kojima se čeka da jedinice lokalne samouprave obračunaju naknadu ili se čeka plaćanje te naknade.

- Najveći broj redovnih predmeta kao i predmeta legalizacije riješen je u sjedištu Odjela u Rijeci i Ispostavama u Opatiji i Delnicama.

- Rad službenika Odjela na izdavanju redovnih akata prostornog uređenja i gradnje opterećuje broj predmeta legalizacije koje treba riješiti. Naime, najčešće je dokumentacija koja se prilaže uz zahtjeve nepotpuna ili loše pripremljena ili pak uopće nije priložena te se ne dostavlja ni u zadanim rokovima. Osim ovoga, jedinice lokalne samouprave neažurno donose rješenja kojima se određuje naknada za bespravnu gradnju (i nakon više mjeseci od dostave zahtjeva za obračun a obrađeno je još cca 500 predmeta u kojima se čeka da jedinice lokalne samouprave obračunaju naknadu ili se čeka plaćanje te naknade), pa ova okolnost, uz neplaćanje ili nemogućnost plaćanja naknade od strane velikog broja podnositelja zahtjeva, usporava donošenje rješenja o legalizaciji jer se ta rješenja mogu donositi samo pod uvjetom da je naknada plaćena.

- I dalje ostaje nužna ispomoć osoba na obavljanju poslova skeniranja, fotokopiranja i evidentiranja dopuna u spisima.

Na poslovima procjene vrijednosti nekretnina ostvarene su sljedeće aktivnosti:

- U 2025. godini, zaprimljeno je 13.603 ugovora o prometu nekretnina s datumima ugovora unutar izvještajnog razdoblja, radi evaluacije u njima navedenih podataka (ugovori o kupoprodaji, zakupu, najmu, pravu građenja i pravu služnosti), a u sustav eNekretnine evaluirani su podaci iz njih 5.516 Još 80.773 ugovora preneseno je iz prethodnih godina.

- Zaprimljeno je 650 zahtjeva ovlaštenih procjenitelja za izdavanje izvadaka iz zbirke kupoprodajnih cijena nekretnina, dok su 143 zahtjeva prenesena iz prethodne godine. Riješeno je 766 zahtjeva u neupravnom postupku, a 27 zahtjeva je u radu.

- U 2025. godini zaprimljeno je i 12 zahtjeva upravnih tijela o prosječnoj vrijednosti zemljišta, dok je njih 19 preneseno iz prethodne godine. Riješeno je 30 zahtjeva u neupravnom postupku, jedan zahtjev je u radu.

- Zaprimljena su 424 procjembena elaborata na mišljenje Povjerenstva o njihovoj usklađenosti s odredbama Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina, a 176 elaborata je preneseno iz prethodne godine. Povjerenstvo za procjenu vrijednosti nekretnina je održalo 28 sjednica. Na sjednicama je razmatran 571 procjembeni elaborat, od čega 480 novih elaborata i 91 dopuna. Riješeno je 469 zahtjeva u neupravnom postupku. 131 procjembeni elaborat je u radu.

- Pravodobno je izrađeno godišnje Izvješće o tržištu nekretnina te su ažurirani indeksni nizovi i Plan približnih vrijednosti za područje Primorsko-goranske županije.

NAZIV PROGRAMA:	3103 ZAŠTITA OKOLIŠA

POSEBAN CILJ: 3.3. Kvalitetna, dostupna i održiva javna i komunalna infrastruktura na cjelokupnom području

MJERA: 3.3.1. Poticanje razvoja održive komunalne infrastrukture te dostupnih i priuštivih usluga na cjelokupnom području županije

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJE PROGRAMA KROZ OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA AKTIVNOSTI I PROJEKATA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI PROVEDBOM PROGRAMA I POKAZATELJE USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

Posebni ciljevi su:

- Voditi registar onečišćavanja okoliša i osigurati podatke za informacijski sustav zaštite okoliša te kontinuirano u suradnji s obveznicima i inspekcijom zaštite okoliša doprinositi kvaliteti dostavljenih podataka u bazu

- Ispuniti zakonom utvrđene obveze vezane za donošenje dokumenata iz područja zaštite okoliša

- Ažurno rješavati predmete i ostale poslove koji proizlaze iz propisa iz područja zaštite okoliša i prirode te upravne stvari drugog stupnja iz nadležnosti ovoga Odjela

3.1. Praćenje stanja okoliša i informiranje javnosti

Temeljem Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), Zakona o zaštiti zraka (NN 127/19, 57/22), Pravilnika o registru onečišćavanja okoliša  (NN 3/22) i Uredbe o kakvoći mora za kupanje (NN 73/08) Županija je obvezna osigurati praćenje kakvoće sastavnica okoliša i informiranje javnosti o stanju okoliša. U skladu s tim, u okviru nadležnosti Upravnog odjela organizirano je:

- vođenje registra onečišćavanja okoliša i osiguravanje podataka za informacijski sustav zaštite okoliša

- praćenje kakvoće mora na plažama, te prema potrebi ažuriranje profila (baze podataka) plaža

- praćenje kakvoće zraka i objavljivanje godišnjih rezultata praćenja

- informiranje javnosti o stanju sastavnica okoliša.

Način vođenja, metodologija, rokovi prikupljanja i dostavljanja podataka registra onečišćavanja okoliša propisani su Pravilnikom o registru onečišćavanja okoliša. Obveznici dostave podataka (operateri i odgovorne osobe tvrtki koje obavljaju djelatnost uslijed kojih dolazi do ispuštanja i prijenosa onečišćujućih tvari u okoliš) dužni su na propisanim obrascima dostavljati podatke o emisijama u zrak i vode, te o otpadu. Podaci se obrađuju i unose u posebnu programsku aplikaciju, te se dostavljaju u baze podataka Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja. Upravni odjel prati unošenje podataka u programsku aplikaciju te takve podatke verificira. Sumirani podaci se objavljuju u obliku godišnjih izvješća. Do sada, registrom onečišćavanja okoliša u Primorsko-goranskoj županiji, obuhvaćeno je oko 480 obveznika.

Baza podataka sa kartografskim prikazima morskih plaža i profilima plaža i kakvoće mora za kupanje je pripremljena 2010. godine. Bazu treba dopunjavati s novim podacima o stanju na plažama i godišnjim podacima o kakvoći mora, te prema potrebi mijenjati profile plaža. Vođenje baze podataka plaža i profila mora povjereno je JU Zavod za prostorno uređenje PGŽ. Sa ciljem što bolje prezentacije podataka omogućen je uvid javnosti u bazu podataka o kvaliteti mora koju objedinjava Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja. Pored toga, u skladu sa zakonom, potrebno je svake godine donijeti odluku o izboru plaža na kojima će se provoditi ispitivanje kakvoće mora za kupanje.

Obveza objave podataka godišnjih rezultata o praćenju kakvoće zraka propisana je Zakonom o zaštiti zraka. U našoj Županiji mjerenje kakvoće zraka obavlja Nastavni zavod za javno zdravstvo i to temeljem godišnjih programa koje donosi Županijska skupština i ugovora s onečišćivačima. Izvješća o sumarnim godišnjim rezultatima dostavljaju se Županiji i drugim naručiteljima. U suradnji s Nastavnim zavodom za javno zdravstvo, Upravni odjel je obvezan osigurati objedinjavanje i objavljivanje godišnjih rezultata mjerenja u službenom glasilu ili na internetskoj stranici Županije.

3.2. Izrada projekata i stručnih elaborata za potrebe donošenja odluka iz područja zaštite okoliša

Za potrebe donošenja odluka i izradu dokumenata iz područja zaštite okoliša  potrebno je pripremati stručne elaborate, programe, planove i izvješća. Također treba osigurati donošenje i objavljivanje izrađenih dokumenata.

Propisima iz područja zaštite okoliša određeni su dokumenti koji se donose na županijskoj razini, njihov sadržaj i rokovi u kojima se moraju donositi.

Sukladno obvezama iz zakona bilo je potrebno u 2025. godini pripremiti:

- Odluku o određivanju morskih plaža na području Primorsko-goranske županije na kojima će se provoditi praćenje kakvoće mora za kupanje u 2025.

- Plan gospodarenja otpadom Primorsko-goranske županije

- Program zaštite okoliša koji sadrži i program zaštite zraka i program ublažavanja klimatskih promjena, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja u Primorsko-goranskoj županiji u roku od šest mjeseci od donošenja Plana zaštite okoliša Republike Hrvatske.

3.3. Program ekološke edukacije

Ekološka edukacija građana i pružanje informacija javnosti o okolišu i utjecaju izvora onečišćenja, ima za cilj podizanje svijesti građana o nužnosti i načinima zaštite okoliša, te o vrijednostima i potrebi očuvanja vrijednih dijelova okoliša. Tijela javne vlasti dužna su osigurati redovitu objavu informacija o okolišu putem sredstava javnog priopćavanja - elektroničkih medija i sl., te prigodnim edukativnim materijalima i organiziranim predavanjima. U skladu s tim, Upravni odjel je kao i do sada, u suradnji s JU Priroda i ekološkim udrugama sudjelovao u edukativnim akcijama i u obilježavanju prigodnih datuma posvećenih zaštiti okoliša.

3.4. Sufinanciranje izrade dokumentacije za projekte obrade biootpada

Gradovi i općine bili su obvezni planirati izgradnju kompostana u svojim Planovima gospodarenja otpadom. Sve JLS su tu obvezu ugradile u svoje Planove, što je bio uvjet za dobivanje propisane prethodne suglasnosti nadležnoga županijskoga Upravnog odjela o njihovoj usklađenosti sa Zakonom i PGO RH. Stoga je Županija ovom aktivnošću imala namjeru sufinancirati izradu projektne dokumentacije za izgradnju kompostana ili bioplinskih postrojenja u JLS, kako bi JLS dalje mogle aplicirati prema EU fondovima.

3.5. Pilot projekt prikupljanja biootpada

Pilot projekt je osmišljen kao poticaj jedinicama lokalne samouprave za pokretanje sakupljanja biootpada. U pilot projektu je plan da se odabere dio grada, naselja ili par ulica i krene s prikupljanjem biootpada. To će omogućiti prikupljanje iskustva ali i podatke o navikama stanovništva. U sklopu pilot projekta može se prikupljati i iskorišteno ulje.

3.6. Ostali poslovi

Uz poslove vezane za naprijed navedene programe, kao kontinuirane poslove Upravni odjel:

- daje mišljenja o potrebi provedbe postupka ocjene, odnosno strateške procjene utjecaja strategije, plana i programa na okoliš,

- daje mišljenja u postupcima ocjene, odnosno strateške procjene utjecaja strategije, plana i programa na okoliš,

- vodi postupke ocjene o potrebi procjene, odnosno procjene utjecaja planiranih zahvata na okoliš,

- vodi postupke ocjene prihvatljivosti zahvata, strategija, planova i programa za ekološku mrežu,

- izdaje dopuštenja za zahvate u zaštićenim područjima,

- izdaje dozvole za gospodarenje otpadom,

- rješava o zahtjevima za upis u Očevidnik sakupljača i oporabitelja, i upis u Očevidnik nusproizvoda koji nastaje na lokaciji koja je na području njene nadležnosti,

- vodi Evidenciju centara ponovne uporabe i Evidenciju prijevoznika otpada, posrednika otpadom, trgovaca otpadom i reciklažnih dvorišta

- izdaje posebne uvjete iz područja okoliša i prirode i potvrde glavnog projekta za provedbu zahvata u prostoru,

- vodi drugostupanjski upravni postupak iz područja komunalnog gospodarstva, spomeničke rente, ovrha, naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru, naknada vlasnicima u zoni utjecaja odlagališta otpada, te po žalbama protiv rješenja komunalnog redara donesenih temeljem Zakona o građevinskoj inspekciji, Zakona o gospodarenju otpadom i Zakona o zaštiti životinja, žalbama protiv rješenja o sufinanciranju katastarske izmjere i rješenja kojima JLS odbija izdati posebne prometne uvjete, žalbama protiv rješenja kojima se odbija zahtjev za odobrenje prekomjernog opterećenja nerazvrstane ceste i žalbama protiv rješenja kojima se odbija zahtjev za izmjenu uvjerenja o nerazvrstanim cestama,

- priprema materijale za kolegij Župana i Županijsku skupštinu, te odgovore na pitanja članova Županijske skupštine,

- prati rad skupštinskog Odbora za prostorno planiranje i zaštitu okoliša,

- priprema i prati realizaciju planiranih aktivnosti s vanjskim suradnicima, jedinicama lokalne samouprave, institucijama i udrugama o izvršavanju različitih zadataka, projekata i programa iz područja zaštite okoliša

Djelatnici Upravnog odjela sudjeluju i u radu različitih stručnih tijela.

U okviru aktivnosti „Izrada projekata i stručnih elaborata za potrebe donošenja odluka iz područja zaštite okoliša“ provedena je nabava usluge izrade Strateške studije o utjecaju Plana gospodarenja otpadom PGŽ na okoliš. Sredstva nisu realizirana u 2025. budući da se postupak izrade nacrta Plana gospodarenja otpadom PGŽ okončao na način da je koncem te godine raskinut ugovor o izradi Plana zbog nemogućnosti stupanja u kontakt s izrađivačem, te je bilo potrebno provesti postupak nabave za novog izrađivača Plana, što je učinjeno u prvom kvartalu 2025. godine. Izrada Plana gospodarenja otpadom je u tijeku, kao i izrada Strateške studije o utjecaju Plana gospodarenja otpadom PGŽ na okoliš, a zbog brojnih kvalitativnih ispravaka i dorada koje je bilo potrebno učiniti od strane odabranih izrađivača, sredstva koja su osigurana za tu namjenu u 2025. prenesena su u 2026. godinu.

U okviru iste aktivnosti provedena je nabava usluge izrade Programa zaštite okoliša Primorsko-goranske županije, koji će sadržavati i Program zaštite zraka, kao i Program ublažavanja klimatskih promjena, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja. Iako je obveza donošenja Programa zaštite okoliša propisana u roku od šest mjeseci od donošenja Plana zaštite okoliša Republike Hrvatske, s kojim Program mora biti usklađen, pokrenuta je izrada navedenog Programa, kako bi dokument na županijskoj razini bio pripremljen na vrijeme. Plan na državnoj razini do konca 2025. godine još uvijek nije donesen, a budući da su nacrtu Programa bile potrebne kvalitativne dorade, sredstva planirana za tu namjenu za 2025. godinu prebačena su u 2026. godinu.

U okviru aktivnosti „Program ekološke edukacije“ sredstva nisu utrošena budući da je provedeno više akcija s ciljem edukacije javnosti u suradnji s JU „Priroda“ i drugim dionicima, a za istaknuti je akciju “Čisto more i obala 2025” na području općine Vrbnik. Za naglasiti je da je JU „Priroda“ također provela više akcija s ciljem edukacije javnosti pa na ovoj stavci nije bilo financijskih učinaka Odjela.

U okviru aktivnosti „Suradnja i sufinanciranje projekata i programa zaštite okoliša“ sredstva su izvršena su u 45,21% planiranog iznosa budući da nije bilo iskazanog većeg interesa.

U okviru aktivnosti „Sufinanciranje izrade dokumentacije za projekte obrade biootpada“ sredstva planirana u iznosu od 32.375,00 eura nisu realizirana, jer ni na jedan od dva objavljena javna poziva nije zaprimljena nijedna valjana prijava.

U okviru aktivnosti „Pilot projekt prikupljanja biootpada“ u 2025. godini izvršena su dva ugovora potpisana u 2024. godini, a za koji su sredstva u iznosu od 8.315,36 eura prenesena u 2025. godinu. U okviru iste aktivnosti za 2025. godinu planirano je novih 35.000,00 eura te su temeljem javnog poziva potpisana dva ugovora o sufinanciranju, od kojih je samo jedan ugovor izvršen, i to u 2026. godini budući da je prijavitelj zatražio produljenje roka za dostavu dokumentacije o izvršenju ugovora. Stoga su sredstva u iznosu od 19.750,00 eura prenesena iz 2025. u 2026. godinu. Na ponovljeni javni poziv nije zaprimljena nijedna valjana prijava, stoga je izvršenje aktivnosti 19,20%.

Povodom zagađenja mora iz postrojenja INA Rafinerija nafte Rijeka u 2025. godini temeljem zaključka Županijske skupštine od 20. veljače 2025. osnovano je Radno tijelo za praćenje aktivnosti oko INA Rafinerija nafte Rijeka – lokacija Urinj u čijem radu sudjeluju predstavnici Primorsko-goranske županije i koje se u izvještajnom razdoblju sastalo dva puta. Na sjednicama Radnog tijela raspravljalo se o trenutnim aktivnostima INA-e i statusa vezanih uz remedijaciju, kao i o stanju zraka i mora na području Urinja.

Vezano za navedeni problem zagađenja mora Primorsko-goranska županija je pokrenula praćenje fizikalno-kemijskog stanja okoliša na šest lokaliteta u Primorsko-goranskoj županiji. Upravni odjel je nositelj postupka praćenja stanja morskog okoliša, a stručnu analizu provodi Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ kroz program financiranja iz razdjela Upravnog odjela za zdravstvo.

Sukladno zaključku Županijske skupštine od 21. ožujka 2024. Upravni odjel je na polugodišnjoj razini tražio očitovanja od Luke Rijeka i Lučke uprave Rijeka o poduzetim mjerama za rješavanje problema s metalnim otpadom u luci Rijeka i o trenutnoj situaciji te je o tome izvještavao Županijsku skupštinu.

Koncem 2025. godine donesena je i odluka o financiranju projekta „Razvoj sustava upravljanja balastnim vodama za suzbijanje širenja invazivnih vrsta“ (BalastIN) i „Primijenjena metodologija integrirane procjene višestrukih hazarda za prilagodbu klimatskim promjenama“ (PRIMIS) iz programa „Konkurentnost i kohezija“, u kojima je Primorsko-goranska županija partner.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA:

| R.br. | Naziv aktivnosti / projekta | Plan 2025. | Izvršenje 2025. | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Izrada projekata i stručnih elaborata za potrebe donošenja odluka iz područja zaštite okoliša | 153.487,69 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Program ekološke edukacije | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Suradnja i sufinanciranje projekata i programa zaštite okoliša | 6.636,14 | 3.000,00 | 45,21 |
| 4. | Sufinanciranje izrade dokumentacije za projekte obrade biootpada | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Pilot projekt prikupljanja biootpada | 43.315,36 | 8.315,36 | 19,20 |
|  | Ukupno program: | 247.439,19 | 11.315,36 | 4,57 |

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2025. | Ostvarena vrijednost 2025. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Broj verificiranih podataka po korisničkom računu obveznika u registru onečišćavanja okoliša | Broj verificiranih korisničkih računa obveznika u godini dana | Broj | 490 | 490 | 439 |
| Broj izrađenih dokumenata zaštite okoliša | Izrađeni dokumenti zaštite okoliša u godini dana | Broj | 3 | 4 | 2 |
| Broj riješenih predmeta iz područja zaštite okoliša | Broj riješenih neupravnih i prvostupanjskih upravnih predmeta iz područja zaštite okoliša u godini dana | Broj | 350 | 350 | 396 |
| Broj riješenih drugostupanjskih upravnih predmeta | Broj riješenih upravnih predmeta drugog stupnja iz oblasti komunalnog gospodarstva, spomeničke rente i naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru u rješavanju u godini dana | Broj | 200 | 250 | 211 |

Od četiri planirana dokumenta iz područja zaštite okoliša pripremljena je Odluka o određivanju morskih plaža na području PGŽ na kojima će se provoditi praćenje kakvoće mora za kupanje u 2025. godini (koja je  usvojena na Županijskoj skupštini održanoj 6. ožujka 2025.). Kao što je naprijed navedeno, izrada Plana gospodarenja otpadom PGŽ, Strateške studije o utjecaju Plana gospodarenja otpadom PGŽ na okoliš, kao i Programa zaštite okoliša je u tijeku, a nisu završeni radi prethodno navedenih razloga kao i zahtjeva naručitelja za kvalitativnom doradom tih dokumenata.

U bazi ROO je tijekom izvještajnog razdoblja otvoreno ukupno 440 korisničkih računa. Od navedenog broja obveznici su završili unos u 439 računa, te je svih 439 korisničkih računa (100%) verificirano.

U Odsjeku za zaštitu okoliša i drugostupanjski upravni postupak tijekom izvještajnog razdoblja u radu je bilo ukupno 438 predmeta iz područja zaštite okoliša i prirode, od čega su 24 predmeta prenesena iz 2024. godine, a 414 ih je zaprimljeno u 2025. godini. Riješeno je ukupno 396 predmeta, od čega 107 upravnih predmeta i 289 neupravnih predmeta pa riješenost predmeta iznosi 90%. Od upravnih predmeta ostalo je neriješeno 15 predmeta, od kojih se jedan odnosi na provedbu postupka ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu, dva na postupke ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš,  šest na izdavanje dozvole za gospodarenje neopasnim otpadom, tri na upis u očevidnik sakupljača i oporabitelja te tri na očevidnik nusproizvoda. Navedeni predmeti su u postupku rješavanja te će biti riješeni kada se za to steknu zakonom propisani uvjeti.

Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša imao je u 2025. godini u drugostupanjskom postupku iz područja komunalnog gospodarstva i spomeničke rente, ovrha, naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru, naknada vlasnicima u zoni utjecaja odlagališta otpada, žalbi na rješenja komunalnog redara donesenih temeljem Zakona o građevinskoj inspekciji i Zakona o održivom gospodarenju otpadom, žalbi na rješenja o sufinanciranju katastarske izmjere te žalbi na rješenja JLS kojima odbijaju izdati posebne prometne uvjete, žalbi protiv rješenja kojima se odbija zahtjev za odobrenje prekomjernog opterećenja nerazvrstane ceste i žalbi protiv rješenja kojima se odbija zahtjev za izmjenu uvjerenja o nerazvrstanim cestama, na rješavanju ukupno 429 predmeta drugog stupnja, od čega je 168 preneseno iz prethodnih godina, a 261 predmet je zaprimljen u 2025. godini.

Za tri predmeta iz 2011. godine čeka se rješavanje prethodnog pitanja od nadležnog tijela, za jedan predmet iz 2018. čeka se postupanje stranke, kao i za jedan predmet iz 2020. Preostala su dva neriješena predmeta iz 2021. godine za koje se čeka rješavanje prethodnog pitanja na Upravnom odnosno Ustavnom sudu, te 33 neriješena predmeta iz 2024. godine. Riješeno je ukupno 211 predmeta (49%), a neriješeno je ostalo 218 predmeta.

U izvještajnom razdoblju pokrenuto je 10 upravnih sporova protiv izdanih drugostupanjskih rješenja, koji su, sukladno Zakonu o upravnim sporovima, zahtijevali pripremu odgovora na tužbu, te sudjelovanje na usmenim raspravama na Upravnom sudu u Rijeci.

Sukladno Zakonu o upravnim sporovima obveza je drugostupanjskog tijela kao tuženika u upravnom sporu da podmiri tužitelju troškove izgubljenog spora. U izvještajnom razdoblju ovo tijelo je izvršilo obvezu plaćanja troškova za pet upravnih sporova.

NAZIV KORISNIKA: 	JAVNA USTANOVA „ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE“

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Djelokrug rada Zavoda obuhvaća:

- izradu odnosno koordinaciju izrade i praćenje provedbe prostornih planova područne (regionalne) razine,

- izradu izvješća o stanju u prostoru,

- vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja i upravljanje njime u okviru njegovih ovlasti,

- pripremu polazišta za izradu odnosno stavljanje izvan snage prostornih planova užih područja,

- pružanje stručne savjetodavne pomoći u izradi prostornih planova lokalne razine,

- druge poslove u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i Statutom Zavoda.

Zavod može izrađivati i prostorne planove uređenja grada i općine, urbanističke planove uređenja od značaja za Republiku Hrvatsku odnosno županiju, te obavljati stručno analitičke poslove iz područja prostornog uređenja ako to zatraži ministarstvo nadležno za poslove prostornog uređenja ili Župan. Pored ovih poslova Zavod može sudjelovati u izradi županijske razvojne strategije i drugih strateških razvojnih dokumenata i projekata za područje županije.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

U Zavodu su ustrojene slijedeće unutarnje ustrojstvene jedinice:

- Služba za prostorno uređenje,

- Služba za infrastrukturu i razvojne projekte,

- Služba za informacijski sustav,

- Odsjek za EU projekte i zajedničke poslove.

U Službi za prostorno uređenje obavljaju se stručni poslovi izrade i praćenja provedbe dokumenata prostornog uređenja područne (regionalne) razine (prostorni plan županije i prostorni planovi područja posebnih obilježja), izrade izvješća o stanju u prostoru županije, pripreme polazišta za izradu odnosno za stavljanje izvan snage prostornih planova užih područja, izrade mišljenja u postupku izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja, izrade prostornih planova lokalne razine te obavljanje stručno-analitičkih poslova iz područja prostornog uređenja.

Služba za infrastrukturu i razvojne projekte obavlja stručne poslove izrade separata prostornih planova iz područja prometne i energetske infrastrukture, te vodnog gospodarstva; ocjenjuje usklađenost infrastrukturnih sustava u prostornim planovima lokalne razine s dokumentima prostornog uređenja šireg područja, te poslove vezano za praćenje izrade i sudjelovanja u izradi strateški razvojnih dokumenata na nacionalnoj razini iz djelokruga rada Službe (promet, energetika, vode i more).

U Službi za informacijski sustav obavljaju se stručni poslovi vođenja, razvoja i upravljanja informacijskim sustavom prostornog uređenja Županije u suradnji s drugim javnopravnim tijelima određenim zakonom, vođenja Registra prostornih planova, osiguravanje uvjeta za pristup informacijama o prostoru kojima raspolaže, analitički poslovi u vezi s prostornom dokumentacijom, analitički poslovi u vezi s prostornom dokumentacijom, poslovi razvoja GIS-a, geodetski poslovi za potrebe izrade zadataka Zavoda i projekata od županijskog značaja, poslovi usporedbe lokacija na pomorskom dobru s dokumentima prostornog uređenja u svrhu davanja koncesija, održavanje Internet stranice Zavoda te poslovi u vezi s nabavkom i održavanjem informatičke opreme Zavoda.

U Odsjeku za EU projekte i zajedničke poslove obavljaju se poslovi pripreme, prijave, te administrativnog i stručnog vođenja projekata iz djelokruga rada Zavoda vezanih za programe Europske unije, te pravni, financijski, računovodstveni, kadrovski i opći poslovi, administrativni i stručni poslovi za ravnatelja i unutarnje ustrojstvene jedinice, protokolarni poslovi, komunikacija i suradnja s tijelima državne uprave, regionalne i lokalne samouprave, kao i s institucijama iz inozemstva.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2025. GODINU:

| R.br. | Naziv programa | Plan 2025. | Izvršenje 2025. | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Izrada, koordinacija i praćenje prostornih planova i razvojnih dokumenata regionalne razine | 1.776.712,95 | 1.606.607,09 | 90,43 |
|  | Ukupno Glava 00302.: | 1.776.712,95 | 1.606.607,09 | 90,43 |

Cjeloviti financijski plan Zavoda za 2025. godinu čine planirana sredstva iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja i rashoda za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 1.684.570,00 EUR-a ili 94,81% i vlastita sredstva u iznosu od 92.142,95 EUR-a ili 5,19%, te ukupno iznosi 1.776.712,95 EUR-a. Ukupni rashodi i izdaci Zavoda u 2025. godini izvršeni su na razini od 90,43% plana, odnosno u iznosu od 1.606.607,09 EUR-a. Od tog ukupnog iznosa, ostvareni rashodi iz nadležnog proračuna iznose 1.533.365,25 EUR-a, a preostali iznos čine utrošena vlastita sredstva u iznosu od 73.241,84 EUR-a.

Napominjemo, da planirani sveukupni rashodi odstupaju od planiranih sveukupnih prihoda za iznos prenesenih sredstava iz prethodne godine od 53.821,16 EUR-a.

Zavod je u početnom financijskom planu za 2025. godinu odmah rasporedio dio neutrošenih sredstava iz 2024. godine u iznosu od 30.822,00 EUR-a za potrebe projekta „HORIZON CLIMA MountResilience“. Za preostali iznos od 22.999,16 EUR-a Upravno vijeće donijelo je Odluku o rasporedu neutrošenih sredstava vlastitih prihoda iz 2024. godine dana 24. ožujka 2025. godine. Tijekom 2025. godine utrošena su u ukupnom iznosu od 45.949,16 EUR-a i to najvećim dijelom za potrebe tekućeg projekta HORIZON CLIMA MountResilience. Isto tako, utrošena su i za podmirenje izdataka izrade stručno analitičke podloge pod nazivom: „Izrada karte inventara klizišta dijela područja Primorsko-goranske županije“, te manji dio za potrebe ugostiteljske usluge povodom obilježavanja 40-te godišnjice JU Zavod.

Zavod je u 2025. godini planirao ukupne prihode poslovanja u iznosu od 1.722.891,79 EUR-a, od čega je iznos od 1.684.570,00 EUR-a ili 97,78% planiran kao prihod iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika sa izvorom financiranja „Opći prihodi i primici“. Unutar tog izvora financiranja za dva EU projekta (HORIZON CLIMA MountResilience i CRESCO Adria INTERREG IT-HR 2021-2027) planirana su sredstva za njihovo predfinanciranje. Ostatak od ukupnog iznosa prihoda čini iznos od 38.321,79 EUR-a ili 2,22% planiran kao vlastita sredstva sa odgovarajućim izvorima financiranja. Tako je iznos od 29.074,00 EUR-a planiran sa izvorom financiranja „Vlastiti prihodi – proračunski korisnici“, a iznos od 9.247,79 EUR-a sa izvorom financiranja „Pomoći – proračunski korisnici“.

Ukupni prihodi i primici koje je Zavod u 2025. godini realizirao te učinkovito i namjenski koristio za obavljanje redovne djelatnosti i provođenje programa Zavoda ostvareni su na razini plana od 89,77%, odnosno 1.546.651,51 EUR-a.

NAZIV PROGRAMA: 3201 IZRADA, KOORDINACIJA I PRAĆENJE PROSTORNIH PLANOVA I RAZVOJNIH DOKUMENATA REGIONALNE RAZINE

POSEBNI CILJ: 3.1. Pametan i održiv pristup upravljanju prostorom i prirodnim resursima

MJERA:             3.1.2. Održivo i učinkovito upravljanje prostorom i poticanje razvoja zelene infrastrukture

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJE PROGRAMA KROZ OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA AKTIVNOSTI I PROJEKATA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI PROVEDBOM PROGRAMA I POKAZATELJE USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

- Administracija i upravljanje

Unutar ove aktivnost financiraju se rashodi za zaposlene te za materijalne rashode i opremu, a čime se stvaraju pretpostavke za redovan rad zaposlenika i ostvarivanje programskih aktivnosti. U okviru ove aktivnosti nema većeg odstupanja u odnosu na planirane troškove.

Programske aktivnosti kroz koje je ostvaren poseban cilj su slijedeće:

- Prostorno planiranje

- Mišljenja na prostorne planove uređenja (PPU)

Uzimajući u obzir izmjene Zakona o prostornom uređenju, temeljem posljednjih izmjena i dopuna, propisana je obveza pribavljanja mišljenja Zavoda u postupku donošenja prostornog plana uređenja općine, odnosno grada (PPUO/G), u pogledu usklađenosti tog plana s prostornim planom Županije, te usklađenosti sa Zakonom i propisima donesenim na temelju Zakona. Zakonom je propisana i obveza ishođenja mišljenja Zavoda na PPUO/G čija je izrada započela temeljem Zakona, a prije posljednjih izmjena i dopuna, na način kako je ranije bilo propisano. Sukladno navedenom, Zavod kontinuirano izrađuje mišljenja o usklađenosti PPUO/G. U 2025. godini dano je mišljenje na šest (6) prostornih planova kroz deset (10) izvršenih pregleda.

- Mišljenja na urbanističke planove uređenja (UPU)

Uzimajući u obzir izmjene Zakona o prostornom uređenju, temeljem posljednjih izmjena i dopuna, vraćena je obveza pribavljanja mišljena Zavoda na generalni urbanistički plan (GUP) i urbanistički plan uređenja (UPU). Mišljenje se daje u pogledu usklađenosti tih planova s prostornim planom Županije, te sa Zakonom i propisima donesenim na temelju Zakona.  U 2025. godini nisu zaprimljeni konačni prijedlozi UPU-a i GUP-a izrađenih sukladno predmetnim izmjenama i dopunama Zakona, pa sukladno tome nisu ni izrađivana mišljenja.

- Mišljenje na Prijedloge prostornih planova u okviru postupka javne rasprave

Zakonom o prostornom uređenju predviđeno je da Zavod, osim u postupku davanja mišljenja na Konačni prijedlog dokumenta prostornog uređenja u svojstvu javnopravnog tijela može sudjelovati i u postupku javne rasprave. Na ovaj način temeljiti pregled dovršenog dokumenta prostornog uređenja vrši se u ranijoj fazi, pa je stoga lakše otklanjanje mogućih nepravilnosti. Time je postupak davanja mišljenja povoljniji za općine i gradove, koji u svojstvu nositelja izrade traže mišljenje i očekuju ishod bez značajnijih primjedbi, uzimajući u obzir krajnju fazu izrade i kratak rok za donošenje plana. Ova se vrsta mišljenja izrađuje ovisno o procijenjenoj važnosti pojedinog dokumenta i učinku koji će dostavljeno mišljenje Zavoda u tijeku javne rasprave proizvesti. U 2025. godini dane su primjedbe i sugestije na petnaest (15) prijedloga prostornih planova.

- Mišljenje na transformacije važećih prostornih planova

Zadnjim izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju propisana je obveza pribavljanja pozitivnog mišljenja Zavoda za transformirane važeće prostorne planove prije njihova usvajanja na općinskom odnosno gradskim vijećima. Sukladno navedenom, Zavod će izrađivati i mišljenja na transformacije važećih prostornih planova. U 2025.  godini izrađeno je prvo mišljenje na jedan „transformirani plan“. U postupku izrade mišljenja uočeni su problemi koji proizlaze iz primjene novih propisa, naročito Pravilnika o izradi PP koji će značajno utjecati na postupak davanja mišljenja na transformirane planove.

- Prostorni plan Primorsko-goranske županije

- Izmjene i dopune Prostornog plana Primorsko-goranske županije

IV. izmjene i dopune Prostornog plana Primorsko-goranske županije (IV. ID PPPGŽ-a) izrađuju se temeljem Odluke o izradi koju je donijela Županijska skupština u prosincu 2023. godine. U srpnju 2024. godine nositelj izrade odlučio je pokrenuti postupak izmjena i dopuna navedene Odluke s ciljem usklađenja sadržaja Odluke o izradi i Odluke o pokretanju postupka strateške procjene utjecaja plana na okoliš koji se vodi paralelno s izradom plana. Međutim, sukladno Zaključku Župana, u tom su postupku razmotrene i dodatne inicijative, koje su u konačnici uvrštene u Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izradi IV. ID PPPGŽ-a.

Skupština Primorsko-goranske županije na svojoj je 34. sjednici održanoj 06. ožujka 2025. donijela Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o izradi IV. ID PPPGŽ-a, temeljem koje je nastavljen postupak izrade Plana, na način da su ponovo zatraženi Zahtjevi javnopravnih tijela u svezi izmijenjenog sadržaja i programskih smjernica za izradu Plana. Po dostavi zahtjeva javnopravnih tijela pokrenuta je izrada nacrta prijedloga Plana sukladno ciljevima i programskim polazištima iz izmijenjene odluke o izradi. Radni materijal odredbi za provedbu Nacrta prijedloga Plana dovršen je do polovine studenog i dostavljen nositelju izrade na razmatranje. Cjeloviti materijal Nacrta prijedloga Plana dovršen je do polovine prosinca, te je službeno dostavljen nositelju izrade na daljnje postupanje.

- Izvješće o stanju u prostoru Primorsko-goranske županije za razdoblje 2021. do 2024. godine

Izrada izvješća o stanju u prostoru zakonska je obveza koju Primorsko-goranska županija redovito izvršava. Posljednje izvješće izrađeno je za razdoblje 2017. do 2020. godine, pa stoga slijedi izrada za naredno četverogodišnje razdoblje. U travnju 2025. godine pokrenut je postupak pribavljanja podataka od javnopravnih tijela čime je i formalno započela izrada Izvješća, a po zaprimanju podataka do kraja 2025. godine kontinuirano se radilo na izradi nacrta Izvješća.

- Stručna podloga za izradu prostornih planova regionalne i lokalne razine

Provedbom znanstveno-istraživačkog projekta „Primijenjena istraživanja klizišta za razvoj mjera ublažavanja i prevencije rizika“ ostvarene su pretpostavke za izradu stručne podloge kojom će se odrediti mjere sprječavanja nepovoljnog utjecaja na okoliš u segmentu zaštita tla, odnosno prostorno planski kriteriji i smjernice za planiranje i gradnju u osjetljivim područjima. U okviru zadatka planira se u fazama po mikroregijama Primorsko-goranske županije izrađivati karte inventara klizišta te karte podložnosti na klizanje. U prvoj polovici 2025. godine izrađena je karta inventara klizišta za dio Gorskog kotara, čime je dovršena 1. faza izrade cjelovite karte inventara klizišta u Primorsko-goranskoj županiji. Krajem lipnja održana je prezentacija rezultata provedenih istraživanja na Građevinskom fakultetu sveučilišta u Rijeci. U drugoj polovici 2025. godine je temeljem karte inventara klizišta iz 1. faze započela izrada karte podložnosti na klizanje, te je započela 2. faza izrade karte inventara klizišta za sjeverni dio mikroregija Gorski kotar i priobalje. Za oba zadatka su do kraja 2025. godine dovršeni zadaci u polovici predviđenog opsega.

- Izrada prostorno-planske dokumentacije za JLS:

- IX. Izmjena i dopuna PPU Općine Fužine

Budući da se važeći PPUO Fužine još uvijek nije u cijelosti uskladio s Prostornim planom Primorsko-goranske županije i Zakonom o prostornom uređenju, a evidentirani su i novi zahtjevi za planiranjem općinskog prostora, s ciljem pružanja pomoći u bržoj realizaciji prostorno planskih pretpostavki za razvoj Općine Fužine, Zavod je pokrenuo izradu IX. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Fužine. Zadatak je dovršen i Konačni prijedlog Plana dostavljen je  u siječnju 2025. godine Općini Fužine na usvajanje.

- Izvješće o stanju u prostoru Općine Jelenje za razdoblje 2019.-2022.

Sukladno Zakonu o prostornom uređenju obvezatna je izrada izvješća o stanju u prostoru, kao četverogodišnjeg dokumenta praćenja stanja u prostoru. Sadržaj i obvezni prostorni pokazatelji izvješća određeni su Pravilnikom. Zadatak je dovršen u prvoj polovici 2025. godine i dostavljen Općini Jelenje.

- Izvješće o stanju u prostoru Općine Klana za razdoblje 2020.-2023.

U  2024. godini Zavod je pokrenuo izradu Izvješća o stanju u prostoru Općine Klana za razdoblje od 2020. do 2023. godine. Zadatak je sveobuhvatan, jer do sada za područje Općine Klana nije izrađivan takav prostorno planski dokument. Zadatak je dovršen u prvoj polovici 2025. godine i dostavljen Općini Klana.

- Izrada prostornog plana nove generacije lokalne razine

S ciljem upoznavanja s načinom funkcioniranja novog sustava prostornog uređenja i pružanja pomoći JLS-ima u izradi prostornih planova nove generacije planirano je da se Zavod uključi i u izradu jednog manje zahtjevnog prostornog plana. No, zbog okupiranosti djelatnika drugim zadacima izrada takvog plana u 2025. godini nije pokrenuta.

- Suradnja s Ministarstvom prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

Temeljem zahtjeva Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Zavod izrađuje stručno analitičke  podloge za potrebe izrade novih ili izmjena i dopuna važećih prostornih planova područja posebnih obilježja (nacionalnih parkova i parkova prirode) Primorsko-goranske županije. Za 2025. godinu dogovoreno je s Ministarstvom da će se pokrenuti izrada stručno analitičke podloge za izradu Prostornog plana Parka prirode Učka. Tijekom 2025. godine ostvareni su formalni preduvjeti za pokretanje zadatka.

- Suradnja s jedinicama lokalne samouprave, drugim tijelima i institucijama

Zavod surađuje s predstavnicima lokalne samouprave naročito oko izrade i donošenja prostornih planova lokalne razine. Suradnjom se stvaraju pretpostavke za kvalitetno planiranje i uređenje prostora, uspostavlja se ujednačena razina kvalitete izrade dokumenata prostornog uređenja u Primorsko-goranskoj županiji te se jača uloga i značaj lokalne samouprave u planiranju, korištenju i zaštiti prostora. U cilju pružanja stručne pomoći, naročito vezano uz uspostavu novog sustava prostornog uređenja, u 2025. godini održano je više sastanaka s JLS-ima.

- Digitalna obrada usvojene prostorno-planske dokumentacije

Za potrebe analize, izrade i praćenja stanja u prostoru, te brze i pouzdane dostupnosti, razmjene podataka i u skladu s načelom javnosti dokumenata prostornog uređenja, u Zavodu se kontinuirano obrađuju podaci iz usvojenih prostornih planova. Za sve donesene prostorne planove uređenja općina i gradova izrađuje se GIS baza podataka. U 2025. godini izrađeno je 12 GIS baza prostornih planova uređenja općina i gradova, od čega je 9 izrađeno u cijelosti tijekom godine, a dovršena je izrada GIS baze za još 3 plana čija je izrada započela krajem 2024. godine. Izrađene  su baze podataka za sljedeće planove: V. ID PPUG Bakar (SN 03/24), V. ID PPUG Kraljevica (SN 13/24),  V. ID  PPUO Vrbnik (SN 34/24), IX. ID PPUG Crikvenica (SN 210/24), IV. ID PPUO Mošćenička Draga (SN 13/24), III. ID PPUG Delnice (SN 12/24), IX. ID PPUO Čavle (SN 10/24), VI. ID PPUG Novi Vinodolski (SN 52/24), ID PPUG Rab (SN 55/24), II. ID PPUO Lokve (SN 04/25), VI. ID PPUO Ravna Gora (SN 04/25) i III. ID PPUO Viškovo (SN 12/25).

Osim izrade GIS baza prostornih planova uređenja općina i gradova, za sve razine prostornih planova podatci se obrađuju za unos u Registar prostorno planske dokumentacije. Svaki originalni dokument/elaborat (potpisan i ovjeren) skenira se, geokodira, obradi i elektronički potpiše. Ove se aktivnosti kontinuirano provode sukladno dinamici donošenja i usvajanja prostornih planova odnosno dinamici dostave izvornih elaborata u Zavod. Tijekom 2025. godine obrađeno je 36 prostornih planova svih razina, što uključuje nove planove, izmjene i dopune važećih planova, elaborate stavljanja planova van snage (cijelog plana ili dijela plana), pročišćene tekstove i prostorne planove (bivših) općina koji su van snage, ali se i dalje koriste u rješavanju pojedinih upravnih predmeta. Kako bi se geokodirane rasterske karte usvojenih planova dalje koristile unutar svih sastavnica ISPU PGŽ-a, one se po jedinstvenoj metodologiji integriraju u središnju GIS bazu podataka. Na kraju 2025. godine ukupan broj obrađenih kartografskih prikaza u bazi podataka iznosio je 8653, što je povećanje od 624 kartografska prikaza u odnosu na kraj prethodne godine. Povećani broj novih kartografskih prikaza rezultat je obrade prostornih planova (bivših) općina za područje Gorskog kotara i otoka Krka.

- Zadaci izvan Plana rada

- Prethodno Mišljenje Zavoda na  II. Izmjene i dopune  PPU Općine Lokve

Općina Lokve obratila se Zavodu sa zamolbom za pregled prijedloga II. Izmjene i dopune  PPUO Lokve prije njegova upućivanja u proceduru javne rasprave. Zbog specifičnih problema vezanih uz planiranje na području ugroženom potencijalnim pucanjem brane. Zavod je udovoljio traženju Općine.

- Sudjelovanje u radu Povjerenstva u postupku provođenja Strateške procjene utjecaja na okoliš prostornih planova

Na prijedlog Općine Lopar Zavod je polovicom rujna 2025. godine imenovao predstavnika za člana Povjerenstva u postupku strateške procjene utjecaja na okoliš II. izmjena i dopuna PPU-a Općine Lopar. Do kraja 2025. godine održane su dvije sjednice Povjerenstva. S obzirom da postupak nije dovršen Povjerenstvo nastavlja s radom u 2026. godini.

- Informacijski sustav prostornog uređenja i dokumentacija prostora

- Vođenje i unaprjeđenje Informacijskog sustava prostornog uređenja PGŽ

Zakonom o prostornom uređenju propisana je obveza Zavoda u pogledu vođenja Informacijskog sustava prostornog uređenja županije (ISPU PGŽ) koji se sastoji od niza međusobno povezanih podsustava i računalnih aplikacija koje se koriste u Zavodu, upravnim odjelima, jedinicama lokalne samouprave, Ministarstvu, te putem Geoportala i mobilnih aplikacija od strane šire stručne i zainteresirane javnosti.

- Održavanje i unapređenje sustava povezivanja akata i dokumenata prostornog uređenja (Urbanistička identifikacija)

U 2025. godini nastavljeno je redovito održavanje i ažuriranje podatkovnog dijela sustava na temelju novousvojenih dokumenata prostornog uređenja, kao i redovito dohvaćanje podataka iz vanjskih sustava: katastarskih podataka i podloga, podataka iz registra kulturnih dobara, podataka o vodozaštitnim zonama, zaštićenim prirodnim područjima, nacionalnoj ekološkoj mreži (NATURA 2000), podataka o pomorskom dobru i razvrstanim javnim cestama. Kako bi se ispunila jedna od osnovnih funkcija sustava, a to je prikaz i praćenje akata, nastavljene su aktivnosti na uspostavi veze sa ISPU RH (eDozvola).

- Nadogradnja i proširenje Informacijskog sustava prostornog uređenja PGŽ

U 2025. godini u sustav su integrirani podaci digitalnih ortofoto snimaka 1:5000 iz 2024. godine, kao i ortofoto snimke visoke rezolucije snimljene u okviru nacionalnog projekta „Multisenzorsko zračno snimanje Republike Hrvatske“. Također, pribavljena je i obrađena nova topografska karta TK25 (2011.-2024. godina) koja sadrži sve listove i pokriva cjelovito područje PGŽ-a. Nadogradnje aplikacije Urbanistička identifikacija, definirane kroz niz održanih radionica s primarnim korisnicima iz Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša PGŽ-a, u završnoj su fazi testiranja i validacije te se njihovo puštanje u produkciju očekuje u prvoj polovici 2026. godine.

- Vođenje i unapređenje Registara prostorne dokumentacije

Registar prostorne dokumentacije središnje je mjesto za unos, obradu  i razmjenu podataka Informacijskog sustava prostornog uređenja Županije. Tijekom 2025. godine započela je izrada novog aplikativnog rješenja te je izrađen prototip korisničkog sučelja kao funkcionalni model nove aplikacije; dizajniran kako bi demonstrirao ključne funkcionalnosti i omogućio uvid u izgled i način rada sustava prije njegove konačne implementacije u 2026. godini. U okviru modernizacije pristupilo se redizajnu svih postojećih elemenata korisničkog sučelja za unos i pregled podataka (liste, obrasci i sl.). Novo rješenje izvodi se kao klasična web aplikacija što će povećati njezinu dostupnost na različitim platformama. Tijekom 2025. godine u Registar prostornih planova uneseno je ukupno 77 odluka objavljenih u službenim glasilima. U okviru praćenja tijeka izrade prostornih planova u Registar su unesene 32 objave javnih rasprava te 27 izvješća o javnoj raspravi.

- Geoportal Primorsko-goranske županije

Geoportal Primorsko-goranske županije sastavni je dio Informacijskog sustava prostornog uređenja PGŽ-a. Geoportal se sastoji od više web preglednika razvijenih na različitim informatičkim platformama. U 2025. godini u produkciju je puštena nova verzija preglednika VidiPlan, s poboljšanim prikazom statusa prostornog plana i statusa dostupnih karata. Nadalje, na istom je pregledniku dodana funkcionalnost ispisa odabranog kartografskog prikaza te mogućnost pregleda kontakata za provedbu prostornog plana. Također, temeljem održanih sastanaka sa svim zainteresiranim županijskim upravnim odjelima na temu inventarizacije postojećih geoinformacijskih rješenja, tijekom 2025. godine dovršena je izrada Geoportala Primorsko-goranske županije pod nazivom „VidiProstor.PGŽ“. Time su stvoreni preduvjeti za njegovo puštanje u produkciju na web stranicama PGŽ-a. Preostale sastavnice Geoportala kontinuirano se održavaju tehnološki i podatkovno te nadograđuju novim funkcionalnostima.

- Praćenje i unapređenje rada sustava povezivanja jedinica lokalne samouprave na informacijski sustav prostornog uređenja Primorsko-goranske županije

U 2025. godini na Informacijski sustav prostornog uređenja Primorsko-goranske županije povezane su 33 jedinice lokalne samouprave. Korisnicima u JLS-ovima omogućeno je korištenje aplikacije Urbanistička identifikacija, a omogućena im je i integracija Registra prostornih planova, aplikativnih rješenja VidiPlan, PratiPlan i aplikacije za praćenje Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem na vlastitim web stranicama. U okviru suradnje s Centrom za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije na poslovima izrade Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske, u 2025. godini je dovršena migracija aplikacije za izradu te javni prikaz Programa na novu ArcGIS Experience Builder platformu. Tijekom 2025. godine Zavod je za Centar izradio i isporučio 15 kartografskih prikaza za 3 JLS (Klana, Jelenje, Delnice).

- Razvoj i održavanje Internet stranice Zavoda za prostorno uređenje

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama, Zavod kontinuirano putem svoje Internet stranice omogućuje javnosti informacije o svojim redovnim aktivnostima i uvid u opće dokumente Zavoda. Registar prostornih planova i preglednici objavljeni na Geoportalu prikazuju se kao dinamički sadržaj koji se redovito ažurira. U 2025. godini je nastavljeno redovito tehničko održavanje; putem uspostavljenih procedura izvoza dinamički sadržaj ažurira se na dnevnoj bazi, a statički objavljuje prema potrebi. Implementirana je mogućnost praćenja statistike posjeta i korištenja odabranih stranica putem Google Analytics rješenja.

- Razvoj i održavanje Intranet portala Zavoda i drugih aplikacijskih rješenja

Intranet portal Zavoda razvijen je za potrebe internog vođenja i praćenja redovitih poslovnih aktivnosti. Sastoji se od više aplikativnih rješenja koja su tijekom 2025. godine kontinuirano održavana i prilagođavana novim potrebama.

- Suradnja s jedinicama lokalne samouprave, Ministarstvom prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Državnom geodetskom upravom i drugim tijelima i institucijama

Zavod kontinuirano surađuje s Ministarstvom na evidentiranju prostorno-planskih podataka za područje Primorsko-goranske županije u više modula ISPU RH. Osnovni zadatak je obavljanje stručno analitičkih poslova povezanih s objavljivanjem prostornih planova stare generacije na Geoportalu ISPU-a, što prvenstveno uključuje obavljanje poslova obrade podataka putem modula eKatalog odnosno unos metapodataka za sve vrste planova regionalne i lokalne razine. Tijekom 2025. godine u ISPU RH-a uneseni su (meta) podaci za 23 prostorna plana (9 PPUO/G, 11 UPU, 3 DPU). Također, unesena su i 3 objavljena izvješća o stanju u prostoru gradova/općina na području PGŽ-a. U okviru suradnje s Ministarstvom Zavod daje stručnu podršku jedinicama lokalne samouprave u postupku izrade planova „nove generacije“ (svi planovi čija je izrada započela nakon 1. siječnja 2024. godine). Nadalje, temeljem suradnje s Državnom geodetskom upravom Županiji se daju na korištenje podatci katastra nekretnina i registra prostornih jedinica putem WFS servisa. Zavod obavlja poslove vezano za implementaciju i korištenje dobivenih podataka u Zavodu, upravnim tijelima Županije i jedinicama lokalne samouprave. Tijekom 2025. godine navedeni podaci periodično su preuzimani i implementirani u sve sastavnice ISPU PGŽ-a. Također, predstavnici Zavoda aktivno su sudjelovali na sedam održanih radnih sastanaka radne skupine za prostorne planove u Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka. Rad ove skupine formalno je okončan pripremom završnog dokumenta „Preporuke za evidentiranje prostornih planova u Nacionalnu infrastrukturu prostornih podataka“, koji detaljno opisuje sve potrebne aktivnosti nadležnih institucija u uključivanju prostornih planova u NIPP te rokove za njihovo ispunjenje. Za potrebe unapređenja sustava povezivanja akata i dokumenata prostornog uređenja, kao i izradu izvješća o stanju u prostoru, Zavod je putem WebGIS servisa (WFS) nadležnih tijela ostvario trajan pristup prostornim podacima Registra kulturnih dobara (Ministarstvo kulture i medija) te Informacijskog sustava zaštite prirode/okoliša (Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije). Tijekom 2025. godine dodatno su pribavljeni podaci iz nadležnosti Hrvatskih voda te su uspostavljeni kontakti kako bi se u ISPU PGŽ-a implementirali podaci zemljišnih knjiga (u nadležnosti Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije), kao i podaci drugih tijela (Hrvatske šume, Hrvatske ceste, Hrvatski operator prijenosnog sustava i drugi) od značaja za izradu Izvješća o stanju u prostoru i rad Zavoda u cjelini.

- Revidiranje profila plaža u Primorsko-goranskoj županiji

Obveza praćenja kakvoće mora za kupanje na morskim plažama određena je Uredbom o kakvoći mora za kupanje. Zadaća Zavoda je izrada kartografskih prikaza morskih plaža i profila mora za kupanje za sve lokacije ispitivanja kvalitete mora za kupanje u Primorsko-goranskoj županiji (270 lokacija). Zavod je dao mišljenje na prijedlog novih točaka ispitivanja u 2025. godini, a prije donošenja Odluke o određivanju morskih plaža na području PGŽ-a.

- Zadaci izvan Plana rada

- Sudjelovanje u radu povjerenstava

Sukladno Zakonu o procjeni vrijednosti nekretnina te Odluci župana od 10. siječnja 2022. godine djelatnica Zavoda imenovana je za stalnu članicu Procjeniteljskog povjerenstva za procjenu vrijednosti nekretnina Primorsko-goranske županije. Tijekom 2025. godine članica Povjerenstva prisustvovala je na 27 sjednica Povjerenstva na kojima je razmatrano 556 procjembenih elaborata i dopuna elaborata te je dano mišljenje o njihovoj usklađenosti s odredbama Zakona.

- Edukacija i stručni skupovi

Tijekom 2025. godine djelatnici Zavoda sudjelovali su na stručnim skupovima i konferencijama; Panel rasprava na konferenciji „GDi Solutions Conference 2025“, u travnju; „GDi Solutions Day 2025“, u rujnu te na trećoj stručnoj konferenciji Informacijskog sustava prostornoga uređenja (ISPU), u. listopadu 2025. godine.

- Projekti i programi te stručno analitičke podloge

- Novelacija Vodoopskrbnog plana PGŽ za plansko razdoblje do 2040. godine

Prostornim planom Primorsko-goranske županije prihvaćena je koncepcija dugoročnog razvoja sustava vodoopskrbe kao jedinstvenog sustava na razini županije. Na temelju Prostornog plana PGŽ, 2004. godine je izrađen i usvojen na Županijskoj skupštini „Vodoopskrbni plan Primorsko-goranske županije“, a 2011. godine noveliran je za plansko razdoblje do 2031. godine. S obzirom da razvoj sustava vodoopskrbe nije pratio predloženu dinamiku iz Vodoopskrbnog plana PGŽ, te da je od lipnja 2023. godine na snazi nova Uredba o uslužnim područjima koja bitno mijenja upravljanje vodoopskrbnim područjima, kao i da postoje lokalne inicijative koje su u suprotnosti s rješenjima iz Vodoopskrbnog plana, izrađena je stručna podloga „Analiza postojećeg stanja sustava vodoopskrbe za potrebe izrade novelacije Vodoopskrbnog plana PGŽ do 2040. godine“. U 2025. godini stručna je podloga prezentirana Hrvatskim vodama i isporučiteljima vodnih usluga. Izrađen je i Projektni zadatak za izradu „II. Novelacije Vodoopskrbnog plana PGŽ za razdoblje do 2040. godine“ te Prijedlog Sporazuma o suradnji s Hrvatskim vodama VGO Rijeka. Daljnje aktivnosti nisu nastavljene, zbog suzdržanog stava uprave Hrvatskih voda.

- Detaljna analiza ranjivosti ugroženih dijelova obale Primorsko-goranske županije

Zavod je u suradnji s Građevinskim fakultetom Sveučilišta u Rijeci izradio projekt Analiza ranjivosti obalnog područja Primorsko-goranske županije zbog podizanja razine mora, u okviru koje je provedena primarna procjena ranjivosti za svakih 25 m obalnog područja PGŽ-a temeljem koje su izdvojena četiri posebno ranjiva naselja: Cres, Rab, Punat i Volosko te su ista analizirana detaljnije na ugrozu od obalnog plavljenja. Na osnovi rezultata prve faze i metodologije iz druge faze projekta te dostupnim detaljnim podlogama visoke preciznosti (LiDAR podaci), u 2025. godini izrađena je detaljna analiza ranjivosti ugroženih dijelova obale Primorsko-goranske županije, uslijed klimatskih promjena i podizanja razine mora.

- Klimatske promjene i dugoročni razvoj turizma u Primorsko-goranskoj županiji

Klimatske promjene već utječu na turizam, a njihov će se utjecaj i dalje povećavati. Za dugoročnu održivost nužna je prilagodba kroz održive prakse i prostorno planiranje. U Primorsko-goranskoj županiji potrebno je već sada sagledati moguće scenarije razvoja turizma s obzirom na očekivane posljedice klimatskih promjena, poput rasta razine mora, promjene oborina i porasta temperatura. Analiza scenarija pružit će preporuke za razvoj turizma, uklanjanje infrastrukturnih ograničenja i usmjeravanje prostorno-planske politike. Zbog drugih obveza, izrada ovog zadatka odgođena je za iduću godinu.

- Sudjelovanje u strateškim projektima infrastrukture

Sudjelovanje Zavoda u aktivnostima strateških projekata infrastrukture proizlazi iz Zakona, a odnosi se na cestovnu, željezničku, lučku, energetsku i drugu infrastrukturu. Za potrebe izrade stručne podloge Analiza lokacija za smještaj samostojećih fotonaponskih elektrana izvršena je analiza dostupnih prostorno-planskih dokumenata regionalne i lokalne razine. U skladu sa Sporazumom o suradnji na projektu „Sunčana elektrana Ustrine“ koji su 2020. sklopili  JU Zavod, Grad Mali Lošinj i HEP d.d., krajem 2025. godine, potpisan je Ugovor o preuzimanju projekta – Sunčana elektrana Ustrine te je isključivi nositelj projekta postao HEP d.d.

- Suradnja s jedinicama lokalne samouprave, drugim tijelima i institucijama

U 2025. godini nastavljene su aktivnosti i suradnja s jedinicama lokalne samouprave i ostalim institucijama. Djelatnik Zavoda, kao član Povjerenstva za Stratešku procjenu utjecaja na okoliš za III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Vinodolske, sudjelovao je u radu Povjerenstva. U prostorijama Društva „Naša djeca“ Rijeka održana je prezentacija djelokruga rada Zavoda za učenike viših razreda osnovnih škola.

U okviru redovne suradnje s Fakultetom za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Sveučilišta u Rijeci, studenti druge godine Fakulteta, smjera Menadžment održivog razvoja, te studenti združenog prijediplomskog studija Urbana održivost (u okviru Europske mreže sveučilišta YUFE) posjetili su Zavod. Tom su prilikom predstavnici Zavoda kroz stručno predavanje objasnili ulogu, svrhu i važnost prostornog planiranja i urbanizma u praksi.

- Zadaci izvan Plana rada

  - 40-ta obljetnica prostornog planiranja u PGŽ i 40 godina Zavoda za prostorno uređenje PGŽ

U 2025. godini Zavod je proslavio 40-tu  obljetnicu prostornog planiranja u Primorsko-goranskoj županiji i 40 godina Zavoda za prostorno uređenje. Ova obljetnica obilježena je znanstveno-stručnim skupom s predavanjem pod nazivom: "Prostorno planiranje u vremenu promjena - Izazovi i prilike za budućnost" te panel raspravom „Otpornost i prilagodba: Prostorno planiranje u nestabilnim vremenima“. Bogata povijest Zavoda prezentirana je izložbom u prostoru MMSU Rijeka kao i multimedijalnom izložbom, čija je građa dostupna putem StoryMap platforme  na poveznici https://arcg.is/CT0011. U okviru obilježavanja 40 obljetnice Zavoda održan je 15. susret Jadranskih županijskih zavoda za prostorno uređenje. Stručnjaci iz svih Jadranskih županijskih zavoda okupili su se kako bi razmijenili stručna iskustva. Djelatnici Zavoda tom su prigodom predstavili važne projekte Zavoda, nakon čega je uslijedila moderirana rasprava.

- Projekt HORIZON CLIMA Mount Resilience - EU

Provedba projekta MountResilience započela je 1. rujna 2023. godine i traje do 28. veljače 2028. godine. U projektu Zavod sudjeluje u svojstvu projektnog partnera. Cilj projekta je pomoći Europskim brdsko-planinskim područjima i zajednicama u povećanju kapaciteta za prilagodbu na klimatske promijene. Kroz projekt se, u područjima koja su određena kao demonstracijska, razvijaju, testiraju i prilagođavaju nova rješenja i metode za prilagodbu na lokalnoj i regionalnoj razini. Gorski kotar je predviđen kao replikacijsko područje i s tim u vezi Zavod je u 2025. godini sudjelovao u nizu konzorcijskih sastanaka i stručnih radionica na temu definiranja rezultata u demonstracijskim područjima i podizanja kapaciteta za prijenos znanja u replikatorska područja. Zavod je u studenom 2025. godine u NP Risnjak organizirao radionicu na kojoj je predstavljen projekt lokalnim dionicima, s kojima je uspostavljena suradnja za daljnje definiranje pritisaka, rizika i ranjivosti, kao i prioritetnih potreba Gorskog kotara u kontekstu klimatskih promjena. Ukupno sufinanciranje od strane programa HORIZON iznosi 100%.

- Projekt CRESCO Adria, INTERREG IT-HR 2021-2027 – EU

Provedba projekta CRESCO Adria započela je 1. travnja 2024. godine i traje do 30. rujna 2026. godine. Predviđeno vrijeme trajanja projekta je 30 mjeseci, a Zavod sudjeluje u projektu u svojstvu projektnog partnera. Opći cilj projekta je povećati kapacitete urbanih obalnih područja za odgovor na klimatske promjene. Tijekom 2025. godine održano je niz konzorcijskih i stručnih sastanaka, radionica i konferencija u okviru 1. radnog paketa – Integralna prilagodba u procesu prostornog planiranja i 3. radnog paketa - Planovi prilagodbe na klimatske promjene za lokalna pilot područja. Zavod je u 2025. godini započeo s izradom Strateških smjernica za klimatski otporno prostorno planiranje i Aplikacije za prikaz prostorne osjetljivosti i ugroženosti od klimatskih promjena. Ukupno sufinanciranje od strane programa iznosi 80%.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA:

| R.br. | Naziv aktivnosti / projekta | Plan 2025. | Izvršenje 2025. | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Administracija i upravljanje | 1.289.652,24 | 1.237.934,88 | 95,99 |
| 2. | Prostorno planiranje | 131.220,00 | 118.063,45 | 89,97 |
| 3. | Informacijski sustav prostornog uređenja i dokumentacija prostora | 89.963,00 | 88.788,50 | 98,69 |
| 4. | Projekti i programi te stručno analitičke podloge | 64.930,00 | 12.437,50 | 19,16 |
| 5. | Projekt HORIZON CLIMA MountResilience - EU | 43.447,71 | 34.944,57 | 80,43 |
| 6. | Projekt CRESCO Adria INTERREG IT-HR 2021-2027 - EU | 157.500,00 | 114.438,19 | 72,66 |
|  | Ukupno program: | 1.776.712,95 | 1.606.607,09 | 90,43 |

Postotak ostvarenja programa od 90,43% pokazuje da je realizacija osiguranih financijskih sredstava većim dijelom utrošena u skladu sa planiranim sredstvima.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jed. | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2025. | Ostvarena vrijednost 2025. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Broj izrađenih prostornih planova i izvješća o stanju u prostoru | Broj izrađenih prostornih planova ili njihovih izmjena i dopuna (PP PGŽ, PPUO/G) i dokumenata praćenja stanja u prostoru | broj | 3 | 3 | 3 |
| Broj prostornih planova obuhvaćenih Registrom | Broj ukupno unesenih odluka o donošenju prostornih planova u Registar | broj | 1.450 | 1.465 | 1.500 |
| Broj JLS povezanih na ISPU PGŽ | Broj JLS kojima je omogućeno korištenje podataka iz informacijskog sustava uspostavljenog u Zavod | broj | 33 | 33 | 33 |
| Broj izrađene dokumentacije potrebne za realizaciju projekata od županijskog značaja | Broj izrađenih programa razvoja, prostorne i projektne dokumentacije potrebne za realizaciju pojedinih građevina | broj | 2 | 2 | 2 |

NAZIV KORISNIKA: 00303	JAVNA USTANOVA PRIRODA

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA: Djelokrug rada Javne ustanove „Priroda“ (u daljnjem tekstu: Ustanova) je upravljanje i skrb nad zaštićenim dijelovima prirode te dijelom europske ekološke mreže Natura 2000 na području Primorsko-goranske županije.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA: U Ustanovi su ustrojene tri ustrojstvene jedinice:

- Ured ravnatelja upravlja i koordinira rad svih službi te obavlja opće, administrativne i stručne poslove, odnose s javnošću, poslove javnog informiranja te protokolarne poslove, komunicira i surađuje s tijelima državne uprave, regionalne i lokalne samouprave te s institucijama iz inozemstva.

- Stručna služba obavlja poslove koji se odnose na zaštitu, praćenje stanja, održavanje i promicanje zaštićenih područja, dijela ekološke mreže Natura 2000 i ostalih prirodnih vrijednosti, a sve u cilju zaštite i očuvanja izvornosti prirode, osiguravanja neometanog odvijanja prirodnih procesa i održivog korištenja prirodnih dobara.

- Služba čuvara prirode obavlja poslove nadzora i provođenja uvjeta i mjera zaštite prirode u zaštićenim područjima te dijelu ekološke mreže Natura 2000 kojom Ustanova upravlja.

U okviru svojih djelatnosti, Ustanova upravlja i s dva Centra za posjetitelje na izdvojenim lokacijama:

- Centar za posjetitelje „Velike zvijeri“ u Staroj Sušici u Gorskom kotaru

- Centar za posjetitelje i oporavilište za bjeloglave supove u Belom na otoku Cresu.

Osim jedinim registriranim oporavilištem za bjeloglave supove u Hrvatskoj, Ustanova upravlja i hranilištem za bjeloglave supove na otoku Cresu.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2025. GODINU:

| R.br. | Naziv programa | Plan 2025. | Izvršenje 2025. | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Primorsko-goranske županije | 976.600,00 | 790.091,53 | 80,90 |
|  | Ukupno glava: | 976.600,00 | 790.091,53 | 80,90 |

NAZIV PROGRAMA:	 3301 UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE I EKOLOŠKOM MREŽOM PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

POSEBAN CILJ: 3.1. Pametan i održiv pristup upravljanju prostorom i prirodnim resursima

MJERA: 3.1.3. Održivo i učinkovito upravljanje prirodom, posebice vrijednim dijelovima prirode i ekološkom mrežom

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJE PROGRAMA KROZ OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA AKTIVNOSTI I PROJEKATA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI PROVEDBOM PROGRAMA I POKAZATELJE USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

Pokazatelji uspješnosti provođenja redovne djelatnosti Ustanove na kraju 2025. godine mjerljivi su kroz ostvarene rezultate rada, a ovisno o posebnom cilju, rezultati i pokazatelji uspješnosti mogu se definirati kao broj provedenih istraživanja i/ili monitoringa na području Primorsko-goranske županije, broj ulaganja u obnovu postojeće ili novu infrastrukturu zaštićenih područja ili područja ekološke mreže Natura 2000 i broj terenskih obilazaka u svrhu praćenja stanja i provedbe neposrednog nadzora u zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Natura 2000.

Aktivnosti kroz koje su se ostvarivali posebni ciljevi su sljedeće:

AKTIVNOST 1: Prikupljanje podataka utvrđivanjem i praćenjem stanja u prirodi

  - ISTRAŽIVANJA, INVENTARIZACIJA I MONITORING PRIRODNIH VRIJEDNOSTI, NATURA 2000 VRSTA I STANIŠTA

S ciljem povećanja znanja i dostupnosti podataka o prirodi, Ustanova je tijekom godine provela monitoring svih kolonija bjeloglavih supova na Kvarneru. Također financirala je i aktivnost prstenovanja mladih supova na gnijezdima s rekordnih 53 obilježena ptića. Izvršen je i monitoring korištenja gnijezdećih kutija (kućica) od strane sova jastrebača u Gorskom kotaru. Nije izvršeno utvrđivanje teritorijalnih parova ćukavice na području južnog Krka radi nepovoljnih vremenskih prilika u razdoblju potrebe za puštanjem vaba. Provedeni su također uobičajeni monitorinzi i inventarizacija Natura 2000 vrsta kako slijedi: velikih zvijeri (s posebnim naglaskom na pojavnost risa i vuka praćenjem putem fotozamki i tragova), istraživanja pojavnosti vretenca istočne vodendjevojčice u Gorskom kotaru, monitoring ciljnih biljnih vrsta (Buxbaumia viridis, Himantoglossum adriaticum, Genista holopetala, Degenia velebitica), evidencija strogo zaštićenih kornjaša, praćenje stanja invazivne strane vrste penjačice kudzu s akcijom uklanjanja te praćenje pojavnosti invazivnih vrsta tijekom redovnih obilazaka terena. Izvršen je monitoring bjelonogog raka u vodotoku Rječina. Zbog izvanrednog stanja pomora periski u Jadranu, Ustanova je i tijekom 2025. godine nastavila s provedbom aktivnosti utvrđivanja i praćenja stanja plemenite periske na Kvarneru te postavljanja kolektora s ciljem prikupljanje potencijalnih juvenilnih jedinki za „ex-situ“ očuvanje.

  - GEOGRAFSKO-INFORMACIJSKI SUSTAV O PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA ŽUPANIJE

Tijekom godine vršena je kontinuirana nadopuna informacijskog sustava podacima prikupljenim kroz aktivnosti nadzora, monitoringa i prirodoslovnih istraživanja, spašavanja i intervencija implementacijom Mergin aplikacije.

  - OBILASCI I NADZOR ZAŠTIĆENIH PODRUČJA I DIJELA EKOLOŠKE MREŽE NATURA 2000

Ustanova je tijekom 2025. godine provodila obilaske i nadzor nad zaštićenim područjima u Županiji i dijelu ekološke mreže. Tijekom godine obavljeno je 88 obilazaka Službe čuvara prirode i Stručne službe Ustanove. Aktivnosti Službe čuvara prirode najvećim su dijelom bile usmjerene na aktivnosti vezane uz program zaštite i očuvanja supova, spašavanje strogo zaštićenih vrsta te obilazak zaštićenih područja i suradnju s ovlaštenicima koncesijskih odobrenja.

  - AKTIVNOSTI ODRŽAVANJA POVOLJNOG STANJA ZAŠTIĆENIH PODRUČJA I DIJELA EKOLOŠKE MREŽE NATURA 2000

Aktivnosti održavanja u povoljnom stanju, kako zaštićenih područja tako i ekološke mreže, veže se većinom uz provedbu Planova upravljanja zaštićenim područjima i ekološkom mrežom koje je Ustanova donijela za Gorski kotar, otok Krk i otok Rab, a realizacija istih svake godine dio je provedbe Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja i korištenja zaštićenih područja sukladno prioritetima, financijskom i kadrovskom okviru Ustanove.

AKTIVNOST 2: Poticanje održivog korištenja vrijednih dijelova prirode, edukacija i promocija

  - ULAGANJA U INFRASTRUKTURU SA CILJEM TURISTIČKE VALORIZACIJE ZAŠTIĆENIH PODRUČJA I DIJELA EKOLOŠKE MREŽE NATURA 2000

Tijekom godine izvršeni su radovi na obnovi infrastrukture u ZK Kamačnik (obnova dijela dotrajalog segmenta drvene šetnice), u špilji Lokvarka izvršena je zamjena dijela zaštitnog rukohvata. Ponovno je otvorena staza kroz Vražji prolaz, nakon radova rekonstrukcije uništenih mostova, a tijekom 2025.godine izrađeno je tehničko rješenje sanacije dijela mostića te tipsko rješenje postavljanja ograda na opasnim mjestima u kanjonu Vražji prolaz te sukladno istom i ugovoreni radovi na obnovi dvaju mostića u kanjonu, no završetak istih se očekuje u prvom kvartalu 2026. godine. Izvršena je obnova obavijesnih ploča u posebnim ornitološkim rezervatima (siluete supova) koje će biti ugrađene u 2026. godini. Ugrađena je signalizacija (QR kodovi) u PŠ Golubinjak i na poučnoj stazi Biserujka-Slivanjska za potrebe rada postavljenih audio vodiča. Izrađene su tabele upozorenja i zabrane vožnje po osjetljivom staništu za lokvu Fruga i cret Trstenik koje će biti postavljene u 2026. godini. U špilji Vrelo postavljen je novi element stalnog postava vezan uz Domovinski rat.

  - CENTAR ZA POSJETITELJE „VELIKE ZVIJERI“

Tijekom 2025. godine ukupno je Centar posjetilo 10.633 posjetitelja. U Centru su se tijekom godine provodile redovne aktivnosti: prihvat posjetitelja i vođenje grupa, osmišljavanje i provođenje edukativnih aktivnosti i radionica. U siječnju je obilježena manifestacija Noć muzeja. Osim toga, tijekom godine provođene su osnovne marketinške i aktivnosti u cilju doprinosa prepoznatljivosti i pozicioniranju Centra.

  - NADZOR NAD OBAVLJANJEM GOSPODARSKIH DJELATNOSTI U ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA

U cilju osiguravanja održivog korištenja zaštićenih područja, Ustanova je provodila nadzor i suradnju s ovlaštenicima koncesijskih odobrenja koji obavljaju gospodarsku djelatnost u zaštićenim područjima, i to za prihvat posjetitelja u špiljama Lokvarka, Vrelo i Biserujka, Kamačniku te Vražjem prolazu i Zelenom viru. Temeljem zahtjeva, izdana su nova koncesijska odobrenja za obavljanje djelatnosti vođenja posjetitelja u špiljama Lokvarka (KTD Lokvarka d.o.o.) i Vrelo (KTD Fužine d.o.o.) za iduće petogodišnje razdoblje. Ustanova je tijekom godine izdavala i koncesijska odobrenja za obavljanje jednokratnih djelatnosti u zaštićenim područjima i speleološkim objektima s kojima upravlja.

  - PRIPREMA PUBLIKACIJA O PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA

Tijekom godine Ustanova je prikupljala građu i radila na konceptu za izradu buduće monografije o supovima. Ujedno osmišljen je sadržaj audio vodiča za poučnu stazu Biserujka-Slivanjska na otoku Krku.

  - PROMICANJE ZAŠTITE PRIRODE

U cilju izobrazbe lokalnog stanovništva i posjetitelja te promocije vrijedne prirodne baštine, Ustanova je kao i svake godine nastavila s obilježavanjem prigodnih dana i to: Svjetski Dan voda, Dan planeta Zemlje, Međunarodni dan biološke raznolikosti, Međunarodni dan strvinara i Međunarodni dan planina. Ustanova je bila suorganizator manifestacije „City Nature Challenge“ koji se odvijao na području grada Rijeke, s ciljem dokumentiranja lokalne bioraznolikosti urbanih i prirodnih sredina, gdje je zainteresirana javnost bilježila i prikupljala putem aplikacije podatke o biljkama, životinjama i drugim organizmima. Ustanova je u cilju promocije zaštićenih područja i vrijedne prirodne baštine i njezinih sastavnica održavala prigodna edukativna predavanja/radionice te se uključivala u akcije čišćenja okoliša.

  - SURADNJA S NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA I OBRAZOVNIM INSTITUCIJAMA

Ustanova redovito surađuje s nevladinim organizacijama i odgojno – obrazovnim institucijama na obilježavanju datuma vezanim uz zaštitu prirode i okoliša. Nastavljene su aktivnosti na svim do sad započetim projektima edukacije u zaštiti prirode te je s Društvom „Naša djeca“ provedeno nekoliko edukativnih aktivnosti. U suradnji s Medicinskim fakultetom u Rijeci, za studente usmjerenja sanitarni inženjer održana su namjenska predavanja na temu zaštite prirode u Primorsko-goranskoj županiji. Ustanova je nastavila suradnju s nevladinom organizacijom The Nature Conservancy koja je financirala izradu tehničkog elaborata restauracije dvaju virova   u koritu Rječine te surađivala s Udrugom BIUS vezano uz inventarizaciju flore na otoku Rabu.

  - INFORMIRANJE JAVNOSTI O AKTIVNOSTIMA USTANOVE (održavanje web stranica)

Ustanova je tijekom godine sve zanimljivosti i informacije vezane uz rad i provedene aktivnosti kontinuirano objavljivala na svoje tri internetske stranice i pripadajućim društvenim mrežama, Javne ustanove “Priroda”, Centra Beli i Centra “Velike zvijeri” te u javnim glasilima. Djelatnici Ustanove sudjelovali su na stručnim i znanstvenim skupovima i kongresima.

AKTIVNOST 3: Priprema i/ili provedba dokumenata upravljanja

  - PROVEDBA PLANOVA UPRAVLJANJA ZA ZAŠTIĆENA PODRUČJA I EKOLOŠKU MREŽU

Tijekom 2025. godine provodile su se u sklopu Godišnjeg programa i aktivnosti iz usvojenih Planova upravljanja (otoci Krk i Rab te područje Gorski kotar) sukladno prioritetima te financijskim i kadrovskim kapacitetima Ustanove.

  - PRIPREMA STRUČNIH OBRAZLOŽENJA ZA POKRETANJE NOVIH POSTUPAKA PROGLAŠENJA ILI UKIDANJE ZAŠTITE NAD ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA TE USKLAĐENJE I VERIFIKACIJA GRANICA ZAŠTIĆENIH PODRUČJA

Ustanova je tijekom 2025. godine inicirala problematiku upravljanja šumskim površinama koje nisu u državnom vlasništvu (primjer PŠ Čikat) odnosno posebni rezervat Dundo na Rabu, u cilju potencijalnog usklađivanja/izmjene granica u odnosu na imovinsko-pravne odnose i režim zaštite.

  - SUDJELOVANJE U POSTUPCIMA UTVRĐIVANJA I PROVOĐENJA MJERA ZAŠTITE PRIRODE U ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA I EKOLOŠKOJ MREŽI NATURA 2000

Ustanova sudjeluje u davanju mišljena vezano za postupke ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu i u postupcima utvrđivanja uvjeta zaštite prirode u zaštićenim područjima odnosno prostorno-plansku dokumentaciju vezano uz prirodnu baštinu.

AKTIVNOST 4: Skrb i mjere očuvanja strogo zaštićenih vrsta (s naglaskom na posljednju populaciju bjeloglavih supova u Republici Hrvatskoj)

  - CENTAR ZA POSJETITELJE BELI I OPORAVILIŠTE ZA BJELOGLAVE SUPOVE

U Centru za posjetitelje i oporavilištu za bjeloglave supove Beli tijekom 2025. godine provođene su redovne aktivnosti: prihvat posjetitelja, skrb o bjeloglavim supovima u oporavilištu te aktivnosti upravljanja hranilištem („restoranom za supove“) na izdvojenoj lokaciji. Centar je posjetilo 12.517 posjetitelja, a tradicionalno je obilježen i Međunarodni dan strvinara uz program „Dan otvorenih vrata“ kada su, uz slobodan ulaz za sve posjetitelje, u dvorištu Centra organizirane kreativno-edukativne aktivnosti na temu bjeloglavih supova. Osim toga, izrađen je projekt sanacije potpornog zida uz rub čestice Oporavilišta temeljem kojeg se u idućoj godini planiraju provesti radovi sanacije.

U 2025. godini u Oporavilište je zaprimljeno 10 bjeloglavih supova. Nakon oporavka, u prirodu je pušteno 7 bjeloglavih supova, a tri jedinke zadržane su na skrbi zbog velike količine olova u krvi. Nastavljena je suradnja s Veterinarskim fakultetom iz Zagreba vezano uz provedbu hematoloških i biokemijskih analiza te obavljanje patomorfoloških pregleda i pripadajućih analiza, kao i aktivnost uzimanja uzoraka za određivanje spola i koncentracije olova u krvi. Provodila se redovita suradnja s veterinarskim institucijama te ostalim nacionalnim i internacionalnim stručnjacima. Vršen je obilazak dijela linija dalekovoda na kojima je do sada zabilježena elektrokucija.

Kontinuirano je vršen otkup hrane od Poljoprivredne zadruge Cres i lokalnih OPG-ova za potrebe Oporavilišta, kao i kontinuirani dovoz strvina od strane Agroproteinke d.d. na cresko hranilište za supove.

AKTIVNOST 5: Jačanje kapaciteta zaštite prirode uključivanjem u nacionalne i međunarodne projekte

5.1. NADOGRADNJA SUSTAVA UPRAVLJANJA ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA I EKOLOŠKOM MREŽOM NATURA 2000

U tijeku 2025. godine Ustanova je nastavila s provođenjem odobrenih projekata sufinanciranih sredstvima EU. Pregled ostvarenih aktivnosti po pojedinim projektima donosi se u nastavku.

5.1.1. Naziv projekta: „Securing a future for Griffon Vultures in Croatia – LIFE SUPport“

Financiranje: 60% Program LIFE

Nositelj: Udruga BIOM

Vrijednost projekta za Ustanovu: 356.791,50 €

Status: u provedbi

Trajanje projekta iznosi 5 godina. Opći cilj projekta je unaprijediti uvjete za gniježđenje i preživljavanje zadnje preostale populacije bjeloglavog supa u Hrvatskoj, koja se nalazi na Kvarnerskim otocima. U okviru projekta tijekom 2025. godine odloženo je 28 tona strvina na hranilište za supove kojim Ustanova upravlja, održavan je sustav daljinskog praćenja bjeloglavih supova na otoku Plavniku u cilju smanjenja utjecaja uznemiravanja tijekom gniježđenja te video nadzor na hranilištu u cilju praćenja obrazaca hranjenja i evidentiranja obilježenih supova (više stotina nalaza). Izrađena je i postavljena nova promatračnica na hranilištu za potrebe stručnog i znanstvenog monitoringa supova, provođene su aktivnosti u cilju smanjenja smrtnosti od trovanja olovom i elektrokucije, sudjelovalo se u pripremi i izradi promotivnog videa te edukativnim i promotivnim aktivnostima.

5.1.2. Naziv projekta: Izrada projektne dokumentacije za razradu projekta radnog naziva „Unapređenje upravljanja i stanja očuvanosti ciljnih stanišnih tipova i uz njih vezanih ciljnih vrsta unutar područja ekološke mreže u Primorsko-goranskoj županiji“

Financiranje: 100% Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Nositelj: Ustanova

Vrijednost projekta za Ustanovu: 33.125,00 €

Status: u provedbi

Tijekom 2025. godine Ustanova je razradila projekt naziva „Restauracija travnjačkih staništa na otoku Krku“, uključujući definiranje svih projektnih aktivnosti, općih i specifičnih ciljeva, očekivanih rezultata te analizu tržišta i prikupljanje sve potrebna dokumentacije. Dana 12. prosinca 2025. godine putem sustava eKohezija uspješno je podnesena prijava projektnog prijedloga na poziv „PK.3.7.05 Poboljšano upravljanje zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Natura 2000“.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA:

| R.br. | Naziv aktivnosti / projekta | Plan 2025. | Izvršenje 2025. | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Administracija i upravljanje | 639.000,00 | 571.517,42 | 89,44 |
| 2. | Utvrđivanje, praćenje stanja i održivo korištenje vrijednih dijelova prirode | 159.300,00 | 99.150,36 | 62,24 |
| 3. | Centar za posjetitelje i oporavilište za bjeloglave supove Beli | 58.200,00 | 34.096,90 | 58,59 |
| 4. | Centar za posjetitelje „Velike zvijeri“ | 44.300,00 | 30.240,98 | 68,26 |
| 5. | Unapređenje i povećanje kapaciteta oporavilišta za bjeloglave supove u Centru za posjetitelje Beli | 28.900,00 | 13.470,83 | 46,61 |
| 6. | Projekt LIFE SUPport-EU | 46.900,00 | 41.615,04 | 88,73 |
|  | Ukupno program: | 976.600,00 | 790.091,53 | 80,90 |

U okviru programa „Upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Primorsko-goranske županije“ izvršena je većina planiranih aktivnosti te su ostvareni svi planirani pokazatelji, a ukupno financijsko izvršenje iznosi 80,90%.

U potprogramu/aktivnosti „Administracija i upravljanje“ realizira se redovna djelatnost Ustanove, odnosno plaće i ostali materijalni rashodi kontinuiranog karaktera kojima se omogućuje redovno funkcioniranje te djelovanje Ustanove. Uspješnost ovog potprograma se ne iskazuje u pokazateljima, no posljedično utječe na ostvarenje svih ostalih aktivnosti. Izvršenje ovog potprograma iznosi 89,44%. Odstupanje od potpunog izvršenja iskazuje se u rashodima za zaposlene. Naime, uslijed administrativnih okolnosti nisu provedena planirana zapošljavanja za koja su osigurana sredstva, a čime je uvjetovano manje izvršenje. U sklopu potprograma/aktivnosti „Utvrđivanje, praćenje stanja i održivo korištenje vrijednih dijelova prirode“ provodili su se monitorinzi prirodnih vrijednosti, ulagalo u edukativno-turističku infrastrukturu zaštićenih područja, provodila prirodoslovna istraživanja, promotivne aktivnosti u vidu informiranja javnosti s ciljem promocije zaštite prirode, vršio nadzor nad obavljanjem gospodarskih djelatnosti u zaštićenim područjima, a izvršenje u odnosu na planirana sredstva iznosi 62,24%. Uslijed objektivnih okolnosti ugovoreni su, a nisu izvršeni infrastrukturni radovi nove dionice pješačke staze u području Značajnog krajobraza Vražji prolaz u iznosu od 47.858,83 eura (radovi + nadzor). Infrastrukturni radovi na prilaznoj cesti do mjesta izvođenja radova u Vražjem prolazu te zahtjevi koncesionara da se radovi ne obavljaju za vrijeme turističke sezone, uvjetovalo je u konačnici kasnije ugovaranje, a kako izvođač radova nije mogao ispoštovati rokove zbog uvjeta koji nastaju u zimskom periodu u Gorskom kotaru, isti su odgođeni uz sklapanje Dodatka ugovora i suglasnosti Primorsko-goranske županije da se radovi izvedu u 2026. godini. Da su se izvršili odgođeni radovi, izvršenje ovog potprograma bilo bi gotovo 92%. Potprogram/aktivnost „Centar za posjetitelje i oporavilište za bjeloglave supove Beli“ je izvršen sa 58,59%. Odstupanje u izvršenju odnosi se na neizvršenu rekonstrukciju derutnog dijela ogradnog zida čestice uz Oporavilište radi boravka ptica na oporavku i potrebe izrade detaljnije dokumentacije za izvođenje. U sklopu potprograma/aktivnosti „Unapređenje i povećanje kapaciteta oporavilišta za bjeloglave supove u Centru za posjetitelje Beli“ provodi se kontinuirana skrb nad strogo zaštićenom vrstom bjeloglavih supova. Potprogram je izvršen s 46,61%. U organizaciji Spar Hrvatska d.o.o. organizirana je donatorska kampanja s očekivanim priljevom sredstava u iznosu od 10.000,00 eura. Iznos je planiran u financijskom planu no sredstva su uprihodovana 11. prosinca 2025. godine te se ista do kraja godine nisu mogla realizirati. U sklopu potprograma/aktivnosti „Centar „Velike zvijeri“ izvršene su sve planirane aktivnosti, a nešto manje izvršenje proizlazi iz činjenice da se u Centru osim prodaje ulaznica prodaju i suveniri. Naime, dobavljeni suveniri nisu rashod u trenutku nabave već postaju i prihod i rashod u trenutku prodaje, što predstavlja izazov u planiranju. Izvršenje ovog potprograma/aktivnosti iznosi 68,26% jer je prodano manje suvenira od plana iz čega proizlazi manje izvršenje ovog potprograma. U sklopu potprograma/aktivnosti LIFE SUPport-EU provodi se EU projekt zadanom dinamikom koja je započela s realizacijom početkom 2023. godine. Dinamika aktivnosti se usklađuje s ostalim partnerima na projektu. Stopa izvršenja ovog potprograma iznosi 88,73% u sklopu kojeg su izvršene gotovo sve zadane aktivnosti.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2025. | Ostvarena vrijednost 2025. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Broj provedenih istraživanja i/ili monitoringa na području Primorsko-goranske županije | Provedbom istraživanja se ostvaruje bolja učinkovitost upravljanja prirodnim vrijednostima. Provedbom monitoringa prati se stanje Natura 2000 vrsta i staništa. | Broj | 13 | 14 | 14 |
| Broj ulaganja u obnovu postojeće ili novu infrastrukturu zaštićenih područja ili područja ekološke mreže Natura 2000 | U cilju unapređenja odmora, razonode i izobrazbe posjetitelja, postavljati informativne tabele, trasirati i održavati staze te uređivati turističku infrastrukturu. | Broj | 4 | 5 | 5 |
| Broj terenskih obilazaka u svrhu praćenja stanja i provedbe neposrednog nadzora u zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Natura 2000 | Redovitim obilascima nadzirati prirodne vrijednosti u cilju sprječavanja štetnih zahvata i poremećaja u prirodi. | Broj | 50 | 50 | 88 |