NAZIV KORISNIKA: 009 UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ, INFRASTRUKTURU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Poslovi i zadaci Upravnog odjela za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima (dalje: Upravni odjel) utvrđeni su Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Primorsko-goranske županije, a odnose se na:

- planiranje, poticanje, upravljanje i provedbu politike regionalnog razvoja na području Županije i predlaganje strateških ciljeva, prioriteta i mjera regionalnog razvoja;

- ustrojavanje i vođenje županijske baze razvojnih projekata;

- sudjelovanje u pripremi i izradi strateških i operativnih razvojnih dokumenata Županije te praćenje razvojnih programa iz nadležnosti Upravnog odjela;

- koordiniranje izrade i praćenje provedbe županijske razvojne strategije/županijskog plana razvoja i drugih strateških i razvojnih dokumenata za područje Županije;

- koordiniranje provedbe županijskih razvojnih programa;

- pružanje podrške investitorima u pronalaženju investicijskih projekata i tijekom njihove realizacije;

- pripremu, izradu i provođenje programa i projekata poticanja razvoja velikih gospodarskih subjekata primarno u domeni infrastrukture;

- pružanje stručne pomoći javnopravnim tijelima i javnim ustanovama s područja Županije kojima su osnivači Republika Hrvatska, Županija i/ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, vezanih uz regionalni razvoj;

- sudjelovanje u radu partnerskog vijeća statističke regije, partnerskog vijeća za područje Županije i partnerskog vijeća za urbano područje;

- poticanje zajedničkih razvojnih projekata s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te kroz programe teritorijalne suradnje;

- pripremu i provedbu razvojnih projekata više razine složenosti na području Županije koji se financiraju sredstvima iz Proračuna sukladno odluci Župana;

- poticanje, koordinaciju, usklađivanje i praćenje razvojnih programa i projekata iz područja prometne infrastrukture, vodoopskrbe i odvodnje, energetike i energetske infrastrukture;

- davanje koncesije u području energetike i praćenje realizacije sklopljenih ugovora o koncesiji;

- suradnju s ostalim upravnim tijelima na pripremi i implementaciji projekata sufinanciranih iz fondova EU;

- suradnju s nacionalnim i međunarodnim institucijama i tijelima u okviru nadležnosti Upravnog odjela;

- praćenje i koordiniranje rada trgovačkih društava i ustanova iz nadležnosti Upravnog odjela, a kojima je Županija član ili osnivač, te podnošenje izvješća o njihovom radu;

- predlaganje i kandidiranje projekata od interesa za Županiju i obavljanje stručnih poslova vezanih za programe Europske unije i Republike Hrvatske.

Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima obavlja i druge poslove iz područja regionalnog razvoja, infrastrukture i upravljanja projektima koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.

PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:

Proračunski korisnici iz djelokruga rada Upravnog odjela su javna ustanova Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije i ustanova Regionalna energetska agencija Kvarner.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Unutarnje ustrojstvo Upravnog odjela, nazivi i opisi poslova radnih mjesta, stručni i drugi uvjeti za raspored na radna mjesta, broj izvršitelja te druga pitanja od značaja za rad Upravnog Odjela uređena su Pravilnikom o unutarnjem redu Upravnog odjela za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima.

Upravni Odjel nema unutarnje ustrojstvene jedinice (služba, odsjek, pododsjek). Sistematizacijom je predviđeno 14 radnih mjesta i 3 privremena radna mjesta za potrebe rada na projektu. Na dan 31. prosinca 2025. godine popunjeno je 10 radnih mjesta na neodređeno vrijeme i 2 privremena radna mjesta za potrebe rada na projektu.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2025. GODINU:

| GLAVA 00901. UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ, INFRASTRUKTURU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R.br. | Naziv programa | Plan 2025. | Izvršenje 2025. | Indeks |
| 1. | Javna uprava i administracija | 27.387,14 | 7.542,50 | 27,54 |
| 2. | Institucionalni i programski okvir regionalnog razvoja | 1.744.075,97 | 1.627.917,40 | 93,34 |
| 3. | Programi ravnomjernog razvitka | 1.155.411,89 | 889.596,12 | 76,99 |
| 4. | Provedba županijskih strateških razvojnih projekata | 4.786.125,00 | 2.080.375,99 | 43,47 |
| Ukupno glava 00901. |  | 7.713.000,00 | 4.605.432,01 | 59,71 |
| GLAVA 00903. JAVNA USTANOVA REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE |  |  |  |  |
| R.br. | Naziv programa | Plan 2025. | Izvršenje 2025. | Indeks |
| 1. | Poticanje regionalne konkurentnosti | 1.190.000,00 | 1.073.536,55 | 90,21 |
| Ukupno glava 00903. |  | 1.190.000,00 | 1.073.536,55 | 90,21 |
| GLAVA 00904. REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA KVARNER |  |  |  |  |
| R.br. | Naziv programa | Plan 2025. | Izvršenje 2025. | Indeks |
| 1. | Zelena energetska tranzicija | 421.000,00 | 278.352,82 | 66,12 |
| Ukupno glava 00904. |  | 421.000,00 | 278.352,82 | 66,12 |
| Ukupno razdjel: |  | 9.324.000,00 | 5.957.321,38 | 63,89 |

NAZIV PROGRAMA:	 9001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

SVRHA PROGRAMA:

Osiguravanje osnovnih uvjeta za redovno obavljanje poslova iz djelokruga rada Upravnog odjela koji nisu osigurani na zajedničkim pozicijama Proračuna, odnosno u sklopu ovog programa osiguravaju se sredstva za materijalne rashode Upravnog odjela.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

Ovaj program ne doprinosi izravno ostvarenju posebnih ciljeva iz strateškog okvira Plana razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2022.-2027. godine, ali je kroz Provedbeni program Primorsko-goranske županije za razdoblje 2021.-2025. godine, koji predstavlja poveznicu Proračuna i Plana razvoja i obuhvaća sve rashode i izdatke Proračuna povezan sa posebnom mjerom „Javna uprava i administracija“.

Cilj Programa je realizacija obaveza i zadataka Upravnog odjela utvrđenih zakonskim i podzakonskim propisima, odlukama Županijske skupštine i zadacima naloženim od strane Župana Primorsko-goranske županije. Službenici Upravnog odjela u okviru redovitog opsega poslova obavljaju i zaduženja kao što su:

- Članstvo u stručnoj skupini za urbanu mobilnost europske komisije;

- Predsjedavanje i koordinacija rada Komisije za promet i infrastrukturu Jadransko-jonske euroregije;

- Predstavnik u Mreži regionalnih središta – RegHub 2.0 Europskog odbora regija;

- Članstvo (zamjenik) u Odboru za praćenje Interreg programa Slovenija-Hrvatska 2021.-2027.;

- Članstvo u radnoj skupini za održivu mobilnost i povezanost Skupštine europskih regija;

- Članstvo (zamjenik) u Pododboru za praćenje Sporazuma o partnerstvu Nacionalnog koordinacijskog odbora za europske strukturne ESI fondove i instrumente EU u RH;

- Članstvo u Stručnoj radnoj skupini za izradu nacrta Nacionalnog plana za poticanje ulaganja za razdoblje 2024.-2030. godine i Akcijskog plana za provedbu Nacionalnog plana za poticanje ulaganja za razdoblje 2024.-2026. godine;

- Članstvo u Koordinacijskom odboru Integriranog teritorijalnog programa 2021.-2027.;

- Članstvo u radnoj skupini za gospodarstvo i regionalni razvoj Hrvatske zajednice županija;

- Članstvo u radnoj skupini za EU fondove Hrvatske zajednice županija;

- Članstvo u Partnerskom vijeću Jadranske Hrvatske;

- Članstvo u Partnerskom vijeću PGŽ;

- Članstvo u Partnerskom vijeću Urbane aglomeracije Rijeka za financijsko razdoblje 2021.- 2027. godine;

- Članstvo u Radnoj skupini/otočnom partnerstvu za izradu i praćenje provedbe dopune Plana razvoja PGŽ;

- Vođenje Jedinice za provedbu Teritorijalne strategije za područje otoka Primorsko-goranske županije;

- Članstvo u Timu za vrednovanje tijekom provedbe (srednjoročno vrednovanje) Plana razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2022.-2027. godine;

- Članstvo u Povjerenstvu za odabir srednjih i velikih investicijskih projekata za financiranje iz Proračuna Primorsko-goranske županije;

- Članstvo u Koordinacijskom timu za provedbu razvojnog projekta RSRTC Platak;

- Vođenje i članstvo u Projektnom timu za operativnu provedbu razvojnog projekta RSRTC Platak;

- Članstvo u Koordinacijskom timu za provedbu projekta izgradnje objekta Doma zdravlja Primorsko-goranske županije u Opatiji;

- Vođenje i članstvo u Projektnom timu za operativnu provedbu projekta izgradnje objekta Doma zdravlja Primorsko-goranske županije u Opatiji;

- Članstvo u Koordinacijskom timu za provedbu razvojnog projekta „Lječilišni centar Veli Lošinj“;

- Vođenje i članstvo u Projektnom timu za operativnu provedbu razvojnog projekta „Lječilišni centar Veli Lošinj“;

- Članstvo u Koordinacijskom timu za provedbu projekta izgradnje Zdravstvenog centra Rujevica - zapad;

- Vođenje i članstvo u Projektnom timu za operativnu provedbu projekta izgradnje Zdravstvenog centra Rujevica - zapad;

- Članstvo u Koordinacijskom timu za provedbu projekta izgradnje Zdravstvenog centra Rujevica - istok;

- Vođenje i članstvo u Projektnom timu za operativnu provedbu projekta izgradnje Zdravstvenog centra Rujevica - istok;

- Članstvo u Koordinacijskom timu za provedbu projekta uspostave dislocirane jedinice DZSO „Kantrida“ Rijeka na području Grada Delnica;

- Vođenje i članstvo u Projektnom timu za provedbu projekta uspostave dislocirane jedinice DZSO „Kantrida“ Rijeka na području Grada Delnica;

- Članstvo u Koordinacijskom timu za provedbu projekta uspostave dislocirane jedinice DZSO „Marko A. Stuparić“ Veli Lošinj na novoj lokaciji u Gradu Cresu;

- Vođenje i članstvo u Projektnom timu za provedbu projekta uspostave dislocirane jedinice DZSO „Marko A. Stuparić“ Veli Lošinj na novoj lokaciji u Gradu Cresu;

- Članstvo u Projektnom timu za pripremu projekta poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture na području Gorskog kotara;

- Članstvo u Upravljačkom odboru EU projekta „Digi-B-Well“;

- Članstvo u Upravljačkom odboru EU projekta „RurALL“;

- Članstvo u Projektnom timu za pripremu i provedbu projekta izgradnje nove škole u Marinićima;

- Članstvo u Koordinacijskom timu za provedbu razvojnog projekta Kulturno-turistička ruta Putovima Frankopana;

- Predstavništvo PGŽ za koordinatora u projektu „Izrada projektne dokumentacije za izgradnju drugog kolosijeka, modernizaciju i obnovu na pružnoj dionici Škrljevo-Rijeka-Jurdani“;

- Predstavništvo u Timu za kvalitetu PGŽ.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA:

| R.br. | Naziv aktivnosti / projekta | Plan 2025. | Izvršenje 2025. | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Materijalni rashodi Odjela | 27.387,14 | 7.542,50 | 27,54 |
|  | Ukupno program: | 27.387,14 | 7.542,50 | 27,54 |

NAZIV PROGRAMA:	 9002 INSTITUCIONALNI I PROGRAMSKI OKVIR REGIONALNOG RAZVOJA

SVRHA PROGRAMA:

- planiranje, poticanje, upravljanje i provedba politike regionalnog razvoja na području Županije i predlaganje strateških ciljeva, prioriteta i mjera regionalnog razvoja;

- praćenje provedbe Plana razvoja Primorsko-goranske županije 2022.-2027.

- priprema i provedba razvojnih projekata više razine složenosti na području Županije;

- jačanje suradnje Primorsko-goranske županije s jedinicama lokalne samouprave i drugim subjektima na provedbi razvojnih projekata na području Županije;

- pridonošenje učinkovitoj pripremi regionalnih i lokalnih razvojnih projekata te njihovom uspješnom kandidiranju na natječaje za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru strukturnih i investicijskih fondova Europske unije;

- poticanje održivog razvoja Gorskog kotara i otoka.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

Program se temelji na posebnom cilju 4.3. Suvremeni regionalni koncept usavršavanja, prekvalifikacija i cjeloživotnog učenja, mjeri 4.3.3. Promicanje digitalne i medijske pismenosti te na posebnom cilju 5.5. Razvoj mikroregija aktiviranjem razvojnih potencijala, mjeri 5.5.2. Provođenje poticajnih mjera i politika u svrhu jačanja mikroregija, mjeri 5.5.3. Izgradnja održive infrastrukture u funkciji razvoja ruralnog područja, otoka i Gorskog kotara i mjeri 5.5.4. Razvoj pametnih i održivih gradova, sela i otoka Plana razvoja Primorsko-goranske županije 2022.-2027.

POSEBNI CILJ:

4.3. Suvremeni regionalni koncept usavršavanja, prekvalifikacija i cjeloživotnog učenja

5.5. Razvoj mikroregija aktiviranjem razvojnih potencijala

MJERA:

4.3.3. Promicanje digitalne i medijske pismenosti

5.5.2. Provođenje poticajnih mjera i politika u svrhu jačanja mikroregija

5.5.3. Izgradnja održive infrastrukture u funkciji razvoja ruralnog područja, otoka i Gorskog kotara

5.5.4. Razvoj pametnih i održivih gradova, sela i otoka

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA KROZ OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA AKTIVNOSTI I PROJEKATA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI PROVEDBOM PROGRAMA I POKAZATELJE USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

2.1. Institucionalna potpora aktivnostima regionalnog razvoja

Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima provodi aktivnosti u svrhu učinkovite koordinacije i poticanja regionalnog razvoja za područje Županije. Slijedom navedenog, u 2025. godini provodili su se sljedeći poslovi i zadaće koji se odnose na:

- u suradnji s regionalnim koordinatorom praćenje provedbe i vrednovanje Plana razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2022.-2027. godine (dalje u tekstu: Plan razvoja PGŽ) i Provedbenog programa Primorsko-goranske županije za razdoblje 2021.-2025. godine (dalje u tekstu: Provedbeni program) te izvještavanje odgovarajućih tijela Županije i Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU, Koordinacijsko tijelo sukladno propisu o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj);

Izvješće o provedbi Plana razvoja PGŽ za 2024. godinu je izrađeno te prihvaćeno od strane Partnerskog vijeća PGŽ, Župana te Županijske skupštine PGŽ. Izvješće o provedbi Provedbenog programa za 2024. godinu je prihvaćeno od strane Župana. Oba izvješća su dostavljena MRRFEU. Proveden je postupak srednjoročnog vrednovanja Plana razvoja PGŽ koji je obuhvaćao pokretanje postupka vrednovanja, osnivanje Odbora i Tima za srednjoročno vrednovanje (Tim je izrađivao međuizvješća i završno izvješće o vrednovanju, a Odbor ih je usvajao) te organizaciju 4 sjednice Odbora. Završno Izvješće o provedbi postupka srednjoročnog vrednovanja (vrednovanja tijekom provedbe) Plana razvoja PGŽ usvojeno je od Odbora u prosincu 2025. godine.

- koordinacija provedbe dopune Plana razvoja/Plana razvoja otoka Primorsko-goranske županije za razdoblje 2022.-2027. godine/Teritorijalne strategije Primorsko-goranske županije (dalje u tekstu: TS PGŽ);

U travnju 2024. godine sklopljen je između MRRFEU i Primorsko-goranske županije Sporazum o provedbi TS PGŽ. Sastavni dijelovi Sporazuma su: indikativna alokacija od 31,7 mil. eura bespovratnih europskih sredstava namijenjenih projektima razvoja otoka s područja Primorsko-goranske županije, te lista 20 projektnih prijedloga koje je Županija prikupila provedbom Javnog poziva (dalje u tekstu: Lista projekata), a na nju je dalo suglasnost Otočno partnerstvo PGŽ (tijelo osnovano temeljem Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem RH, na načelu partnerstva važnih otočnih dionika, s ciljem sudjelovanja u izradi i praćenju provedbe TS PGŽ). Odlukom Župana u srpnju 2024. godine osnovana je Jedinica za provedbu Teritorijalne strategije za područje otoka Primorsko-goranske županije sa zadaćom praćenja, izvještavanja MRRFEU i Otočnog partnerstva PGŽ te informiranja važnih dionika i javnosti o provedbi TS PGŽ. U okviru iste djeluju predstavnici Županije i Regionalne razvojne agencije PGŽ. Tijekom 2025. godine, uz suglasnost Otočnog partnerstva PGŽ, izvršene su dvije izmjene Liste projekata kojima su promijenjeni i/ili dodani projektni partneri na nekoliko projekata. Uz podršku u pripremi projekata od strane Jedinice za provedbu TS PGŽ, do kraja 2025. godine ugovoreno je sufinanciranje bespovratnim europskim sredstvima temeljem Integriranog teritorijalnog programa 2021.-2027. 8 projekata: Društveno-kulturni i turističko-informativni centar „Vitezićev dom“ – Općina Vrbnik, Kulturni centar Punat, Uređenje obalnog pojasa naselja Baška – Etapa 2A, Vatrogasni dom Mali Lošinj, Izgradnja vatrogasnog doma - Grad Cres, Izgradnja i opremanje Vatrogasnog doma Malinska-Dubašnica, Uređenje interpretacijskog centra lošinjskih prirodnih ljekovitih činitelja – „Otok koji liječi“ - Lječilište Veli Lošinj i Uređenje parkova u Šilu - Općina Dobrinj. U postupku sklapanja ugovora bila su 2 projekta: Uređenje centra za poboljšanje kvalitete života na otocima - Dom zdravlja PGŽ i Poslovno društveni centar Lopar - Lopar Vrutak d.o.o. Uz suglasnost Otočnog partnerstva PGŽ podnesena su MRRFEU dva polugodišnja izvješća koje ih je odobrilo.

- obavljanje poslova vezanih uz Županijsku bazu razvojnih projekata – ŽBRP što uključuje prikupljanje novih razvojnih projekata s područja Županije (putem propisanog obrasca), njihovo unošenje u ŽBRP te ažuriranje podataka za postojeće projekte unesene u ŽBRP; U 2025. godini su putem propisanog obrasca prikupljeni podaci o 19 razvojnih projekata.

- koordinacija aktivnosti jedinica lokalne samouprave vezanih uz regionalni razvoj s ciljem pružanja pomoći i poticanja učinkovitije pripreme i provedbe razvojnih projekata;

- sudjelovanje u radu Partnerskog vijeća Primorsko-goranske županije - PV PGŽ (savjetodavno tijelo čije je ustrojavanje i djelovanje definirano odredbama Zakona o regionalnom razvoju na načelu partnerstva i suradnje s ciljem sudjelovanja u donošenju Plana razvoja županije, utvrđivanja prioriteta razvoja na području Županije, predlaganja strateških projekata važnih za razvoj Županije te njihove provedbe i praćenja); 5. sjednica PV PGŽ održana je 31. ožujka 2025. godine, a 6. sjednica PV PGŽ 12. prosinca 2025. godine.

- sudjelovanje u radu Partnerskog vijeća statističke regije – PVSR (savjetodavno tijelo osnovano temeljem odredbi Zakona o regionalnom razvoju RH, na načelu partnerstva i suradnje s ciljem definiranja zajedničkih razvojnih prioriteta na području NUTS II statističke regije Jadranske Hrvatske); Tijekom 2025. godine nije održana sjednica PVSR.

- sudjelovanje u radu Partnerskog vijeća Urbane aglomeracije Rijeka za financijsko razdoblje 2021.-2027. godine (savjetodavno tijelo osnovano temeljem odredbi Zakona o regionalnom razvoju RH, na načelu partnerstva i suradnje s ciljem sudjelovanja u donošenju strategije razvoja urbanog područja, utvrđivanja prioriteta razvoja urbanog područja, predlaganja strateških projekata važnih za razvoj urbanog područja te njihove provedbe i praćenja, dalje u tekstu: PV UA RI); 7. sjednica PV UA RI održana je 26. ožujka 2025. godine, a 8. sjednica PV UA RI održana je 1. prosinca 2025. godine.

- sudjelovanje u radu prethodno navedenog Otočnog partnerstva PGŽ; 6. sjednica Otočnog partnerstva PGŽ održana je 9. siječnja 2025. godine, 7. sjednica održana je 7. ožujka 2025. godine, a 8. sjednica 16. rujna 2025. godine.

- priprema te promocija aktivnosti kroz objavu u stručnim i znanstvenim publikacijama;

- stručna podrška u pripremi i provedbi projekata više razine složenosti koji su od županijskog značaja;

- izrada investicijskih elaborata u okviru pripreme infrastrukturnih projekata od županijskog značaja; izrađen je profil projekta Stanovi za deficitarna zanimanja – Grad Krk;

- u suradnji s Odjelom od strane Regionalne energetske agencije Kvarner je izrađeno Godišnje izvješće o provedbi akcijskog plana energetske učinkovitosti Primorsko-goranske županije za 2024. godinu;

- ugovorena je izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu Doma zdravlja Primorsko-goranske županije – ispostava Rab te će dokumentacija biti u potpunosti izrađena u 2026. godini.

2.2. Razvoj otoka

Otoci predstavljaju područja s razvojnim posebnostima odnosno geografska područja koja se prema svojim prirodno-geografskim te društveno-gospodarskim i demografskim obilježjima mogu izdvojiti od ostalih područja Republike Hrvatske te kao takva zahtijevaju poseban programsko-planski pristup od strane nositelja politike regionalnoga razvoja. Značajan dio Primorsko-goranske županije čine otoci slijedom čega Primorsko-goranska županija poduzima mjere i aktivnosti s ciljem poticanja održivog razvoja otoka na svom području.

Dana 29. siječnja 2025. godine na službenoj Internet stranici Primorsko-goranske županije je, sukladno Odluci Župana, objavljen Javni poziv za sufinanciranje projekata razvoja otoka iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2025. godinu i isti je bio otvoren do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 15. studenog 2025. godine. Prihvatljivi prijavitelji su bile jedinice lokalne samouprave s područja Primorsko-goranske županije koje se nalaze na otoku. Temeljem Javnog poziva sufinancirali su se troškovi za izvođenje radova, nabavu opreme, usluge izrade projektne dokumentacije potrebne za izvođenje radova, usluge nadzora gradnje te održavanja.

Na predmetni Javni poziv zaključno s 15. studenim 2025. godine pristigle su ukupno četiri prijave za sufinanciranje projekata te su Odlukom Župana o odabiru projekata od 7. travnja 2025. godine odabrana tri projekta razvoja otoka za sufinanciranje iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2025. godinu u ukupnom iznosu od 50.000,00 eura.

Do 31. prosinca 2025. godine izvršeno je sufinanciranje svih ugovorenih projekata razvoja otoka: Rekonstrukcija zgrade „Kulturni centar Susajda“ – Grad Cres, Izgradnja ceste Melak-groblje – Općina Lopar, Sanacija fasade na zgradi Narodnog doma u Jurandvoru – Općina Baška.

2.3. Fond za Gorski kotar

Javni poziv za sufinanciranje projekata temeljem Fonda za Gorski kotar iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2025. godinu objavljen je u siječnju 2025. godine na internet stranici Primorsko-goranske županije te je bio otvoren do 15. studenog 2025. godine.

Cilj predmetnog Javnog poziva odnosno Fonda za Gorski kotar (u daljnjem tekstu: Fond) je bio pridonijeti održivom razvoju jedinica lokalne samouprave na području Gorskog kotara u smislu poboljšanja dostupnosti lokalne infrastrukture te njihovoj gospodarskoj, socijalnoj i demografskoj revitalizaciji.

Prihvatljivi prijavitelji su bile isključivo jedinice lokalne samouprave na području Gorskog kotara odnosno Fond je namijenjen isključivo za projekte s područja jedinica lokalne samouprave u Gorskom kotaru.

U okviru Javnog poziva bile su prihvatljive sve aktivnosti vezane za izgradnju, nadogradnju, rekonstrukciju, obnovu, adaptaciju i održavanje društvene, socijalne, javne, javne turističke, komunalne, poduzetničke, gospodarske i druge infrastrukture te aktivnosti vezane uz energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije.

Prihvatljivi su bili troškovi vezani za izvođenje radova, usluge nadzora gradnje, usluge voditelja projekta, usluge izrade projektne dokumentacije potrebne za izvođenje radova, troškovi održavanja te troškovi nabavljene opreme u sklopu prihvatljivih aktivnosti.

Sukladno Javnom pozivu, raspodjela sredstava planiranih u okviru Fonda provodi se između jedinica lokalne samouprave na području Gorskog kotara u svrhu realizacije projekata sukladno sljedećim kriterijima:

- ravnomjerna raspodjela između svih jedinica lokalne samouprave na području Gorskog kotara (50% ukupno raspoloživog iznosa),

- udio broja stanovnika jedinice lokalne samouprave u ukupnom stanovništvu Gorskog kotara (25% ukupno raspoloživog iznosa),

- udio površine jedinice lokalne samouprave u ukupnoj površini Gorskog kotara (25% ukupno raspoloživog iznosa).

Ukupno je doneseno pet odluka o odabiru sukladno kojima je odabrano ukupno 13 projekata za sufinanciranje temeljem Fonda za Gorski kotar iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2025. godinu.

Izvršeno je sufinanciranje ukupno 13 ugovorenih projekata u ukupnom iznosu od 779.222,96 eura:  Tematsko edukativna staza Lepenica II. faza (Općina Fužine), Uređenje parkirališta u Mrkoplju (Općina Mrkopalj), Obnova zgrade Stare uljare i Uređenje Lokvarskog groblja (Općina Lokve), Izvođenje pripremnih radova za pristup gradilištima za mlade obitelji u Ravnoj gori (Općina Ravna Gora), Zamjena krova i krovnog pokrova na staroj šumarskoj školi (Grad Delnice), Uređenje Doma zdravlja Brod Moravice i Dekorativno osvjetljenje centralnog parka Brod Moravice (Općina Brod Moravice), Asfaltiranje nerazvrstane ceste prema naselju Rasohe i Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Gornja Dobra-Brezje-Pečišće (Općina Skrad), Top za zasnježivanje, Igralište Plešce i Rekonstrukcija zgrade Doma kulture u Čabru (Grad Čabar).

U 2025. godini izvršeno je i sufinanciranje projekta izgradnja otvorenog sportskog igrališta u Tršću temeljem Javnog poziva provedenog u 2024. godini, a sve sukladno sklopljenom dodatku ugovora o sufinanciranju kojim je po zamolbi Grada Čabra produžen rok realizacije sufinanciranih aktivnosti. Sufinancirane aktivnosti su dovršene tijekom 2025. godini te su Gradu Čabru isplaćena sredstva u iznosu od 142.354,66 eura.

Također je u 2025. godini izvršeno sufinanciranje projekta uređenja doma zdravlja Brod Moravice i dekorativnog osvjetljenja glavnog trga Brod Moravice temeljem Javnog poziva provedenog u 2024. godini, a sve sukladno sklopljenim dodacima ugovorima o sufinanciranju kojima su po zamolbama Općine Brod Moravice produženi rokovi realizacije sufinanciranih aktivnosti. Sufinancirane aktivnosti su dovršene tijekom 2025. godine te su Općini Brod Moravice isplaćena sredstva u iznosu od 30.521,31 eura.

2.4. Razvoj mreže sanjkališta u Gorskom kotaru

Primorsko-goranska županija kontinuirano provodi aktivnosti i sufinancira razvojne projekte jedinica lokalne samouprave na području Gorskog kotara s ciljem poticanja njihova održivog razvoja te gospodarske, socijalne i demografske revitalizacije.

U tu svrhu, Primorsko-goranska županija je u 2021. godini pokrenula sufinanciranje projekata razvoja mreže sanjkališta u Gorskom kotaru kao nastavak svih dosadašnjih aktivnosti Primorsko-goranske županije u poticanju razvoja Gorskog kotara.

Svrha je bila pridonijeti stvaranju preduvjeta za gospodarski razvoj, unapređenje turističke ponude i privlačenje što većeg broja posjetitelja u zimskim mjesecima kroz unapređenje postojećih i razvoj novih sanjkališta sa krajnjim ciljem uspostave mreže istih na području Gorskog kotara.

Javni poziv za sufinanciranje projekata namijenjen jedinicama lokalne samouprave s područja Gorskog kotara objavljen je u siječnju 2025. godine na internet stranici Primorsko-goranske županije.

U okviru Javnog poziva bili su prihvatljivi troškovi koji se odnose na nabavu pokretne trake, motornih sanjki, ratraka, sanjkališta s podlogom od umjetnih materijala, tubinga, radova uređenja sanjkališta, nabavu dodatnih sadržaja i ostale opreme.

Tijekom 2025. godine donesena je odluka o odabiru projekta za sufinanciranje temeljem programa „Razvoj mreže sanjkališta u Gorskom kotaru“ iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2025. godinu kojom je odabran jedan projekt u ukupnom iznosu od 70.000,00 eura, a sukladno uvjetima javnog poziva i raspoloživim sredstvima.

Temeljem predmetne odluke sredstva su raspoređena Općini Mrkopalj za projekt izgradnje akumulacije na sanjkalištu Čelimbaša u iznosu od 70.000,00 eura slijedom čega je sklopljen ugovor o sufinanciranju. Međutim, predmetna sredstva nisu realizirana tijekom 2025. godine budući da je Općina Mrkopalj zatražila produženje roka za provedbu ugovorenih aktivnosti.

2.5. Projekt Mreže regionalnih središta – RegHub

Mreža regionalnih središta – RegHub (u daljnjem tekstu: RegHub) Europskog odbora regija osnovana je kao mreža europskih regija i gradova u svrhu ocjenjivanja provedbe politika Europske unije. U osnovi, mreža RegHub sastoji se od službenika iz redova regionalne i lokalne samouprave (tzv. kontaktne točke) koji od dionika na svom području prikupljaju povratne informacije o iskustvima u provedbi postojećih politika Europske unije na terenu. Mreža RegHub prikuplja zatim informacije od svojih kontaktnih točaka u okviru ciljanih savjetovanja, te ih objedinjuje u izvješća o provedbi koje Europski odbor regija uključuje u svoje materijale i evaluacije politika Europske unije.

Ciljevi mreže RegHub su ojačati usmjerenost na poboljšanje postojećeg zakonodavstva Europske unije i njegovu provedbu na lokalnoj i regionalnoj razini, pružati povratne informacije o provedbi zakonodavstva Europske unije na lokalnoj i regionalnoj razini, osigurati veću uključenost lokalnih i regionalnih sudionika u ranoj fazi zakonodavnog postupka Europske unije te promicati pojednostavljenje i međuregionalnu razmjenu iskustava u provedbi i daljnjem razvoju zakonodavstva Europske unije.

Slijedom uspješnog djelovanja u provedbi prethodnih faza projekta, Primorsko-goranska županija uključena je kao punopravna članica mreže RegHub u narednu fazu provedbe projekta, zajedno s još 59 europskih regija i gradova. Tijekom 2025. godine predstavnici Primorsko-goranske županije su sudjelovali u radu RegHub-a tijekom on-line sastanaka, radionica te prilikom prikupljanja podataka o ulozi regija u strateškim planovima zajedničke poljoprivredne politike te na temu javne nabave za potrebe konzultacija u okviru Mreže regionalnih središta – RegHub.

2.6. Projekt „Digi-B-Well“ – EU

Primorsko-goranska županija u svojstvu vodećeg partnera provodi projekt „Digi-B-Well“ - „Enhancement of capacities of SMEs, public authorities and academia for digitalisation, digital era-fit management and achievement of digital wellbeing“ ili „Jačanje kapaciteta malih i srednjih poduzeća, javnih tijela i akademske zajednice za digitalizaciju, upravljanje u digitalnom dobu i postizanje digitalne dobrobiti“ u okviru Programa transnacionalne suradnje Interreg Središnja Europa 2021. - 2027.

Cilj projekta „Digi-B-Well“ je jačanje kompetencija malih i srednjih poduzeća, javnih tijela i akademske zajednice u Središnjoj Europi sukladno modelu „triple helix” za upravljanje i rad u skladu s digitalnom erom te jačanje kompetencija za digitalnu transformaciju.

Ukupan planirani proračun projekta „Digi-B-Well“ iznosi 2.192.656,83 EUR-a, uz bespovratno sufinanciranje u iznosu od 1.754.125,46 EUR-a odnosno 80% iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Interreg programa Središnja Europa 2021. - 2027. Ukupno vlastito učešće projektnih partnera iznosi 438.531,37     EUR-a odnosno 20%. Planirani projektni proračun Primorsko-goranske županije iznosi 404.684,00 EUR-a pri čemu udio sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj iznosi 323.747,20 EUR-a odnosno 80%, dok iznos od 80.936,80 EUR-a odnosno 20% predstavlja vlastito učešće Županije.

U projektu „Digi-B-Well“ sudjeluje ukupno devet partnerskih organizacija iz sedam država, a trajanje projekta je planirao u razdoblju od 36 mjeseci, počevši od 1. lipnja 2024. godine do 31. svibnja 2027. godine.

Tijekom 2025. godine, Primorsko-goranska županija je kao vodeći partner bila odgovorna za koordinaciju provedbe projektnih aktivnosti te isporuku projektom utvrđenih isporučevina prema nadležnim tijelima Programa transnacionalne suradnje Interreg Središnja Europa.

U tom svojstvu Primorsko-goranska županija je podnijela zajedničko izvješće o provedenim aktivnostima i  dva zajednička financijska izvješća na razini cjelokupnog projekta prema Zajedničkom tajništvu programa Interreg Središnja Europa, koje je ista i odobrilo. Također, podnesena su dva partnerska izvješća o napretku projekta.

Primorsko-goranska županija je organizirala ukupno tri sastanka Upravljačkog odbora projekta te je održan niz on-line sastanaka s predstavnicima projektnih partnera vezano uz izradu planiranih isporučevina.  Također, u dva navrata provedeni su transferi odobrenih financijskih sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj svim projektnim partnerima.

2.7. Sufinanciranje rekonstrukcije zgrade društvene namjene – Grad Vrbovsko – Fond za Gorski kotar

Tijekom 2025. godine sklopljen je ugovor te je izvršeno sufinanciranje radova i opreme na rekonstrukciji zgrade društvene namjene u Vrbovskom u kojoj je smještena Gradska knjižnica „Ivana Gorana Kovačića“ Vrbovsko  u iznosu od 150.324,26 eura.

2.8. Lječilišni centar Veli Lošinj

Cilj projekta je razviti specifične oblike turističke ponude na otoku Lošinju i doprinijeti regionalnom razvoju i gospodarskoj konkurentnosti hrvatskih otoka. Izgradnjom i obnovom objekata (Medicinski trakt, Park II, Park III, Park IV i Park V) te uređenjem Park šume Podjavori kao i promocijom zdravstvenog turizma stvorit će se preduvjeti za produženje turističke sezone na cijelu godinu te na taj način povećati konkurentnost cijele NUTS II regije Jadranska Hrvatska.

Uputom o provođenju razvojnih projekata Primorsko-goranske županije donesenom od strane Župana (KLASA: 022-04/16-01/47, URBROJ: 2170/1-01-01/5-16-46 od 19. prosinca 2016. godine) određeno je  sudjelovanje Upravnog odjela za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima u provedbi razvojnih projekata. Slijedom navedenog, službenica Upravnog odjela imenovana je za voditelja Projektnog tima Odlukom o osnivanju Projektnog tima za operativnu provedbu razvojnog projekta „Lječilišni centar Veli Lošinj“ (KLASA: 022-04/17-01/6, URBROJ: 2170/1-01-01/5-17-19 od 13. veljače 2017.godine).

Također je donesena i Odluka o imenovanju Koordinacijskog tima za provedbu razvojnog projekta „Lječilišni centar Veli Lošinj“ (KLASA: 022-04/17-01/6, URBROJ: 2170/1-01-01/5-17-18 od 13. veljače 2017. godine).

Projekt je planirano realizirati u višegodišnjem razdoblju u više faza.

U listopadu 2017. godine su započeli radovi na rekonstrukciji, dogradnji i nadogradnji Medicinskog trakta te izrada idejnog projekta rekonstrukcije i dogradnje Parka II i kuhinje. Provedena je nabava za uslugu izrade idejnog i glavnog projekta za rekonstrukciju Parka III i Parka IV. Izrađeni su glavni i izvedbeni projekt parkirališta i interne prometnice i dobivena je građevinska dozvola.

Krajem 2018. godine su završeni radovi na rekonstrukciji, dogradnji i nadogradnji objekta Medicinski trakt te opremanje objekta. Tijekom 2018. godine izrađeni su idejni i glavni projekti za rekonstrukciju i dogradnju Parka II i kuhinje, te idejni i glavni projekti za rekonstrukciju Parka III i Parka IV.

U 2019. godini je provedena javna nabava za radove i stručni nadzor na rekonstrukciji i dogradnji objekata Park II i kuhinja. Ishođene su građevinske dozvole za rekonstrukciju objekata Park III i Park IV. Izrađena je izmjena i dopuna glavnog projekta za izgradnju parkirališta i interne prometnice i ishođene su izmjene i dopune građevinske dozvole.

Radovi na rekonstrukciji, dogradnji i nadogradnji objekata Park II i kuhinja započeli su u svibnju 2020. godine, a završili su u srpnju 2021. godine.

Tijekom 2022. godine izgrađeno je parkiralište i rekonstruirana je interna prometnica. Izrađeni su izvedbeni projekti za rekonstrukciju Parka III i Parka IV.

U 2023. godini je pripremljen projektni prijedlog rekonstrukcije objekta Park IV i podnesena je prijava na Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava C1.6. R1-I1 – Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti. Prijavljeni su investicijski troškovi u iznosu od 2.662.365,00 eura, a odobreno je 2.083.697,93 eura.

U 2024. godini je potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za rekonstrukciju Parka IV temeljem javnog poziva „Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti“. Provedena je javna nabava za radove te uslugu stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu i potpisani su ugovori za radove i usluge na rekonstrukciji Parka IV. Radovi su započeli u listopadu 2024. godine. Tehnički pregled građevine održan je u kolovozu 2025. godine i dobivena je uporabna dozvola.

Rekonstrukcija Parka III je u 2024. godini prijavljena na javni poziv u okviru provedbe „Integriranog teritorijalnog programa 2021.-2027. za područje otoka PGŽ“. Izrađen je profil projekta i dokumentacija o klimatskim promjenama za izravnu dodjelu bespovratnih sredstava na javnom pozivu programa ITP. Projekt rekonstrukcije Parka III je na javnom pozivu programa ITP za otoke za područje Primorsko-goranske županije osigurao izravnu dodjelu bespovratnih sredstava u visini 85% prihvatljivih troškova. Ukupna vrijednost projekta je 2.935.000,00 eura od čega su bespovratna sredstva 2.494.000,00 eura. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava je potpisan u rujnu 2025. godine.

2.9. Dom zdravlja Opatija

U cilju osiguravanja adekvatnog prostora za pružanje zdravstvenih usluga, Grad Opatija i Dom zdravlja Primorsko-goranske županije dogovorili su realizaciju projekta novog Doma zdravlja rekonstrukcijom i dogradnjom postojećeg objekta na Novoj cesti, u kojem trenutno Dom zdravlja obavlja zdravstvene usluge u Opatiji, a koji je u vlasništvu Grada Opatije.

Primorsko-goranska županija, Dom zdravlja Primorsko-goranske županije i Grad Opatija su 9. ožujka 2023. godine potpisali Sporazum o uređenju međusobnih odnosa i sufinanciranju rekonstrukcije zgrade Doma zdravlja Primorsko goranske županije u Opatiji. Okvirna vrijednost investicije je 4.114.407,06 eura s PDV-om. Sporazumom je utvrđeno da će cjelokupne troškove investicije zajednički financirati Dom zdravlja Primorsko-goranske županije, Primorsko-goranska županija i Grad Opatija i to Dom zdravlja u iznosu od 3.639.696,55 eura, Primorsko-goranska županija u iznosu od 474.710,51 eura i Grad Opatija u visini razlike iznosa od 4.114.407,06 eura i konačnog obračuna izvedenih radova/pruženih usluga na rekonstrukciji zgrade Doma zdravlja Primorsko goranske županije u Opatiji.

Nositelj investicije rekonstrukcije i dogradnje je Dom zdravlja Primorsko-goranske županije, na osnovi prava građenja koje je u korist nositelja investicije osnovao Grad Opatija kao vlasnik nekretnine, na rok od 80 godina.

Tijekom 2023. godine je provedena javna nabava i sklopljen je ugovor za uslugu izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju zgrade Doma zdravlja Primorsko goranske županije u Opatiji.

Tijekom 2024. godine izrađen je glavni projekt i ishođena je pravomoćna građevinska dozvola. Sklopljen je ugovor o osnivanju prava građenja. Također je izrađen izvedbeni projekt s troškovnikom radova.

Nakon provedenog postupka javne nabave za građenje zgrade Doma zdravlja Primorsko-goranske županije u Opatiji odabran je izvođač radova, stručni nadzor i koordinator zaštite na radu te voditelj projekta. Izvođač je uveden u posao.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA:

| R.br. | Naziv aktivnosti / projekta | Plan 2025. | Izvršenje 2025. | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Institucionalna potpora aktivnostima regionalnog razvoja | 36.000,00 | 1.450,00 | 4,03 |
| 2. | Razvoj otoka | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 |
| 3. | Fond za Gorski kotar | 952.875,97 | 952.098,93 | 99,92 |
| 4. | Razvoj mreže sanjkališta u Gorskom kotaru | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Projekt Mreže regionalnih središta - RegHub | 2.200,00 | 2.149,94 | 97,72 |
| 6. | Projekt „Digi-B-Well“ - EU | 482.000,00 | 471.894,27 | 97,90 |
| 7. | Sufinanciranje rekonstrukcije zgrade društvene namjene – Grad Vrbovsko – Fond za Gorski kotar | 151.000,00 | 150.324,26 | 99,55 |
|  | Ukupno program: | 1.744.075,97 | 1.627.917,40 | 93,34 |

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2025. | Ostvarena vrijednost 2025. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Održane sjednice PV PGŽ | Održavanje sjednica PV PGŽ | broj | 0 | 2 | 2 |
| Održane sjednice Otočnog partnerstva | Održavanje sjednica Otočnog partnerstva | broj | 0 | 1 | 3 |
| Izrađeni dokumenti u sklopu praćenja provedbe Plana razvoja PGŽ za razdoblje 2022.-2027. godine | Izrada Izvješća o provedbi Plana razvoja PGŽ za razdoblje 2022.-2027. godine | broj | 0 | 1 | 1 |
| (Su)financirani projekti razvoja otoka | Projekti razvoja otoka za koje je (su)financirana provedba | broj | 0 | 3 | 3 |
| (Su)financirani projekti | Projekti JLS u Gorskom kotaru za koje je (su)financirana provedba | broj | 0 | 9 | 16 |
| (Su)financirani projekti razvoja mreže sanjkališta u Gorskom kotaru | Projekti za koje je (su)financirana nabava opreme | broj | 0 | 2 | 0 |
| Izvješće o napretku projekta „Digi-B-Well“ | Izrađeno izvješće o provedenim aktivnostima u okviru projekta | broj | 0 | 2 | 2 |
| Izrađen nacrt Transnacionalne strategije za digitalnu tranziciju Središnje Europe u okviru projekta „Digi-B-Well“ | Izrada nacrta transnacionalne strategije za tranziciju prema digitalnom upravljanju, digitalnom usavršavanju te postizanju digitalne dobrobiti na području Središnje Europe u okviru projekta „Digi-B-Well“ | broj | 0 | 1 | 1 |

NAZIV PROGRAMA:	9003 PROGRAMI RAVNOMJERNOG RAZVITKA

SVRHA PROGRAMA:

- kroz realizaciju projekata od regionalnog značaja omogućiti uravnotežen regionalni razvoj svih dijelova Primorsko-goranske županije;

- omogućiti razvoj javne infrastrukture (energetske, komunalne, vodnogospodarske, prometne, poslovne, komunikacijske, sportske…).

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

Program se temelji na posebnom cilju 3.3. Kvalitetna, dostupna i održiva javna i komunalna infrastruktura na cjelokupnom području, mjeri 3.3.1. Poticanje razvoja održive komunalne infrastrukture te dostupnih i priuštivih usluga na cjelokupnom području županije i mjeri 3.3.2. Podrška razvoju suvremene prometne infrastrukture, posebnom cilju 5.3. Razvoj kulture i sporta te poticanje kreativnosti, mjeri  5.3.4. Unapređenje infrastrukturnih uvjeta i odgovarajuće opreme za potrebe programa sportskih i rekreativnih aktivnosti i posebnom cilju 5.5. Razvoj mikroregija aktiviranjem razvojnih potencijala, mjeri 5.5.2.  Provođenje poticajnih mjera i politika u svrhu jačanja mikroregija Plana razvoja Primorsko-goranske županije 2022.-2027.

POSEBNI CILJ:

3.3. Kvalitetna, dostupna i održiva javna i komunalna infrastruktura na cjelokupnom području

5.3. Razvoj kulture i sporta te poticanje kreativnosti

5.5. Razvoj mikroregija aktiviranjem razvojnih potencijala

MJERA:

3.3.1. Poticanje razvoja održive komunalne infrastrukture te dostupnih i priuštivih usluga na cjelokupnom području županije

3.3.2. Podrška razvoju suvremene prometne infrastrukture

5.3.4. Unapređenje infrastrukturnih uvjeta i odgovarajuće opreme za potrebe programa sportskih i rekreativnih aktivnosti

5.5.2. Provođenje poticajnih mjera i politika u svrhu jačanja mikroregija

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA KROZ OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA AKTIVNOSTI I PROJEKATA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI PROVEDBOM PROGRAMA I POKAZATELJE USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

3.1. Projekti regionalnog razvoja

Uravnotežen i održiv regionalni razvoj je složen proces utemeljen na sveobuhvatnom planiranju koje obuhvaća osmišljavanje, pripremu i izradu odgovarajuće dokumentacije.

Temeljito pripremljena dokumentacija predstavlja nužan uvjet za provedbu ulaganja u razvoj javne infrastrukture (energetske, komunalne, vodnogospodarske, prometne, poslovne, komunikacijske…). Nadalje, spremna dokumentacija je nužna za pripremu razvojnih projekata prihvatljivih za sufinanciranje u okviru Europskih strukturnih i investicijskih fondova.

U siječnju 2025. godine objavljen je Javni poziv za sufinanciranje izrade dokumentacije iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2025. godinu za projekte jedinica lokalne samouprave u okviru kojega je zaključno s 15. studenim 2025. godine zaprimljeno ukupno 20 prijava.

Tijekom 2025. godine donesene su dvije odluke o odabiru projekata kojima će se sufinancirati izrada dokumentacije iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2025. godinu u ukupnom iznosu od 50.000,00 eura slijedom čega su za 5 projekata sklopljeni ugovori o sufinanciranju.

Tijekom 2025. godine izvršeno je sufinanciranje ukupno 5 ugovorenih projekata u ukupnom iznosu od 50.000,00 eura: Uređenje dvorane društvenog doma Fužine (Općina Fužine), Uređenje plaže u uvali Havišće (Grad Crikvenica),  Izgradnja stambene ulice planske oznake OU11 na Martinkovcu (Grad Rijeka), Izgradnja edukacijskog centra u ribarstvu Jastog (Grad Kraljevica), Gradnja i opremanje dječjeg vrtića Njivice (Općina Omišalj).

U 2025. godini izvršeno je i sufinanciranje izrade glavnog projekta za izgradnju natkrivenog boćališta Brod Moravice sukladno sklopljenom dodatku ugovora o sufinanciranju iz 2024. godine kojim je po zamolbi Općine Brod Moravice produžen rok realizacije sufinanciranih aktivnosti.

3.2. Sufinanciranje programa ravnomjernog razvitka

Sufinanciranjem programa ravnomjernog razvitka potiče se realizacija projekata od osobitog interesa za Županiju i jedinice lokalne samouprave na njezinom području.

Dana 29. siječnja 2025. godine na službenoj Internet stranici Primorsko-goranske županije je, sukladno Odluci Župana, objavljen Javni poziv za sufinanciranje programa/projekata ravnomjernog razvitka iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2025. godinu i isti je bio otvoren do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 15. studenog 2025. godine. Prihvatljivi prijavitelji su bile jedinice lokalne samouprave i trgovačka društva u (su)vlasništvu jedinica lokalne samouprave s područja Primorsko-goranske županije. Temeljem Javnog poziva sufinancirali su se troškovi za kupnju nekretnina, izvođenje radova, nabavu opreme, usluge izrade projektne dokumentacije potrebne za izvođenje radova i usluge nadzora gradnje. Iznimno, za jedinice lokalne samouprave prihvatljivi su bili i troškovi održavanja.

Na predmetni Javni poziv zaključno s 15. studenim 2025. godine pristiglo je ukupno 20 prijava za sufinanciranje programa/projekata ravnomjernog razvitka od čega 1 prijava trgovačkog društva u (su)vlasništvu jedinica lokalne samouprave i 19 prijava jedinica lokalne samouprave.

Odlukama Župana o odabiru projekata i njihovim izmjenama od 7. travnja, 13. studenog i 27. studenog 2025. godine odabrano je 13 programa/projekata ravnomjernog razvitka za sufinanciranje iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2025. godinu u ukupnom iznosu od 315.000,00 eura.

Do 31. prosinca 2025. godine izvršeno je sufinanciranje 13 ugovorenih programa/projekta ravnomjernog razvitka u iznosu od 303.536,68 eura: Uređenje dijela ulice Korzo hrvatskih branitelja u Novom Vinodolskom – Grad Novi Vinodolski, Uređenje postojećeg sportskog i dječjeg igrališta u Veprincu – Grad Opatija, Obnova pročelja na objektima dječjeg vrtića u Kastvu – Grad Kastav, Ulaganje u javnu i komunalnu infrastrukturu grada Kraljevice - Grad Kraljevica, Zamjena travnjaka stadiona "Adelija Beba Haramija" – Općina Čavle, Uređenje Trga ispred Crkve Sv. Jeronima i Doma zdravlja PGŽ u Klani – Općina Klana, Uređenje i opremanje dijela glavnog igrališta NK Halubjan – Općina Viškovo, Dogradnja drvarnice i uređenje okoliša Planinarskog doma Hahlić – Općina Jelenje, Rekonstrukcija brownfield lokacije - Centar Hangar – Općina Matulji, Rekonstrukcija sanitarne kanalizacije i vodovoda, izgradnja oborinske kanalizacije, izgradnja dtk kanalizacije te uređenje partera u ulicama Ante Tentora, Pod Urom, Sv. Sidar i Ribarskoj u Cresu – Grad Cres, Adaptacija sanitarnih čvorova u Domu kulture u Skradu – Općina Skrad, Uređenje sportskog igrališta u sklopu Osnovne škole u naselju Brod Moravice – Općina Brod Moravice (ostvaren dio ugovorenog sufinanciranja) i Poboljšanje usluge javne vodoopskrbe kroz radove na poboljšanju hidrauličkih parametara na vodovodnom cjevovodu u ulici Ivana Gorana Kovačića u Delnicama - KD VIK d.o.o., Podružnica Delnice.

3.3. Regionalni sportsko-rekreacijski i turistički centar Platak

Regionalni sportsko-rekreacijski i turistički  centar Platak (u daljnjem tekstu: RSRTC Platak) je projekt koji ima za cilj stvoriti uvjete za korištenje područja Platka tijekom cijele kalendarske godine i izgraditi sadržaje sporta i rekreacije koji će vrednovati područje u zimskom i ljetnom razdoblju.

U 2025. godini nastavile su se aktivnosti na uređenju postojeće turističke infrastrukture i dodatno opremanje sa različitim sadržajima.

Izvršena je analiza od strane sudskog vještaka u području graditeljstva i sudskog vještaka u području ekonomije, a u vezi potraživanja po osnovi razlike u cijeni za ranije izvedene radove na rekonstrukciji žičare Radeševo i sa izvođačem radova sklopljen sporazum kojim su međusobni odnosi regulirani na način da ne postoje međusobna daljnja potraživanja u vezi izvedenih radova.

Planirana sredstva u 2025. godini bila su namijenjena daljnjem razvoju i unapređenju infrastrukture te opremanju sadržajima kao što su kabliranje niskog napona u sklopu postojeće transformatorske stanice, građevinski radovi uređenja dijela završnog sloja skijaške staze Radeševo I s oborinskom odvodnjom, strojno usitnjavanje kamene površine skijaške staze, postavljanje čelične konstrukcije za informativni led video panel, nabava motornih sanjki, nabava mobilnog objekta za mjerenje vremena na skijaškoj stazi i dr. Provedeni su postupci nabave radova, usluga i opreme za veći dio planiranih aktivnosti, a za jedan dio provest će se u narednom izvještajnom razdoblju.

3.4. Uređenje obalnog dijela prema Jazu u Malinskoj - Općina Malinska - Dubašnica

Projektom je obuhvaćeno uređenje dijela obalnog pojasa Malinske, odnosno sanacija dijela rive i uređenje pješačke zone što obuhvaća parterno uređenje s rasvjetnim tijelima i urbanom opremom. Tijekom 2025. godine je izvršeno djelomično sufinanciranje projekta u dijelu izrade potrebne projektne dokumentacije, budući da je Općina Malinska – Dubašnica zatražila produženje roka za provedbu ugovorenih aktivnosti.

3.5. Sufinanciranje infrastrukture na područjima naseljenim nacionalnim manjinama

Sufinanciranjem infrastrukture na područjima naseljenim nacionalnim manjinama podržavaju se projekti jedinica lokalne samouprave s visokim udjelom stanovnika pripadnika nacionalnih manjina kojima će se potaknuti dostupnost kvalitetne infrastrukture te povećati standard društvenih, komunalnih i drugih usluga svim stanovnicima lokalne zajednice, uz uvažavanje razvojnog potencijala multietničnosti i multikulturalnosti.

Dana 29. siječnja 2025. godine na službenoj Internet stranici Primorsko-goranske županije je, sukladno Odluci Župana, objavljen Javni poziv za sufinanciranje projekata infrastrukture na područjima  naseljenim nacionalnim manjinama iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2025. godinu i isti je bio otvoren do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 15. studenog 2025. godine. Prihvatljivi prijavitelji su bile jedinice lokalne samouprave s područja Primorsko-goranske županije s udjelom većim od 10% pripadnika pojedine nacionalne manjine u ukupnom broju stanovnika određene jedinice lokalne samouprave prema posljednjem Popisu stanovništva. Temeljem Javnog poziva sufinancirali su se troškovi za izvođenje radova, nabavu opreme, usluge izrade projektne dokumentacije potrebne za izvođenje radova, usluge nadzora gradnje te održavanja. Na predmetni Javni poziv zaključno s 15. studenog 2025. godine pristigla je jedna prijava projekta. Odlukom Župana o odabiru projekata od 7. travnja 2025. godine odabran je za sufinanciranje iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2025. godinu projekt Sanacija nerazvrstanih cesta u područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina, Grada Vrbovsko. Do 31. prosinca 2025. godine izvršeno je sufinanciranje navedenog projekta u iznosu od 40.000,00 eura.

3.6. Projekt „RurALL“ – EU

Primorsko-goranska županija je partner na projektu „RurALL“ – „Liveable Rural Communities of the Future – New Integrated governance model to address depopulation of rural areas“ odnosno „Ruralne zajednice budućnosti u kojima se može živjeti – Novi integrirani model upravljanja za ublažavanje problema depopulacije ruralnih područja“.

Glavni cilj projekta „RurALL“ je razviti model upravljanja za ublažavanje problema depopulacije u ruralnim područjima kroz poboljšanje planiranja, upravljanja i jačanje kapaciteta za donošenje odluka i suradnju ruralnih zajednica u iskorištavanju potencijala derutnih objekata.

Proračun projekta „RurALL“ koji se sufinancira iz Europskog fonda za regionalni razvoj i Instrumenta pretpristupne pomoći iznosi 2.078.154,00 EUR-a, dok ukupni proračun Projekta iznosi 2.597.692,50 EUR-a. Konačan odobreni maksimalni projektni proračun Primorsko-goranske županije iznosi 185.500,00 EUR-a pri čemu udio sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj iznosi 80% odnosno 148.400,00 EUR-a, dok iznos od 37.100,00 EUR-a odnosno 20% predstavlja najviši vlastiti udio Županije u Projektu.

Projekt „RurALL“ povezuje organizacije iz 11 zemalja (14 partnera i 7 pridruženih partnera), pri čemu je  Općina Beltinci iz Slovenije vodeći partner, a trajanje projekta je previđeno u razdoblju od 30 mjeseci, počevši od         1. siječnja 2024. godine do 30. lipnja 2026. godine.

Tijekom 2025. godine, provedene su aktivnosti uključivanja zajednice sa svrhom informiranja dionika o projektu, mobilizacije sudionika projekta, identificiranja ideja vezanih uz potrebe zajednice te prikupljanja ideja o korištenju napuštenih i/ili zapuštenih objekata. U Fužinama je održana prva od planirane četiri radionice na području Gorskog kotara pod nazivom „Zajednice prikladne za život“, nakon čega su preostale tri radionice održane u Lokvama, Ravnoj Gori i Mrkoplju. Na radionicama je uz sudjelovanje lokalnih dionika prikupljeno niz ideja za obnovu prethodno mapiranih derutnih zgrada na pilot području Gorskog kotara.

U 2025. godini prikupljeni su i nadležnom projektnom partneru isporučeni podaci o potencijalnim mogućnostima financiranja projekata obnove derutnih objekata te su izrađeni i isporučeni poslovni planovi za financiranje projekata obnove derutnih objekata na pilot području Gorskog kotara.

Predstavnici Županije sudjelovali su na redovnim mjesečnim on-line sastancima upravljačkog odbora projekta, na radnom sastanku projektnih partnera, na online radionici na temu provedbe projektnih aktivnosti „Function and Renovation Ideas“, na online radionici na temu izrade poslovnih modela za financiranje obnove derutnih zgrada te na online stručnim konzultacijama.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA:

| R.br. | Naziv aktivnosti / projekta | Plan 2025. | Izvršenje 2025. | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Projekti regionalnog razvoja | 60.000,00 | 60.000,00 | 100,00 |
| 2. | Sufinanciranje programa ravnomjernog razvitka | 315.000,00 | 303.536,68 | 96,36 |
| 3. | Regionalni sportsko-rekreacijski i turistički centar Platak | 632.349,39 | 402.187,83 | 63,60 |
| 4. | Uređenje obalnog dijela prema Jazu u Malinskoj – Općina Malinska - Dubašnica | 15.762,50 | 10.000,00 | 63,44 |
| 6. | Sufinanciranje infrastrukture na područjima naseljenim nacionalnim manjinama | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,00 |
| 7. | Projekt „RurALL“ - EU | 92.300,00 | 73.871,61 | 80,03 |
|  | Ukupno program: | 1.155.411,89 | 889.596,12 | 76,99 |

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2025. | Ostvarena vrijednost 2025. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Su)financirani projekti | Projekti za koje je (su)financirana izrada projektne dokumentacije | broj | 0 | 5 | 6 |
| (Su)financirani projekti | Projekti infrastrukture za koje je (su)financirana izgradnja | broj | 0 | 9 | 13 |
| Su)financirani projekti | Projekti infrastrukture na područjima naseljenim nacionalnim manjinama za koje je (su)financirana izgradnja | broj | 0 | 1 | 1 |
| Uređeni javni sadržaji u sklopu RSRTC Platak | Uređenje javnih sadržaja u sklopu RSRTC Platak | broj | 0 | 1 | 1 |
| Izrađeno izvješće o napretku projekta „RurALL“ | Izrada izvješća o provedenim aktivnostima u okviru projekta | broj | 0 | 2 | 2 |
| Izrađena analiza podataka prikupljenih u okviru projekta „RurALL“ | Provođenje analize podataka o derutnim objektima prikupljenih u različitim pilot područjima | broj | 0 | 1 | 1 |

NAZIV PROGRAMA:	9009 PROVEDBA ŽUPANIJSKIH STRATEŠKIH RAZVOJNIH PROJEKATA

SVRHA PROGRAMA:

- priprema i provedba županijskih projekata više razine složenosti

- osiguranje uvjeta za zaštitu, očuvanje i poboljšanje zdravlja stanovništva kroz poticanje i razvoj    zdravstvenog standarda na području Županije

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

Program se temelji na posebnom cilju 5.1. Regija zdravlja i kvalitete života, mjeri 5.1.2. Modernizacija, izgradnja i opremanje zdravstvene infrastrukture i podrška zdravstvenom sustavu u post-Covid razdoblju i mjeri 5.1.4. Osiguranje kvalitetnog, dostupnog i priuštivog pristupa zdravstvenim uslugama i posebnom cilju 5.5. Razvoj mikroregija aktiviranjem razvojnih potencijala, mjeri 5.5.1. Kvaliteta i dostupnost javnih i društvenih usluga i sadržaja Plana razvoja Primorsko-goranske županije 2022.-2027.

POSEBNI CILJ:

5.1. Regija zdravlja i kvalitete života

5.5. Razvoj mikroregija aktiviranjem razvojnih potencijala

MJERA:

5.1.2. Modernizacija, izgradnja i opremanje zdravstvene infrastrukture i podrška zdravstvenom sustavu u post-Covid razdoblju

5.1.4. Osiguranje kvalitetnog, dostupnog i priuštivog pristupa zdravstvenim uslugama

5.5.1. Kvaliteta i dostupnost javnih i društvenih usluga i sadržaja

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA KROZ OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA AKTIVNOSTI I PROJEKATA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI PROVEDBOM PROGRAMA I POKAZATELJE USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

9.1. Zdravstveni centar Rujevica Zapad

Projekt Zdravstveni centar Rujevica Zapad obuhvaća izgradnju objekata za potrebe Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanica Rijeka i Zavoda za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije. Projekt je usmjeren na objedinjavanje resursa i djelovanja interventnih službi na području Primorsko-goranske županije, a realizira se na području Rujevice na zemljištu površine 13.784 m² u vlasništvu Grada Rijeke.

Primorsko-goranska županija se 2022. godine uključila u projekt izgradnje Zdravstvenog centra Rujevica Zapad, kada je sa Hrvatskom gorskom službom spašavanja – Stanicom Rijeka i gradom Rijekom zaključila Sporazum o uređenju međusobnih odnosa i sufinanciranju gradnje građevina u sklopu Zdravstvenog centra Rujevica Zapad te 2024. godine dodatak Sporazumu. Sporazumom je utvrđeno da izgradnja građevina u sklopu Zdravstvenog centra Rujevica Zapad obuhvaća izgradnju helidroma, građevine za potrebe Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanice Rijeka te građevine za potrebe Zavoda za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije te postojanje namjere i zajedničkog interesa za sklapanje ugovora o osnivanju prava građenja između Primorsko-goranske županije, Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanice Rijeka i Grada Rijeke kao vlasnika zemljišta. U 2024. godini je s Gradom Rijekom sklopljen Ugovor o osnivanju prava građenja.

Radovi na izgradnji helidroma i objekta za potrebe rada Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanice Rijeka interne prometnice i parkirališta s priključnom infrastrukturom su završeni.

Kao završna faza projekta Zdravstveni centar Rujevica Zapad, u siječnju 2025. godine je započela izgradnja zgrade Zavoda za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije. Projektno–tehničkom dokumentacijom predviđen je smještaj svih sastavnih dijelova Zavoda za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije sa sjedištem u Rijeci, na jednom mjestu i to: medicinske prijavno-dojavne jedinice jedinstvene za cijelu Primorsko-goransku županiju, službe sanitetskog prijevoza, smještaja terenskih timova za Rijeku i riječki prsten, prostora garaže i radione, prostora za edukaciju zaposlenih djelatnika kao i uprave ZZHM PGŽ, ukupno za 102 zaposlena djelatnika u Rijeci.

Svi radovi se izvode sukladno dinamičkom planu te se završetak izgradnje i uporabna dozvola očekuju krajem 2026. godine.

9.2. Zdravstveni centar Rujevica Istok

Projektom se planira izgradnja objekta Doma zdravlja Primorsko-goranske županije s ciljem omogućavanja veće kvalitete i efikasnosti pružanja zdravstvene usluge, naročito na razini specijalističko konzilijarne zdravstvene zaštite.

U budućoj zgradi Doma zdravlja Primorsko-goranske županije planiraju se smjestiti ordinacije specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite, uprava, centralno skladište, servisna radiona te multifunkcionalna dvorana. Gradnja je planirana na području sekundarnog gradskog središta Rujevica za koju je donesen Urbanistički plan uređenja sekundarnog gradskog središta na Rujevici.

U 2025. godini nakon provedenog postupka javne nabave, potpisan je ugovor i započeto je projektiranje objekta Doma zdravlja. Istodobno sa projektiranjem pokrenuto je rješavanje međusobnih odnosa sa Gradom Rijekom radi rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na nekretnini na kojoj je planirana izgradnja zgrade i radi izgradnje pristupne prometnice. Također je ugovorena usluga izrade projektne dokumentacije za izgradnju pristupne prometnice i usluga izrade geomehaničkog elaborata, a izrada predmetne dokumentacije se planira u 2026. godini.

9.3. Stanovi za deficitarna zanimanja – Grad Krk

Projekt izgradnje stambene zgrade za deficitarna zanimanja će umanjiti problem nedostatnog kadra u javnom sustavu na otoku Krku, pogotovo zdravstvenog, odnosno osiguravanjem stanova za kadrove deficitarnih zanimanja pridonijeti će se zadržavanju i privlačenju istog na otok, a sve u cilju osiguravanja adekvatnih javnih usluga na otoku. Projekt će se provoditi u suradnji s Gradom Krkom koji će osigurati zemljište i dio financiranja cjelokupnog postupka realizacije projekta.

U 2025. godini, proveden je postupak nabave usluge izrade projektno-tehničke dokumentacije, potpisan je ugovor za predmetnu uslugu te će dokumentacija biti u potpunosti izrađena u 2026. godini.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA:

| R.br. | Naziv aktivnosti / projekta | Plan 2025. | Izvršenje 2025. | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zdravstveni centar Rujevica Zapad | 4.403.000,00 | 2.080.375,99 | 47,25 |
| 2. | Zdravstveni centar Rujevica Istok | 348.125,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Stanovi za deficitarna zanimanja – Grad Krk | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Ukupno program: | 4.786.125,00 | 2.080.375,99 | 43,47 |

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2025. | Ostvarena vrijednost 2025. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Izgrađena javna zdravstvena infrastruktura u sklopu projekta Zdravstveni centar Rujevica Zapad | Građenje javne zdravstvene infrastrukture | % izgrađenosti | 5% | 65% | 65% |

GLAVA: 00903 JAVNA USTANOVA REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

NAZIV KORISNIKA:  00903 JAVNA USTANOVA REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA PRIMORSKO- GORANSKE ŽUPANIJE

Djelatnost javne ustanove „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ (dalje u tekstu: Ustanova) definirana je Zakonom o regionalnom razvoju Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 147/14, 123/17 i 118/18). Odlukom Agencije za regionalni razvoj Republike Hrvatske od 16. listopada 2018. godine Ustanovi je dodijeljena uloga regionalnog koordinatora, a Odlukom Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije o statusu regionalnog koordinatora koja je stupila na snagu dana 1. siječnja 2024. godine pozitivno je ocjenjen status Ustanove kao regionalnog koordinatora. Člankom 4. Statuta Ustanove, određeno je da Ustanova obavlja sljedeće poslove javnih ovlasti:

- izrađuje županijsku razvojnu strategiju/županijski plan razvoja i druge strateške i razvojne dokumente za područje Županije te njihove provedbene dokumente za koje ih ovlasti osnivač;

- provjerava usklađenost dokumenata strateškog planiranja razvoja Županije s hijerarhijski višim dokumentima strateškog planiranja i donosi odluke kojima se potvrđuje usklađenost;

- pruža stručnu pomoć u pripremi i provedbi programa potpore javnopravnim tijelima i javnim ustanovama s područja Županije kojima su osnivači Republika Hrvatska ili Županija, u pripremi i provedbi razvojnih projekata od interesa za razvoj Županije, a posebno projekata sufinanciranih sredstvima iz strukturnih i investicijskih fondova Europske unije;

- pruža stručnu pomoć u pripremi i provedbi razvojnih projekata javnopravnih tijela i javnih ustanova s područja Županije kojima su osnivači Republika Hrvatska ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, a koji su od interesa za razvoj Županije, kao i zajedničkih razvojnih projekata od interesa za razvoj više županija;

- provodi županijske razvojne programe za koje ih ovlasti osnivač;

- provodi programe ministarstva nadležnog za regionalni razvoj i drugih središnjih tijela državne uprave koji se odnose na ravnomjerniji regionalni razvoj.

Ustanova je osim navedenih poslova dužna obavljati i druge poslove od javnog interesa za koje je registrirana ili koji su joj Zakonom o regionalnom razvoju Republike Hrvatske ili drugim zakonom stavljeni u nadležnost, a osobito:

- upisivati razvojne projekte od značaja za razvoj Županije u središnji elektronički registar razvojnih projekata;

- koordinirati upis ostalih javnih tijela u središnji elektronički registar razvojnih projekata;

- provjeravati i pratiti stanje projekata svih korisnika s područja Županije u središnjem elektroničkom registru razvojnih projekata;

- obavljati stručne i savjetodavne poslove u vezi s provedbom županijske razvojne strategije/županijskog plana razvoja i ostalih strateških, razvojnih i provedbenih dokumenata za područje Županije te izvještavati osnivača i ministarstvo nadležno za regionalni razvoj o njihovoj provedbi;

- surađivati s ministarstvom nadležnim za regionalni razvoj i svim ostalim relevantnim dionicima na poslovima strateškog planiranja i upravljanja razvojem za područje Županije;

- usklađivati djelovanje jedinica lokalne samouprave s područja Županije vezano uz regionalni razvoj;

- obavljati administrativne i stručne poslove za potrebe županijskog partnerstva;

- sudjelovati u radu partnerskih vijeća.

Pored navedenih djelatnosti, javna ustanova može obavljati i druge djelatnosti koje služe obavljanju upisanih djelatnosti, ako se one u manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju uz upisanu djelatnost, a za koje nije potrebna ocjena sukladnosti sa zakonom od strane nadležnog ministarstva.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Unutarnje ustrojstvo Ustanove definirano je Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta (KLASA: 023-01/18-01/1, URBROJ: 2170/1-52-02-01-19-127 od 07. svibnja 2019. godine; KLASA: 023-01/21-01/1, URBROJ: 2170/1-52-02-01-22-70 od 22. veljače 2022. godine; KLASA: 023-01/21-01/1, URBROJ: 2170/1-52-02-01-22-101 od 25. svibnja 2022. godine; KLASA: 023-01/21-01/1, URBROJ: 2170/1-52-02-01-22-142 od 15. rujna 2022. godine; KLASA: 023-01/21-01/1, URBROJ: 2170-73-01-24-449 od 4. travnja 2024. godine).

Sukladno Pravilniku u Ustanovi su ustrojene dvije ustrojstvene jedinice i to:

- Odsjek za pripremu i provedbu strateških i razvojnih dokumenata i programa

- Odsjek za pripremu i provedbu EU projekata.

Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta predviđeno je 21 radno mjesto. Na dan      31. prosinca 2025. godine u Ustanovi je zaposleno 19 djelatnika, od čega je 8 djelatnika na neodređeno radno vrijeme i 11 djelatnika na određeno radno vrijeme.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA:

| R.br. | Naziv programa | Plan 2025. | Izvršenje 2025. | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Poticanje regionalne konkurentnosti | 1.190.000,00 | 1.073.536,55 | 90,21 |
|  | Ukupno glava 00903. | 1.190.000,00 | 1.073.536,55 | 90,21 |

NAZIV PROGRAMA:	9301 POTICANJE REGIONALNE KONKURENTNOSTI

Ustanova je osnovana sa ciljem poticanja regionalnog razvoja, strateškog planiranja te unapređenja regionalne konkurentnosti Primorsko-goranske županije.

Svrha programa je pružanje stručne i administrativne podrške u pripremi i provedbi projekata, programa, strateških i razvojnih dokumenata javnopravnih tijela sa ciljem podizanja kvalitete i standarda života stanovnika, stvaranja povoljnog poslovnog okruženja sa ciljem otvaranja novih radnih mjesta i podizanja konkurentnosti gospodarstva na području Županije. Programom se potiče provedba projekata zelene i digitalne transformacije s posebnim naglaskom na transformaciji Županije u pametnu regiju sukladno konceptu pametnih gradova, sela i otoka. Prikupljaju se, predstavljaju i povezuju investicijski potencijali na području Županije s potencijalnim investitorima te se doprinosi razvoju poduzetničkih i inovacijskih ekosustava s relevantnim dionicima na području Županije u kontekstu prepoznatih prioritetnih sektora Industrijske tranzicije Jadranske Hrvatske (plava ekonomija, zeleni rast, pametna industrija, usluge više dodane vrijednosti, zdravlje).

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

Program se temelji na posebnom cilju 1.1. Konkurentno gospodarstvo temeljeno na znanju i inovacijama, mjeri 1.1.4. Podrška razvoju pametne i održive mobilnosti; posebnom cilju 1.3. Atraktivno poslovno okruženje za zapošljavanje, rast i ulaganja, mjeri 1.3.3. Gospodarska promocija te privlačenje direktnih stranih investicija i međunarodnih tvrtki i mjeri 1.3.4. Osposobljavanje javne uprave i regionalne i lokalne samouprave za upravljanje regionalnim i lokalnim razvojem; posebnom cilju 4.1. Razvoj modernog obrazovnog sustava prilagođenog društvenim izazovima, mjeri 4.1.4. Podizanje razine osnovnih i strukovnih znanja, kompetencija i vještina; posebnom cilju 5.5. Razvoj mikroregija aktiviranjem razvojnih potencijala, mjeri 5.5.1. Kvaliteta i dostupnost javnih i društvenih usluga i sadržaja i mjeri 5.5.4. Razvoj pametnih i održivih gradova, sela i otoka Plana razvoja Primorsko-goranske županije 2022.-2027.

POSEBAN CILJ:

  - Konkurentno gospodarstvo temeljeno na znanju i inovacijama

  - Atraktivno poslovno okruženje za zapošljavanje, rast i ulaganja

4.1. Razvoj modernog obrazovnog sustava prilagođenog društvenim izazovima

5.5. Razvoj mikroregija aktiviranjem razvojnih potencijala

MJERA:

1.1.4. Podrška razvoju pametne i održive mobilnosti

1.3.3. Gospodarska promocija te privlačenje direktnih stranih investicija i međunarodnih tvrtki

1.3.4. Osposobljavanje javne uprave i regionalne i lokalne samouprave za upravljanje regionalnim i lokalnim razvojem

4.1.4. Podizanje razine osnovnih i strukovnih znanja, kompetencija i vještina

5.5.1. Kvaliteta i dostupnost javnih i društvenih usluga i sadržaja

5.5.4. Razvoj pametnih i održivih gradova, sela i otoka

Aktivnosti JU Regionalne razvojne agencije Primorsko-goranske županije usmjerene su na aktivnosti iz područja regionalnog razvoja sukladno zakonskoj regulativi i podzakonskim propisima regionalnog razvoja. Glavne aktivnosti usmjerene su na strateško planiranje te pripremu i provedbu razvojnih projekata.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA KROZ OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA AKTIVNOSTI I PROJEKATA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI PROVEDBOM PROGRAMA I POKAZATELJE USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

1.1. Administracija i upravljanje

Unutar ove aktivnosti financiraju se plaće i doprinosi na plaće te ostali rashodi za zaposlene. U periodu od      1. siječnja do 31. prosinca 2025. godine utrošena su sredstva za plaće i doprinose na plaće te na ostale rashode za zaposlene, a koji nisu sufinancirani iz ostalih projekata.

Materijalni rashodi neophodni za provođenje aktivnosti, projekata i programa Ustanove u periodu od 1. siječnja do 31. prosinca 2025. godine odnose se na: naknade troškova zaposlenima (troškovi službenih putovanja, troškovi naknada za prijevoz zaposlenika, stručno usavršavanje zaposlenika), rashode za materijal i energiju (troškovi uredskog materijala, troškovi energije), sitnog inventara, troškove materijala i dijelova za tekuće i investicijsko održavanje, rashode za usluge (troškovi telefona i pošte, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, zdravstvene usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge), ostale nespomenute rashode poslovanja (troškovi naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično, premije osiguranja, reprezentacije, članarine i norme, pristojbe i naknade), bankarske naknade, zatezne kamate te nabave uredske opreme i namještaja (uredske stolice) te računalne opreme (prijenosno računalo i pisač).

U okviru redovne djelatnosti Ustanova je provela sljedeće aktivnosti:

- ažurirani su postojeći i kreirani novi sadržaji internetske stranice www.prigoda.hr i Interaktivne karte Primorsko-goranske županije na hrvatskom i engleskom jeziku;

- redovito su ažurirane postojeće stranice na društvenim mrežama Facebook i X;

- informirana su javnopravna tijela o županijskim, nacionalnim i međunarodnim natječajima u najavi te otvorenim natječajima, kao i ostalim relevantnim informacijama vezanim za navedene natječaje, ESI fondove te ostale EU programe;

- sudjelovala je u istraživanju provedbe aktivnosti regionalnih koordinatora koje je provelo MRRFEU;

- Ustanova je komentirala Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske putem portala e-Savjetovanje;

1.2. Priprema i provedba projekata

U okviru navedene aktivnosti Ustanova obavlja slijedeće poslove:

Pružanje stručne pomoći u pripremi i provedbi projekata

- provedba aktivnosti usmjerenih na pokretanje inovacijskih hubova/klastera sa ciljem adekvatnog razvoja inovacijskog eko-sustava, uključujući održavanje sastanaka i prezentacija te informiranje regionalnih poduzeća o mogućnostima sudjelovanja u pripremi i provedbi razvojnih projekata financiranih kroz Plan industrijske tranzicije Jadranske Hrvatske;

- priprema projekata za kandidaturu na natječaje iz EU programa, bilateralnih i nacionalnih izvora

  - praćenje i analiza dostupnih programa, natječaja i javnih poziva za javnopravna tijela i javne ustanove na području Primorsko-goranske županije,

  - priprema dokumentacije u svrhu kandidiranja projekata na natječaje za sufinanciranje za projekte od interesa za Županiju, kao i zajedničkih razvojnih projekata od interesa za razvoj više županija (ispunjavanje obrazaca prema natječajnoj dokumentaciji, unos podataka o projektu u odgovarajuće informatičke sustave, prikupljanje potrebne dokumentacije itd.);

- provedba projekata sufinanciranih iz nacionalnih i međunarodnih izvora

  - obavljanje poslova administrativne, tehničke i savjetodavne podrške vezane uz provedbu projekata od interesa za Županiju (korespondencija s partnerima te upravljačkim i posredničkim tijelima, financijsko praćenje izvršenja aktivnosti, praćenje realizacije pokazatelja, priprema opisnih i financijskih izvještaja i zahtjeva za nadoknadu sredstava, priprema zahtjeva za izmjene u projektu, pomoć u pripremi projektnih zadataka za provedbu postupaka jednostavne i javne nabave, sudjelovanje na sastancima projektnih partnera i dr.),

  - obavljanje poslova administrativne, tehničke i savjetodavne podrške vezane uz provedbu projekata javnopravnih tijela na području Županije;

- edukativne aktivnosti

  - organiziranje tečajeva i seminara u svrhu pripreme i provedbe projekata,

  - informativno - edukativne aktivnosti (radionice, seminari, okrugli stolovi, info dani i sl.).

U razdoblju od siječnja do prosinca 2025. godine. Ustanova je provela sljedeće aktivnosti:

- u okviru Programa Interreg Slovenija – Hrvatska 2021.-2027., u svojstvu pridruženog projektnog partnera sudjelovala je u pripremi i prijavi projekata „KuLLab“.

- u okviru Programa Interreg Italija-Hrvatska 2021.-2027., u svojstvu pridruženog projektnog partnera podržala je pripremu i prijavu sljedećih projekata: „ECCENTRIC - Enhancing Circularity in the Adriatic Area Supporting Innovation and Growth of the Blue-Economy Emerging Sectors“ (Unaprjeđenje kružnosti u jadranskom području uz potporu inovacijama i rastu novih rastućih  sektora plavoga gospodarstva); „MuTICT – Museum Technological Innovation for Cultural Tourism“ (Tehnološke inovacije u muzejima za kulturni turizam); „BLUESYN - Blue Economy Synergies: Joint Research and Youth Integration for New Business Opportunities“ (Sinergije plavoga gospodarstva: zajednička istraživanja i uključivanje mladih u stvaranje novih poslovnih prilika); „EcoGAST – Community-based Gastronomic Routes for Ecosystem Awareness and Climate Adaptation“ (Gastronomske rute utemeljene na zajednici za podizanje svijesti o ekosustavima i prilagodbi klimatskim promjenama) te „ASEMESH - Cross-border management and protection of the Adriatic Sea marine environment via energy harvesting – based autonomous sensor networks“ (Prekogranično upravljanje i zaštita morskog okoliša Jadranskoga mora putem autonomnih senzorskih mreža temeljenih na prikupljanju energije);

- u okviru Programa Unije 2021.-2027. Obzor Europa – Okvirni program za istraživanje i inovacije (Horizon Europe Programme), u svojstvu projektnog partnera sudjelovala je u pripremi i prijavi projekta „CONNECTing European living labs for digital health technologies in primary and community CARE (CONNECTCARE)“ (Povezivanje europskih živih laboratorija  za primarnu i zajedničku zdravstvenu skrb);

- u okviru Programa Europske komisije za odabir partnera koji će provoditi aktivnosti u svojstvu centara EUROPE DIRECT 2026.-2030., izrađena je i podnijeta projektna prijava na predmetni Poziv za podnošenje prijedloga: „Europe Direct Primorsko-goranske županije“. Projekt je odabran za financiranje;

- u svojstvu projektnog partnera, sudjelovala je u pripremi i prijavi projektnog prijedloga za prijavu na ESF+ program Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027. “Knjiga u krugu“ - program razvoja čitalačke pismenosti u Primorsko-goranskoj županiji bibliobusom, kvartovskim ograncima i riječkim art-kvartom“;

- izradila je prijavu te podnijela iskaz interesa za sudjelovanje u pripremnoj aktivnosti: „Innovation for place-based transformation” Zajedničkog istraživačkog centra Europske komisije (JRC);

- pripremala je i koordinirala realizaciju projekta „Rural Business Centar“ u Delnicama, kao multifunkcionalnog društveno-poslovnog centra usmjerenog na razvoj poduzetništva, novih tehnologija i vještina potrebnih za poslove budućnosti;

- sudjelovala je u izradi analiza drvoprerađivačkog sektora, poljoprivrede i akvakulture Gorskog kotara te prijedlogu mjera za privlačenje stanovništva, u svrhu poticanja razvoja Gorskog kotara.

Ustanova je sudjelovala u pripremi projektnih prijedloga na pozive u okviru Sporazuma o provedbi teritorijalne strategije za područje otoka Primorsko-goranske županije za sljedeće projektne prijedloge:

- Uređenje interpretacijskog centra lošinjskih prirodnih ljekovitih činitelja - "Otok koji liječi" - Lječilište Veli Lošinj;

- Poslovno društveni centar Lopar - Lopar Vrutak d.o.o.;

- Multimedijalni kulturni centar Krk - Grad Krk;

- Uređenje centra za poboljšanje kvalitete života na otocima - Dom zdravlja Primorsko-goranske županije, ispostava Krk;

- Uređenje multifunkcionalne dvorane Društvenog doma u Dobrinju - Općina Dobrinj;

- Uređenje parkova u Šilu - Općina Dobrinj;

- Eko-Inovacijski Centar Jadran - Ponikve eko otok Krk d.o.o.;

- Interpretacijski kulturni centar - Grad Rab;

- Narodni dom Punat - Općina Punat;

- Obnova park šume Komrčar - Grad Rab;

- Dvorana za borilačke sportove - Grad Krk;

- Restauracija i muzealizacija kuće Landauf - Općina Omišalj;

- Rekonstrukcija djela šetnice i parka - Ribarska obala Njivice - Općina Omišalj.

1.3. Privlačenje potencijalnih ulagača

U okviru navedene aktivnosti Ustanova obavlja slijedeće poslove:

- komunikacija s lokalnim, regionalnim i nacionalnim partnerima koji sudjeluju u bilo kojem procesu privlačenja ulagača;

- istraživanje i obrada raznih statističkih podataka potrebnih za predstavljanje investicijskih potencijala regije;

- priprema i izrada promidžbenog materijala te priprema podataka prema ulagačima;

- promocija putem elektroničkih medija;

- obilazak lokacija s ulagačima;

- organiziranje sastanaka raznih dionika i ulagača;

- priprema i održavanje prezentacija o potencijalima Županije i područja regije;

- poticanje međuregionalne i međunarodne suradnje kroz suradnju s drugim razvojnim agencijama i ostalim relevantnim subjektima;

- priprema i održavanje prezentacija u svrhu promocije Županije i njenih strateških i razvojnih projekata;

- sudjelovanje u organizaciji sajmova, organiziranje i sudjelovanje u organizaciji stručnih skupova i konferencija;

- ažuriranje i održavanje web stranice www.investpgz.hr.

Tijekom 2025. godine, Ustanova je provela slijedeće aktivnosti:

- predstavila je gospodarske i investicijske potencijale Primorsko-goranske županije tijekom službenog posjeta veleposlanika Kraljevine Belgije u Republici Hrvatskoj, Primorsko-goranskoj županiji i Gradu Rijeci, uz naglasak na energetiku, maritimnu industriju, napredne tehnologije (umjetna inteligencija), farmaceutsku industriju te potencijale razvoja Zračne luke Rijeka;

- sudjelovala je u izradi digitalne platforme „Invest in Croatia“ Ministarstva gospodarstva, IT sustava za upravljanje investicijskom podrškom i promocijom, namijenjenog jačanju koordinacije između tijela državne uprave, regionalne i lokalne razine te poslovnih udruženja uključenih u promociju ulaganja;

- u organizaciji Ustanove, u svibnju 2025. godine u Gradu Opatiji, održano je primanje za veleposlanika Francuske Republike u Republici Hrvatskoj i veleposlanika Savezne Republike Njemačke u Republici Hrvatskoj na kojem su predstavljeni ključni investicijski potencijali Primorsko-goranske županije;

- delegaciji Veleposlanstva Republike Finske u Republici Hrvatskoj, na radnom sastanku u lipnju 2025. godine, predstavljeni su gospodarski, investicijski i inovacijski potencijali Primorsko-goranske županije, s naglaskom na suradnju regionalnih inovacijskih ekosustava i znanstvenih institucija;

- sudjelovala je na prijemu za veleposlanika Francuske Republike u Republici Hrvatskoj, održanom u rujnu 2025. godine, u organizaciji Grada Rijeke i Primorsko-goranske županije;

- na poziv Općine Novo Mesto, Gospodarske zbornice Dolenjske i Bele krajine i Razvojnog centra Novo Mesto, ravnatelj Ustanove održao je u rujnu 2025. godine prezentaciju o ulaganjima, industrijskoj tranziciji i konkurentnosti Primorsko-goranske županije, s ciljem jačanja prekogranične suradnje i privlačenja investicija;

- izrađena je i javnosti predstavljena nova web stranica za investitore InvestPGŽ, namijenjena promociji investicijskih potencijala Primorsko-goranske županije. Platforma je predstavljena i predstavnicima stranih veleposlanstava i trgovinskih ureda u Republici Hrvatskoj na događanju održanom u studenom 2025. godine u RiHubu.

1.4. Projekt „Pametna regija“

U okviru navedene aktivnosti JU Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije provodi slijedeće aktivnosti:

- razvoj inovativnih tehnoloških rješenja za potrebe javnopravnih tijela i javnih ustanova s područja PGŽ (primjerice: izrada inovativnog smart rješenja za podršku upravljanju, razvoj digitalnih aplikacija i platformi sa značajnim društvenim utjecajima, i sl.) u svrhu unapređenja i modernizacije poslovanja kroz medijsku prepoznatljivost;

- organizacija događaja koji služe povezivanju obrazovnog sustava i visokog školstva s ključnim regionalnim tvrtkama;

- izrada strateških dokumenata na području tehnoloških inovativnih rješenja u konceptu pametna regija, pametni gradovi, pametni otoci, pametno ruralno područje, pametna naselja …;

- savjetovanje JLS-ova na području razvoja tehnoloških inovativnih rješenja iz koncepta pametni gradovi, pametna naselja, pametni otoci;

- priprema projekata iz područja inovativnih tehnoloških rješenja za JLS za kandidaturu na natječaje iz EU programa, bilateralnih i nacionalnih izvora:

  - praćenje i analiza dostupnih programa, natječaja i javnih poziva za javnopravna tijela i javne ustanove na području Primorsko-goranske županije;

  - priprema dokumentacije u svrhu kandidiranja projekata na natječaje za sufinanciranje za projekte za javnopravna tijela i javne ustanove na području Primorsko-goranske županije.

U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2025. godine, provedene su aktivnosti kako slijedi:

- nastavljena je suradnja s Europskim inovacijskim digitalnim hubom (EDIH) na razvoju i održavanju regionalnog inovacijskog ekosustava kroz unaprjeđenje Regionalne inovacijske platforme – RIMaP;

- na inicijativu Ustanove u Test Before Invest (TBI) program EDIH Adria uključeno je više od 20 javnopravnih tijela, a uz aktivan doprinos Ustanove definirano je više od 20 inovativnih projektnih ideja. U suradnji s projektnim partnerima razvijena je demo verzija AI agenta za analizu EU natječaja, kao jedinstvenog inovativnog rješenja u Republici Hrvatskoj;

- Ustanova kontinuirano komunicira s austrijskim partnerom s ciljem jačanja razvoja, privlačenja i zadržavanja talenata te razmjene znanja i dobrih praksi;

- pružena je stručna i razvojna podrška u osnivanju prve spin-off tvrtke SyntAgent d.o.o., specijalizirane za razvoj AI agenata za naprednu analizu podataka te automatizaciju i optimizaciju poslovnih procesa;

- u svibnju 2025. godine Ustanova je organizirala pilot-izdanje projekta „Dani karijera 2025.“, u kojem je sudjelovalo gotovo 400 učenika trećih razreda srednjih škola iz Rijeke i Delnica, s ciljem jačanja povezanosti obrazovnog sustava i tržišta rada. Započete su pripreme za nastavak projekta u školskoj godini 2025./2026.;

- u organizaciji Ustanove provedeni su edukativni posjeti i radionice usmjereni na STEM i tehnološko obrazovanje, uključujući posjet učenika Tehničkom fakultetu u Rijeci te provedbu radionice u Osnovnoj školi Brod Moravice u okviru programa opremanja goranskih osnovnih škola senzorskom i digitalnom opremom;

- u suradnji s Gradom Kastvom, Ustanova je u rujnu 2025. godine organizirala četvrto izdanje konferencije „Kastav Smart City“, s međunarodnim sudjelovanjem dionika iz javnog, privatnog i akademskog sektora, posvećenu razvoju pametnih i konkurentnih manjih gradova i regija;

- djelatnici Ustanove sudjelovali su na eduTech konferenciji u Kočevju (Slovenija), gdje su predstavljeni primjeri dobre prakse iz Primorsko-goranske županije u području povezivanja obrazovanja i tehnologije;

- pruženo je savjetovanje jedinicama lokalne samouprave u području razvoja inovativnih rješenja iz koncepta pametni gradovi sljedećim gradovima i općinama: Gradu Čabru, Gradu Crikvenici, Gradu Novom Vinodolskom, Gradu Opatiji, Gradu Kraljevici, Gradu Delnicama, Gradu Kastvu te Općini Kostrena, Općini Fužine, Općini Matulji, Općini Čavle, Općini Brod Moravice i Općini Klana.

1.5. Projekt „BUSINESS GO VIRAL“

Ustanova provodi u svojstvu projektnog partnera projekt „BUSINESS GOES VIRAL - Empowering MSEs to achieve digital transformation through upskilling young employees“ zajedno s partnerima iz Austrije, Hrvatske te Italije.

Projekt se financira iz programa ERASMUS + u ključnoj aktivnosti 2 (KA2) – Suradnička partnerstva u sektoru obrazovanja i osposobljavanja. Cilj projekta je poticanje razvoja digitalnih vještina i zapošljavanja mladih kako bi doprinosili razvoju strateških planova digitalizacije poslovanja odabrane grupe mikro, malih i srednjih poduzeća u zemljama članicama projekta, a sve u svrhu poboljšanja konkurentnosti na tržištu te lakšeg usvajanja znanja o tehnologijama i promjenama na globalnom tržištu. Odrađene su završne aktivnosti projekta: završena je platforma za mikroučenje te je napravljena analiza korisnika koji su završili tečajeve, izrađen je Priručnik o održivosti projekta, odrađen je završni sastanak kao i završni multiplicirajući događaj gdje su predstavljeni outputi projekta.

1.6. Projekt „INNO2MARE“

Ustanova provodi kao jedan od projektnih partnera projekt „INNO2MARE – „Strengthening the capacity for excellence of Slovenian and Croatian innovation ecosystems to support the digital and green transitions of maritime regions“ sufinanciran iz programa Obzor Europa – Excellence Hubs.

Cilj projekta je osnažiti regionalne inovacijske ekosustave u novim članicama Europske unije putem prekogranične suradnje na zajedničkoj istraživačko-inovacijskoj strategiji maritimnog sektora.

Ustanova je sudjelovala u razvoju Zajedničke strategije istraživanja i inovacija (WP2), uključujući radionicu s dionicima maritimnog inovacijskog ekosustava Jadranske Hrvatske. Nastavljen je rad na provedbi akcijskog plana i diseminaciji rezultata projekta, uključujući sudjelovanje na međunarodnoj konferenciji i redovne online sastanke upravnog odbora i Inovacijskog vijeća. Predana su izvješća koordinatoru projekta, održani sastanci s Europskom komisijom i vanjskim evaluatorom, te je organiziran online događaj „Innovation Breakfast“ s dodjelom nagrade „Young Innovation Leader“. Projekt traje do 31.12.2026. godine.

1.7. Aktivnosti jačanja kapaciteta na regionalnoj i lokalnoj razini

Dana 18. prosinca 2023. godine Ustanova je s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije sklopila Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava za provedbu aktivnosti jačanja kapaciteta na regionalnoj i lokalnoj razini za korištenje sredstava EU fondova. Osigurana su bespovratna sredstva za razdoblje 2024. i 2025. godine, unutar aktivnosti „Tehnička pomoć Programa Konkurentnost i kohezija i Integriranog teritorijalnog programa 2021.-2027.“

Sporazumom je utvrđeno da će Ustanova bespovratna sredstva koristiti za sufinanciranje rada djelatnika za:

- pružanje stručne pomoći javnopravnim tijelima i/ili javnim ustanovama s područja županije, kojima su osnivači Republika Hrvatska ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u pripremi razvojnih projekata od interesa za razvoj županije,

- pružanje stručne pomoći javnopravnim tijelima i/ili javnim ustanovama s područja županije, kojima su osnivači Republika Hrvatska ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u provedbi razvojnih projekata od interesa za razvoj županije, uz sljedeći uvjet:

  - regionalni koordinator ne pruža stručnu pomoć za provedbu projekta ukoliko je u uvjetima relevantnog natječaja/poziva koji se odnose na taj projekt regionalni koordinator prihvatljiv korisnik ili partner koji može ostvarivati (dio) projektnih sredstava,

- provedba mjere informiranja i obrazovnih aktivnosti o EU fondovima za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i ostale pravne osobe s javnim ovlastima s područja županije,

- izrada županijskih razvojnih strategija i drugih strateških i razvojnih dokumenata za područje županije i stručni i savjetodavni poslovi u vezi s provedbom županijske razvojne strategije i ostalih strateških, razvojnih i provedbenih dokumenata za područje županije te izvještavanje o njihovoj provedbi.

Podnesen je i odobren (završni) Zahtjev za isplatu četvrtog obroka bespovratnih sredstava čime su izvršene sve obveze temeljem Sporazuma.

Tijekom 2025. godine Ustanova je pružila stručnu i savjetodavnu pomoć u provedbi sljedećih projekata:

- Primorsko-goranskoj županiji i srednjim školama u provedbi završnih aktivnosti projekata regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju: „Mreža Kom5entnosti“ (čiji nositelj je Ugostiteljska škola Opatija, a projektni partneri su: Srednja škola Dr. Antun Barca Crikvenica, Srednja škola Ambroza Haračića, Mali Lošinj i Srednja škola Hrvatski kralj Zvonimir, Krk) te „RCK KaRijERA“ (u koji je uključena Elektroindustrijska i obrtnička škola Rijeka;

- Pomorskom i povijesnom muzeju Hrvatskog primorja, Rijeka, u provedbi projekta „Energetska obnova Guvernerove palače u Rijeci“;

- Lječilištu Veli Lošinj u provedbi projekta „Revitalizacija Lječilišnog centra Veli Lošinj kroz digitalnu i zelenu tranziciju“;

- Gradu Čabru u provedbi projekta „Zaželi – Prevencija institucionalizacije“ te projekta „Rekonstrukcija i opremanje dječjeg i nogometnog igrališta u Prezidu“;

- Zavodu za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije u provedbi projekata: „Specijalizacijom do unaprjeđenja hitne medicine u Primorsko-goranskoj županiji“; „Specijalističkim usavršavanjem medicinskih sestara i tehničara do unaprjeđenja hitne medicine u Primorsko-goranskoj županiji – II“, te projekta „Specijalističkim usavršavanjem medicinskih sestara i tehničara do unaprjeđenja hitne medicine u Primorsko-goranskoj županiji – III“;

- Državnom arhivu u Rijeci u provedbi projekta ''Energetska obnova zgrade Državnog arhiva u Rijeci na adresi Vodovodna 2'';

- Klasteru zdravstvenog turizma Kvarnera u provedbi projekta „Crikvenica International Health Tourism Conference”.

U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2025. godine Ustanova je pružala i stručnu administrativnu podršku u pripremi sljedećih projektnih prijedloga:

- Zavodu za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije u pripremi i prijavi projektnog „Specijalističkim usavršavanjem medicinskih sestara i tehničara do unaprjeđenja hitne medicine u Primorsko-goranskoj županiji – III“ za prijavu na Ograničeni poziv u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026.;

- Gimnaziji „Eugena Kumičića“ Opatija u pripremi i prijavi projekta „Erasmus akreditacija u području strukovnog obrazovanja, odgoja i općeg obrazovanja te obrazovanja odraslih“ iz programa Erasmus +;

- U okviru programa Interreg Slovenija-Hrvatska 2021.-2027. pripremani su i prijavljeni slijedeći projektni prijedlozi:

  - Gradu Delnicama - „Meje ne obstajajo“,

  - Općini Brod Moravice - „Kolpa 360“,

  - Domu zdravlja Primorsko-goranske županije - „KLIC(K)4HEALTH – Jačanje institucionalne suradnje za poboljšanje kvalitete i dostupnosti zdravstvenih usluga u udaljenim prekograničnim područjima u Hrvatskoj i Sloveniji“,

  - Vatrogasnoj zajednici Primorsko-goranske županije - „SAFE-FF SICRO“.

- U okviru programa Konkurentnost i Kohezija 2021.-2027. pripremani su i prijavljeni slijedeći projektni prijedlozi:

  - Gradu Delnicama - „Energetska obnova i rekonstrukcija Vatrogasnog doma“,

  - Gradu Čabru - „Rekonstrukcija vatrogasnog doma Tršće“,

  - Općini Matulji - „Rekonstrukcija vatrogasnog doma Mune“,

  - Općini Klana u pripremi projektnog prijedloga „Rekonstrukcija vatrogasnog doma Škalnica“,

  - Ekonomskom fakultetu u Rijeci „Primijenjena klimatska istraživanja“,

  - Građevinskom fakultetu „Primijenjena metodologija integrirane procjene višestrukih hazarda za prilagodbu klimatskom promjenama-PRIMIS“ te projektnog prijedloga „Razvoj nove generacije betona i asfalta s recikliranim polimerima za održivu infrastrukturu-REINFRA“,

  - Crvenom križu grada Delnica - „Aktivni u mirovini“,

  - Primorsko-goranskoj županiji, Upravnom odjelu za zdravstvo - „Unaprjeđenje primarne i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite u Primorsko-goranskoj županiji – Grupa 1“ te  „Unaprjeđenje primarne i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite u Primorsko-goranskoj županiji – Grupa 2“.

- U okviru programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021. - 2027. pripremani su i prijavljeni slijedeći projektni prijedlozi:

  - Ekonomskom fakultetu u Rijeci - „PORTUS“,

  - Građevinskom fakultetu - „Stručna praksa kao temelj zapošljivosti i profesionalnog razvoja studenata građevinarstva-SPUR“,

  - Crvenom križu grada Delnica i Gradu Delnicama - „Krug dobrote“,

  - Veleučilištu u Rijeci - „Unapređenje zapošljivosti kroz stručnu praksu-VELERI“,

  - Matici umirovljenika Primorsko-goranske županije - „Zlatno doba seniora“,

  - Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci - „KOMPAS FFRI: KOMpetencije i Praksa za Akademski uspjeh i Studentsku zapošljivost“,

  - Fakultetu zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci - „Kompetencije, mentorstvo i priznavanje kroz aktivnu stručnu praksu“.

- U okviru programa Interreg Italija-Hrvatska 2021.-2027. pripremani su i prijavljeni slijedeći projektni prijedlozi:

  - UO za kulturu, sport i tehničku kulturu PGŽ - „WIND“ („Wilderness, Inspiration, Nature & Discovery“),

  - Tehničkom fakultetu Sveučilišta u Rijeci - „BIOANDTECH2AGRI“ („Cross-Border Innovation Network for the Adoption of New Agri-Food and Digital Technologies by SMEs“).

Ustanova je sudjelovala u izradi sljedećih planova razvoja i izvješća na području Primorsko-goranske županije:

- Izvješće o provedbi Plana razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2022.-2027. godine za 2024. godinu;

- Izvješće o provedbi Provedbenog programa Primorsko-goranske županije za razdoblje 2021.-2025. godine za 2024. godinu;

- Zeleni plan Grada Delnica za razdoblje 2024.-2030.;

- Plan razvoja sporta Grada Delnica za razdoblje 2024.-2030.;

- Plan razvoja kulture Primorsko-goranske županije 2026.-2030.;

- Bid File materijal – prijava za kandidaturu PGŽ za Europsku regiju sporta 2026. godine;

- Izvješće o provedbi Plana razvoja sporta Primorsko-goranske županije za razdoblje 2022.-2027. godine za period 2022.-2024.;

- Izvješće o provedbi Plana razvoja tehničke kulture Primorsko-goranske županije za razdoblje 2022.-2027. godine za period 2022.-2024.;

- Izvješće o provedbi Plana razvoja Gorskog kotara za razdoblje 2022.-2027. godine za period 2022 – 2024.;

- Provedbeni program Primorsko-goranske županije za razdoblje 2025.-2029. godina;

- Izvješće o provedbi srednjoročnog vrednovanja (tijekom provedbe) Plana razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2022.-2027. godine.

Redovito pružanje informacija realiziralo se objavama na web stranici, seminarima, konferencijama, info-danima te putem raznih promotivnih materijala, kako slijedi:

- Konferencija „EU info dani u Primorsko-goranskoj županiji – 2025.“ u mjesecu veljači i studenom usmjerene na informiranje javnog, gospodarskog i civilnog sektora o aktualnim i nadolazećim EU pozivima;

- Međunarodna konferencija u Opatiji povodom Dana Europe i 75. obljetnice Schumanove deklaracije, u organizaciji Ustanove u suradnji s Gradom Opatijom, posvećena budućnosti kohezijske i regionalne politike EU, uz sudjelovanje visokih predstavnika institucija Europske unije, diplomatskog zbora i akademske zajednice;

- „Dani otvorenih vrata EU projekata u Primorsko-goranskoj županiji“, u okviru nacionalne inicijative Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU, s ciljem približavanja EU projekata građanima i lokalnim dionicima.

- Članstvom u Europskom udruženju razvojnih agencija (EURADA), osigurano je aktivno sudjelovanje u europskim raspravama o budućnosti regionalnog razvoja. Razvojni prioriteti Primorsko-goranske županije predstavljeni su na europskim i međunarodnim događanjima: AGORADA, Europski tjedan regija i gradova, Ekonomski forum u Bruxellesu, S3 konferencija i Clusters meet Regions;

- Na inicijativu Ustanove pokrenuti su razgovori o institucionalnoj suradnji s Regijom Friuli Venezia Giulia (Italija), s fokusom na zajednički razvoj inovacijskih ekosustava, održivu mobilnost, energetiku, digitalizaciju, umjetnu inteligenciju i unapređenje javnih usluga;

- Predstavljanjem svojih projekata i razvojne inicijative na međunarodnoj konferenciji IMAGINE 2025 u Tampereu (Finska), s posebnim naglaskom na inovativna i digitalna rješenja u regionalnom razvoju;

- Održani su radni sastanci s talijanskim razvojnim institucijama (ARIES i Gospodarska komora Venezia-Giulia), usmjereni na razmjenu iskustava i pripremu zajedničkih projektnih inicijativa;

- Sudjelovanjem na nacionalnim konferencijama regionalnih koordinatora, strateškim forumima i Danima regionalnog razvoja i fondova Europske unije, s naglaskom na industrijsku tranziciju i razvoj regionalnih lanaca vrijednosti;

- Sudjelovanjem u radu Harnessing Talent Platforme Europske komisije, uključujući izradu nacrta EU istraživanja o modelima pružanja usluga i radnim uvjetima u zdravstvenom sektoru te izradu kataloga dobre prakse na razini Europske unije;

Ustanova je sudjelovala u promotivnim i medijskim aktivnostima:

- Održano je 12 radijskih gostovanja u okviru emisije „Caffe Europa“ (Radio Rijeka), s ciljem kontinuiranog informiranja javnosti o mogućnostima financiranja iz EU fondova i aktualnim temama regionalnog razvoja.

Posebna priznanja i istaknuti projekti:

- Projekt „Career Garden – Vrt karijera“, u čijem je osmišljavanju i provedbi Ustanova imala aktivnu i koordinacijsku ulogu, osvojio je 2. nagradu u kategoriji doprinosa poduzetništvu na Danima regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Projekt je na nacionalnoj razini prepoznat kao primjer dobre prakse u povezivanju obrazovnog sustava i gospodarstva kroz inovativne modele udaljene i hibridne prakse te kao doprinos jačanju zapošljivosti i razvoja ljudskih potencijala.

Ustanova je sudjelovala na radnim sastancima i sjednicama u slijedećim upravljačkim i savjetodavnim tijelima:

- Odbor za praćenje Programa Konkurentnost i kohezija 2021.–2027. i Integriranog teritorijalnog programa 2021.–2027.,

- Partnerskog vijeća Primorsko-goranske županije,

- Partnerskog vijeća Urbane aglomeracije Rijeka,

- Otočnog partnerstva Primorsko-goranske županije.

1.8. Projekt Š(K)OLA 5.0

U okviru Programa Interreg Slovenija – Hrvatska 2021.–2027., Ustanova je u svojstvu projektnog partnera provodila projekt „Š(K)OLA 5.0“, čiji je vodeći partner Poduzetnički inkubator Kočevje (Slovenija). Uloga Ustanove bila je usmjerena na uključivanje škola s područja Gorskog kotara.

Cilj projekta bio je jačanje znanja i digitalnih kompetencija učenika kroz radionice te razvoj prekogranične suradnje između škola, učitelja i razvojnih institucija. U okviru projekta organizirane su zajedničke radionice i edukativne aktivnosti za učenike i učitelje, uključujući posjete hrvatsko-slovenskim tvrtkama i razvojnim institucijama, s ciljem jačanja umrežavanja, razmjene iskustava i socijalnog uključivanja mladih.

U sklopu projekta održane su dvije radionice: radionica na temu AI avatara u Kočevju te radionica u Delnicama na temu robotike, umjetne inteligencije i razvoja digitalnih kompetencija. Provedbom navedenih aktivnosti projekt je uspješno završen 30. prosinca 2025. godine.

1.9. Projekt „AdriACTIVE“

Ustanova u svojstvu projektnog partnera provodi projekt „AdriACTIVE – Adriatic Alliance for Cross-border Touristic InnovatiVe Experiences“ (Jadranski savez za prekogranična turistička inovativna iskustva). Projekt je odobren za sufinanciranje u okviru drugog poziva za dostavu projektnih prijedloga - Operacije od strateške važnosti Programa Interreg Italija - Hrvatska 2021. – 2027. U projekt je uključeno 15 projektnih partnera iz svih talijanskih regija i hrvatskih županija koje pripadaju području programa.

Projektne aktivnosti uključuju strateški pristup planiranju turističkog razvoja baziran na provedenim analizama stanja.

Cilj projekta je uspostava inovativnog prekograničnog itinerara doživljajnog i sporog turizma, koji povezuje HUB-ove, staze i kulturna dobra kroz fizičke i digitalne veze. Planirane aktivnosti uključuju pilot-akcije i ulaganja za unapređenje itinerara te komunikacijske mjere s ciljem podizanja svijesti, uključivanja dionika i poticanja lokalne podrške. Uz sudjelovanje u svim aktivnostima, fokus Ustanove je u radnom paketu IV na kreiranju informatičkog alata za stvaranje nove dostupnosti turističkih sadržaja putem intuitivnih individualnih ponuda. U razdoblju od 01.-02. prosinca održan je inicijalni partnerski sastanak (kick-off). Projekt traje do 31. prosinca 2028. godine.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA:

| R.br. | Naziv aktivnosti / projekta | Plan 2025. | Izvršenje 2025. | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Administracija i upravljanje | 683.190,87 | 589.818,28 | 86,33 |
| 2. | Priprema i provedba projekata | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Privlačenje potencijalnih ulagača | 22.000,00 | 7.722,21 | 35,10 |
| 4. | Projekt „Pametna regija“ | 35.500,00 | 26.136,11 | 73,62 |
| 5. | Projekt „BUSINESS GO VIRAL“ | 15.373,13 | 14.607,86 | 95,02 |
| 6. | Projekt „INNO2MARE“ | 33.000,00 | 19.475,23 | 59,02 |
| 7. | Aktivnosti jačanja kapaciteta na regionalnoj i lokalnoj razini | 385.000,00 | 408.352,32 | 106,07 |
| 8. | Projekt Š(K)OLA 5.0 | 7.936,00 | 5.468,25 | 68,90 |
| 9. | Projekt „AdriACTIVE“ | 5.000,00 | 1.956,29 | 39,13 |
|  | Ukupno program: | 1.190.000,00 | 1.073.536,55 | 90,21 |

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2025. | Ostvarena vrijednost 2025. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekti kojima je pružena stručna podrška u pripremi | Projekti za koje je izrađena dokumentacija potrebna za kandidiranje projekata na odgovarajuće pozive | broj | 0 | 13 | 31 |
| Projekti kojima je pružena stručna podrška u provedbi | Projekti koji su odobreni za financiranje za koje se pruža stručna podrška u provedbi | broj | 0 | 2 | 8 |
| Održane prezentacije županijskih projekata | Predstavljanje projekata u svrhu realizacije ulaganja | broj | 0 | 5 | 5 |
| Savjetovanje javnopravnih tijela u području tehnoloških inovativnih rješenja | Pruženo savjetovanje javnopravnim tijelima u području razvoja tehnoloških inovativnih rješenja iz koncepta pametni gradovi | broj | 0 | 10 | 13 |
| Izrađena izvješća o napretku projekta u sklopu projekta „BUSINESS GO VIRAL“ | Izrada izvješća o provedenim aktivnostima | broj | 0 | 1 | 1 |
| Izrađena izvješća o napretku projekta u sklopu projekta „INNO2MARE“ | Izrada izvješća o provedenim aktivnostima | broj | 0 | 1 | 2 |
| Održane radionice u Hrvatskoj i Sloveniji (projekt „Š(K)OLA“) | Organizirane i održane radionice u Hrvatskoj i Sloveniji | broj | 0 | 2 | 2 |
| Održan inicijalni partnerski sastamak (kick off – projekt „AdriACTIVE“) | Organizacija i održavanje inicijalnog partnerskog sastanka | broj | 0 | 1 | 1 |

GLAVA: 00904 REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA KVARNER

NAZIV KORISNIKA: 	00904 REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA KVARNER

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Svrha djelovanja regionalne energetske agencije je uspostavljanje jedinstvenog organizacijskog i institucionalnog okvira za racionalnije korištenje postojećih energetskih resursa kao i poticanje proizvodnje energije iz obnovljivih i alternativnih izvora u Primorsko–goranskoj županiji.

Programske aktivnosti agencije proizlaze iz Zakona o energiji, Zakona o energetskoj učinkovitosti i ostalih zakonskih i podzakonskih akata u domeni energetike.

U skladu s Integriranim nacionalnim energetskim i klimatskim planom za Republiku Hrvatsku za razdoblje od 2021. do 2030. godine, kao temeljnim provedbenim dokumentom razvoja energetskog sektora do 2030. godine, djelokrug rada agencije uključuje provođenje aktivnosti iz domene energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, uz izgradnju kapaciteta na polju klimatskih promjena, a sa ciljem podrške ostvarenju ciljeva zelene energetske tranzicije. Također, zelena tranzicija temeljena na održivom upravljanju i korištenju vlastitih resursa jedan je od pet prioriteta razvoja definiranih u Planu razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje od 2022. do 2027. godine, kao strateške osnove djelovanja županijskih ustanova.

U djelokrug rada regionalne energetske agencije spada i provedba aktivnosti na sustavnom gospodarenju energijom, koje je Primorsko-goranska županija preuzela potpisivanjem Energetske povelje u projektu SGE-UNDP, a koje se odnose na uštede energije prvenstveno u javnim zgradama, dobivanje energije iz obnovljivih izvora energije i smanjenom ispuštanju stakleničkih plinova, prvenstveno CO2, u atmosferu. Cilj mjera sustavnog gospodarenja energijom je povećati energetsku učinkovitost i udio korištenja obnovljivih izvora energije, te na svim razinama promovirati i podržavati racionalno korištenje energije, od smanjenja gubitka energije u transformacijama, preko smanjenja udjela potrošnje energije u proizvodnji, do racionalnog korištenja energije u institucijama i kućanstvima.

Osim provedbe aktivnosti za Primorsko-goransku županiju, agencija surađuje i s jedinicama lokalne samouprave u obliku pružanja stručne potpore u pripremi i provedbi projekata obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Ustanova na dan 31. prosinca 2025. godine zapošljava šest zaposlenih na neodređeno vrijeme. Ustanova nema unutarnje ustrojstvene jedinice (odjel, odsjek).

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA:

| R.br. | Naziv programa | Plan 2025. | Izvršenje 2025. | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zelena energetska tranzicija | 421.000,00 | 278.352,82 | 66,12 |
|  | Ukupno glava 00904. | 421.000,00 | 278.352,82 | 66,12 |

NAZIV PROGRAMA:	9401 ZELENA ENERGETSKA TRANZICIJA

SVRHA PROGRAMA:

Svrha programa uključuje promicanje energetski i klimatski održivog razvoja Primorsko-goranske županije, s naglaskom na energetsku tranziciju, što uključuje provođenje aktivnosti koje će izravno ili neizravno rezultirati povećanjem energetske učinkovitosti, prvenstveno u javnim zgradama, kao i povećanjem udjela korištenja obnovljivih izvora energije, zatim poticanje razvoja tržišta energije, povećanje učinkovitosti gospodarenja energijom, uz razvoj javne infrastrukture (energetske, telekomunikacijske), korištenje novih (smart) tehnologija te podizanje razine informiranosti građana i gospodarstva. Osim toga, cilj je Regionalne energetske agencije Kvarner povećati udio (su)financiranja za realizaciju županijskih energetskih projekata kroz uključivanje u nacionalne i međunarodne projekte, odnosno osiguranje sufinanciranja provedbe energetskih projekata iz nacionalnih i EU fondova. Naglasak u provedbi aktivnosti je također na ravnomjernom održivom razvoju, što uključuje poticanje aktivnosti u županijskim područjima s razvojnim posebnostima: na otocima i na području Gorskog kotara.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

Program se temelji na prioritetu 3: Zelena tranzicija temeljena na održivom upravljanju i korištenju vlastitih resursa Plana razvoja Primorsko-goranske županije 2022.-2027.

POSEBAN CILJ:

  - Pametan i održiv pristup upravljanju prostorom i prirodnim resursima

  - Zelena i energetska tranzicija prema ugljičnoj neutralnosti

  - Kvalitetna, dostupna i održiva javna i komunalna infrastruktura na cjelokupnom području

MJERA:

3.1.1.	Održivo korištenje resursa sa ciljem ublažavanja klimatskih promjena

3.1.2.	Održivo i učinkovito upravljanje prostorom i poticanje razvoja zelene infrastrukture

3.2.2.	Poticanje transformacije svih gospodarskih sektora prema održivom niskougljičnom gospodarstvu

3.2.3.	Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije

3.3.1.	Poticanje razvoja održive komunalne infrastrukture te dostupnih i priuštivih usluga na cjelokupnom području županije

3.3.3.	Razvoj kvalitete, priuštivosti i dostupnosti digitalne infrastrukture (širokopojasnog interneta i otvorene podatkovne infrastrukture)

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA KROZ OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA AKTIVNOSTI I PROJEKATA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI PROVEDBOM PROGRAMA I POKAZATELJE USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

1.1. Administracija i upravljanje

U sklopu ove aktivnosti financiraju se plaće i ostali rashodi za zaposlene te materijalni rashodi ustanove, a provode se aktivnosti koje su kontinuiranog karaktera, ili aktivnosti koje bi u budućnosti mogle rezultirati provedbom novih projekata.

- Sustavno gospodarenje energijom

Primorsko-goranska županija, sukladno zakonskim obavezama, provodi sustavno gospodarenje energijom u zgradama koje su u vlasništvu i/ili kojima upravljaju proračunski i izvanproračunski korisnici Primorsko-goranske županije. Putem uspostave i održavanja Informacijskog sustava gospodarenja energijom (ISGE), prati se, analizira i upravlja potrošnjom energenata i vode u navedenim objektima tijekom godine.

U praćenje potrošnje energenata i vode kroz ISGE sustav uključeno je 370 objekata, odnosno prati se 1.065 mjernih mjesta. Kroz 2023., i 2024. i 2025. godinu postupno je uvođen automatski unos podataka o potrošnji pojedinih energenata. Automatski unos odnosi se na elektroničko slanje računa opskrbljivača izravno u sustav ISGE. U većini slučajeva se automatski unos podataka odnosi na potrošnju električne energije i vode, dok ručni unos ostaje za one energente kod kojih dobavljač pojedinom objektu još nije osigurao automatski unos. Kroz automatski unos podataka podiže se razina ažurnosti i točnosti informacija što se odražava i na pouzdanost baze podataka. U provedbi ove aktivnosti i dalje se po potrebi otvaraju nova mjerna mjesta, osposobljavaju se novi korisnici za ručni unos podataka u aplikaciju, te se kontroliraju uneseni podaci u istu.

U 2025. godini izrađeno je Izvješće o godišnjoj potrošnji energenata i vode za razdoblje od listopada 2023. do rujna 2024. godine. Također je izrađeno Godišnje izvješće za 2024. godinu o provedbi Akcijskog plana energetske učinkovitosti Primorsko-goranske županije za razdoblje od 2022. do 2024. godine.

- Praćenje energetskog sektora

Nadležnom upravnom odjelu pružena je podrška u obradi i analizi podataka temeljem kojih je obračunata naknada za koncesiju za 2024. godinu za tvrtku Energo d.o.o.

- Jačanje svijesti o zelenoj energetskoj tranziciji

Ustanova je aktivno informirala javnost o temama vezanim uz energetsku tranziciju putem mrežnih stranica te korisničkog računa Ustanove na društvenoj mreži LinkedIn.

U svibnju 2025. godine, u suradnji s Primorsko-goranskom županijom Ustanova je održala tradicionalnu godišnju konferenciju „Energetski dan“. Program je okupio predstavnike dionika koji svojim djelovanjem doprinose ostvarivanju energetske tranzicije na lokalnoj i regionalnoj razini, a predstavljeni su brojni projekti kojima se nastoji ubrzati prelazak na čiste oblike energije i unaprijediti energetsku učinkovitost. Izlaganja su održali i djelatnici Ustanove na temu aktualnih projekata unapređivanja energetske učinkovitosti objekata Primorsko-goranske županije, te informacijom o otvorenim i najavljenim javnim pozivima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitosti. U srpnju je predstavnica Ustanove održala prezentaciju „Energetska obnova Guvernerove palače u Rijeci“ na javnom okupljanju povodom svečanog potpisivanja ugovora o izvođenju radova u sklopu ovog projekta.

- Energetski neovisni otoci

Ova aktivnost objedinjuje različite aspekte djelovanja agencije u području poticanja energetske tranzicije otoka, realizacije konkretnih tranzicijskih aktivnosti na kvarnerskim otocima, suradnje s ključnim dionicima, kao i međunarodnu suradnju s ciljem razmjene iskustava i pokretanja međunarodnih projekata.

Provedba ove aktivnosti dijelom je isprepletena s ostalim aktivnostima ustanove, poput EU projekata ISLANDER, kao i energetske obnove javnih zgrada na otocima.

Regionalna energetska agencija Kvarner uključena je u provedbu županijskog projekta „Unije – samoodrživi otok“ koji podrazumijeva razvijanje modela održivog i samodostatnog života na otoku koji će se potom moći implementirati i u ostale slične otočne zajednice. U ovom segmentu, u suradnji s tvrtkom HEP d.d. (dalje u tekstu: HEP) pokrenut je projekt izgradnje zemljane fotonaponske elektrane na otoku, snage do 1,4 MW, čiji je investitor HEP. Ishodovana je građevinska dozvola te su radovi pokrenuti u listopadu 2024. godine, trajali su tijekom 2025. godine te se završetak radova planira početkom 2026. godine, ovisno o vremenskim uvjetima, nakon čega će uslijediti pokusni rad, tehnički pregled i ishođenje uporabne dozvole.

Nadalje, Regionalna energetska agencija Kvarner zadužena je i za praćenje izgradnje solarne elektrane Trinket istok snage 6,5 MW i solarne elektrane Trinket zapad snage 4,5 MW.

Što se tiče projekta solarne elektrane Orlec Trinket istok („Cres 1“), po okončanju sudskog spora između tvrtke HEP i ranije ugovorenog izvođača radova, HEP je u lipnju 2024. godine preuzeo gradilište, ali do početka 2025. godine nije bio odabran novi izvođač koji bi dovršio projekt. Vezano za zastoje u gradnji uzrokovane istekom prethodnog ugovora o izgradnji, HEP je, radi brže realizacije projekta, samu izgradnju elektrane Ugovorom o preuzimanju projekta prenio na trgovačko društvo OIE Čakovec d.o.o. koji je vlasnički vezan za tvrtke HEP i KONČAR - Obnovljivi izvori d.o.o. U svibnju 2025. godine potpisan je Ugovor o izgradnji s novim izvođačem radova - tvrtkom KONČAR, a u lipnju 2025. godine otvoreno je gradilište sunčane elektrane te su započeti radovi. Do kraja 2025. godine realizirano otprilike 80% projekta.

Za projekt solarne elektrane Orlec Trinket zapad („Cres 2“), Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije je ishodovao lokacijsku dozvolu. Također, Zavod je podnio zahtjev Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja za izdavanje Energetskog odobrenja za izgradnju postrojenja za proizvodnju električne energije koje je potrebno pribaviti prije pokretanja postupka izdavanja građevinske dozvole. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja je najprije donijelo Odluku o provođenju javnog natječaja za izdavanje Energetskog odobrenja za Sunčanu elektranu Orlec Trinket zapad, da bi potom donijelo Odluku o poništenju odluke o provođenju javnog natječaja za izdavanje Energetskog odobrenja. Pored toga, u 2024. godini, Hrvatska Provincija sv. Jeronima franjevaca konventualaca Samostan sv. Frane – Cres, dostavila je HEP-u i Primorsko-goranskoj županiji Izjavu o raskidu Sporazuma o suradnji na projektu sunčane elektrane Orlec Trinket zapad. S obzirom na nastalu situaciju, HEP do kraja izvještajnog razdoblja nije provodio dodatne aktivnosti na realizaciji projekta Orlec Trinket zapad. U drugom tromjesečju 2025. godine, započet je postupak usuglašavanja Ugovora o preuzimanju lokacijske dozvole između Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije i HEP-a. Po potpisivanju Ugovora o preuzimanju, očekuje se da će dozvola biti prenesena na HEP. Na sastanku predstavnika Primorsko-goranske županije i HEP-a koji je održan u srpnju 2025. godine dogovoreno je da će HEP unatoč problemima oko rješavanja imovinsko pravnih pitanja preuzeti ishođenu lokacijsku dozvolu, iako do kraja 2025. godine nije jasno hoće li moći nastaviti projekt na ovoj lokaciji.

Ustanova provodi i niz dodatnih aktivnosti na kvarnerskim otocima, a one su detaljnije opisane u drugim poglavljima (aktivnosti na otoku Cresu vezane uz EU projekt ISLANDER).

- e- škole

Nakon što je u listopadu 2023. godine formalno završila provedba projekta e-škole, odnosno programa punog naziva “e-Škole: Cjelovita informatizacija procesa poslovanja škola i nastavnih procesa u svrhu stvaranja digitalno zrelih škola za 21. stoljeće” , osnivač škola ima obavezu osigurati održivost mreže i opreme u skladu s odredbama i rokovima zadanim u okviru financiranja EU projekata. Za održavanje opreme zadužen je Stručnjak za tehničku podršku - zaposlenik ustanove Regionalna energetska agencija Kvarner, dok će CARNET, također putem Stručnjaka za tehničku podršku, nadzirati i održavati bežičnu mrežu u školama. Ove aktivnosti odvijati će se do 2033. godine.

U 2025. godini se stoga nastavilo pružanje stručne pomoći školama pri korištenju računalne opreme i mreže iz projekta. U izvještajnom razdoblju stručnjak za tehničku podršku imao je ukupno 387 intervencija na terenu, odnosno posjetio je ukupno 48 osnovnih, srednjih te područnih škola radi pružanja stručno-tehničke podrške nakon završetka projekta e-Škole. Od ukupnog broja intervencija, 319 intervencija odnosi se na održavanje prijenosnih računala i pametnih ploča dok se 68 intervencija odnosi na održavanje mrežnih uređaja.

Trenutačno je u sustavu nadzora CARNET mreže aktivna ukupno 91 lokacija škola.

1.2. Energetska obnova javnih objekata

U sklopu ove aktivnosti Ustanova je pružila stručnu podršku i pratila realizaciju energetskih projekata od važnosti za Primorsko-goransku županiju i lokalnu zajednicu te pružila potporu savjetodavne naravi iz svog djelokruga rada.

Nastavno na aktivnosti prethodnih dviju godina, Ustanova je sudjelovala u pružanju stručne i savjetodavne pomoći u provedbi projekta „Energetska obnova zgrade Državnog arhiva u Rijeci na adresi Vodovodna 2“, koji se provodi u sklopu Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava „Energetska obnova zgrada sa statusom kulturnog dobra“, i to u suradnji s Regionalnom razvojnom agencijom Primorsko-goranske županije. Krajem ožujka 2025. godine potpisani su ugovori o izvođenju radova i o stručnom nadzoru. Radovi su započeli početkom travnja 2025. godine. Djelatnica Ustanove sudjelovala je na koordinacijskim sastancima na gradilištu te pružala stručnu pomoć u koordinaciji provedbe projekta s kontrolnim tijelom (FZOEU).

Nadalje, Ustanova je sudjelovala u pružanju stručne i savjetodavne pomoći u provedbi projekata energetske obnove tri objekta Doma zdravlja Primorsko-goranske županije – Delnice, Crikvenica i Ravna Gora, koji se provode u sklopu Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava „Energetska obnova zgrada javnog sektora“. Za sve tri lokacije su potpisani ugovori te se po potrebi održavaju sastanci projektnog tima. Radovi na objektima Doma zdravlja započeli su u svibnju 2025. godine na lokaciji Ravna Gora, u kolovozu 2025. godine na lokaciji Delnice, te u rujnu 2025. godine na lokaciji Crikvenica.  Djelatnici Ustanove sudjelovali su na koordinacijskim sastancima na gradilištu te su koordinirali provedbu projekta s kontrolnim tijelom (FZOEU).

U posljednjem kvartalu proveden je postupak jednostavne nabave usluge izrade glavnog projekta energetske obnove objekta Srednje škole Delnice. Usluga je ugovorena krajem prosinca s rokom izvršenja od 90 dana, odnosno u 2026. godini.

Pokrenute su aktivnosti u svrhu noveliranja projektno-tehničke dokumentacije za energetsku obnovu objekta Dalmacija, u sklopu kompleksa Thalassotherapia Crikvenica.

Pored navedenog, Ustanova je sudjelovala u pružanju stručne i savjetodavne pomoći u pripremi projekta „Uređenje centra za poboljšanje kvalitete života na otocima“, u sklopu kojeg će se provesti energetska obnova zgrade Doma zdravlja Krk. Projekt se planira provesti sufinanciranjem iz Programa iz područja teritorijalnih ulaganja i pravedne tranzicije za financijsko razdoblje 2021.-2027. Ustanova je sudjelovala u pripremi obrazloženja prijavnog obrasca projekta koja se odnose na postupak ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu i postupak ishodovanja građevinske dozvole. Prijava projekta predana je u svibnju 2025. godine te je u studenom 2025. godine potpisan Ugovor o sufinanciranju.

- Energetska obnova Guvernerove palače

Krajem 2023. godine potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Energetska obnova Guvernerove palače u Rijeci“, u okviru javnog Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava Energetska obnova zgrada sa statusom kulturnog dobra, čiji je nositelj Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka. Ujedno je potpisan i Sporazum o suradnji u provedbi projekta između Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka (prijavitelj), Regionalne razvojne agencije Primorsko-goranske županije i Regionalne energetske agencije Kvarner.

Ustanova je kontinuirano pružala stručno tehničku podršku u provedbi projekta, s naglaskom na pripremu projektne dokumentacije i aktivnosti u projektu, kao što je sudjelovanje u pripremi dokumentacije za javnu nabavu usluge izrade izvedbenih projekata te sudjelovanje u pripremi dokumentacije za javnu nabavu radova i stručnog nadzora.

Sastanci projektnog tima održavaju se kontinuirano (jednom mjesečno) te na njima sudjeluje predstavnica Ustanove u svojstvu tehničkog koordinatora.

Radovi na objektu započeli su krajem srpnja 2025. godine. Predstavnica Ustanove sudjeluje na tjednim koordinacijskim sastancima na gradilištu kao i na mjesečnim sastancima projektnog tima.

1.3. Projekt „ISLANDER“ - EU

Projekt ISLANDER - Ubrzavanje dekarbonizacije otočnih energetskih sustava (eng. Accelerating the decarbonisation of islands’ energy systems) imao je za cilj ubrzati proces dekarbonizacije nekoliko odabranih otočnih energetskih sustava. U prvoj fazi projekta provodila se realizacija niza pilot aktivnosti na njemačkom otoku Borkum s ciljem da se energetski sustav otoka učini autonomnim te da ga se u potpunosti dekarbonizira. Druga faza projekta uključivala je aktivnosti tzv. „otoka – sljedbenika“ (eng. follower islands) u Škotskoj (Mainland, dio otočja Orkney), Grčkoj (Skopelos i Lefkada) i Hrvatskoj (Cres). Projekt je 2025. godine bio u završnoj fazi provedbe te je završio 30. rujna 2025. godine.

Regionalna energetska agencija Kvarner bila je zadužena za izradu dva tzv. replikacijska plana. Prvi je plan bio fokusiran na otok Cres i dovršen je u prosincu 2024. godine, te su u njemu analizirane metodologija i intervencije koje su u okviru projekta provedene na otoku Borkum, a planom su također predložene mjere i aktivnosti koje se mogu replicirati na otoku Cresu.

Drugi replikacijski plan je fokusiran na ostale otoke Kvarnerskog zaljeva te je početkom 2025. godine Ustanova započela prikupljanje podataka koji su neophodni pri izradi drugog replikacijskog plana. Radilo se na analizi postojećih dokumenata koji obrađuju energetski razvoj na lokalnoj razini kao što su Akcijski plan energetski održivog razvitka i prilagodbe klimatskim promjenama za Grad Mali Lošinj, Strategija razvoja Općine Lopar 2020. – 2030., Zajednički Akcijski plan energetski održivog razvitka i klimatskih promjena za područje otoka Krka, Strategija razvoja Grada Raba do 2030. godine i Tranzicijski plan prema čistoj energiji Cresko-lošinjskog otočja. Analiza je pokazala do koje su mjere aktivnosti provođene na njemačkom otoku Borkum u skladu s razvojnom vizijom otoka Krka, Lošinja i Raba, prema metodologiji koja je već primijenjena pri izradi replikacijskog plana za otok Cres. Drugi replikacijski plan je dovršen u trećem tromjesečju 2025. godine. Sadržaj ovog dokumenta je potom prošao proceduru interne provjere na razini konzorcija, a njegovim odobrenjem Ustanova je izvršila svoju glavnu obvezu u okviru projekta ISLANDER.

Ustanova je s ostalim partnerima sudjelovala u organizaciji manifestacije koja se početkom travnja održala na Borkumu, a čija je svrha predstavljanje realiziranih projektnih aktivnosti dionicima koji bi u budućnosti mogli biti zainteresirani za replikaciju provedenih intervencija na drugim europskim otocima.

U sklopu projektnih aktivnosti, Ustanova je s ostalim projektnim partnerima izradila dokument koji opisuje prepreke koje mogu otežati proces dekarbonizacije energetskog sustava Borkuma i buduća ulaganja u održiva energetska rješenja potrebna za postizanje ciljeva Borkuma do 2030. godine, te sadrži iskustva s kojima su se susreli partneri uključeni u rad s otocima-sljedbenicima.

U sklopu projektnih aktivnosti Ustanova je pripremila i održala webinar kroz koji je predstavnicima različitih dionika iz Hrvatske predstavljen projekt ISLANDER. Drugi dio webinara uključio je diskusiju s predstavnicima cresko-lošinjske Otočne razvojne agencije, Grada Cresa i energetske zadruge „Apsyrtides“ o preprekama koje usporavaju energetsku tranziciju otoka Cresa.

Nadalje, Ustanova je bila aktivna u djelovanju inicijative BRIDGE koja okuplja tematski srodne projekte programa HORIZON radi rješavanja međusektorskih pitanja. Ustanova je s međunarodnim partnerima iz ove inicijative sudjelovala u aktivnostima koje prate uključivanje potrošača i građana u HORIZON projekte. Uz sudjelovanje na online sastancima inicijative BRIDGE, Ustanova je u siječnju dostavila i informacije o projektu ISLANDER za BRIDGE brošuru s podacima o uključenim projektima. S obzirom na to da je projekt ISLANDER završio u rujnu 2025. godine, Ustanova se nije uključila u novi godišnji ciklus inicijative BRIDGE koji je započeo u lipnju.

Predstavnik Ustanove redovito je sudjelovao na mjesečnim online sastancima projektnog konzorcija. Krajem rujna 2025. godine u virtualnom okruženju održana je završna prezentacija svih aktivnosti koje su realizirane kroz projekt. Ova manifestacija bila je dostupna za javnost, a predstavnik Ustanove održao je prezentaciju o izrađenim replikacijskim planovima za kvarnerske otoke. Informacija o završetku projekta je objavljena na mrežnim stranicama Ustanove.

1.4. Analiza potencijala obnovljivih izvora energije na području Primorsko-goranske županije

- Analiza potencijala OIE zgrada javnog sektora Primorsko-goranske županije (integrirane FN elektrane)

U 2025. godini Ustanova je izradila bazu podataka temeljenu na podatcima iz ISGE sustava. Baza podataka odnosi se na 370 objekata u vlasništvu ili pod upravljanjem Primorsko-goranske županije. Prikazani su podatci o potrošnji energenata i vode za razdoblje od 2015.- 2025. godine. Uz energente uvršteni su još i vrsta objekta, korisnik objekta, površina zgrade, lokacija zgrade, vlastita potrošnja električne energije, razina obnove zgrada i sl. Izrađena baza podataka bit će kontinuirano ažurirana novim podacima. Istovremeno, dat će i uvid u stanje zgrada u cjelini, kao i informacije o potencijalu svakog pojedinog objekta za ostvarivanje energetskih ušteda i za korištenje obnovljivih izvora energije.

1.5. Priprema projekata proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora na javnim objektima

U sklopu aktivnosti definirane su lokacije za koje će se pripremiti projektna dokumentacija. U posljednjem tromjesečju 2025. godine proveden je postupak nabave te su sklopljeni ugovori za usluge izrade glavnih projekata fotonaponskih elektrana za tri objekta: Dom za starije osobe „Mali Kartec“ - Dislocirana jedinica na Rabu, Thalassotherapia Crikvenica - Medicinsko-rehabilitacijski centar (objekt „H“) i Kompleks ŽCGO Marišćina. Do kraja 2025. godine za lokacije Dom za starije osobe „Mali Kartec“ - Dislocirana jedinica na Rabu i Thalassotherapia Crikvenica - Medicinsko-rehabilitacijski centar (objekt „H“) usluga je djelomično izvršena do razine idejnog rješenja, a za Kompleks ŽCGO Marišćina je izrađen i glavni projekt te još nedostaju Elektroenergetska suglasnost i potvrda Glavnog projekta od strane javnopravnih tijela. Dovršetak se planira do kraja siječnja 2026. godine.

1.6. Projekt „PLAN4COLD“ - EU

Projekt „PLAN4COLD –  Podrška južnoeuropskim jedinicama lokalnih samouprava pri izradi lokalnih planova za održivo grijanje i hlađenje“ (eng. Supporting South Europe municipalities in the definition of Sustainable Local Heating and Cooling Plans) odobren je u okviru programa LIFE (program Europske unije posvećen zaštiti okoliša i djelovanju u području klime), tj. kroz njegov potprogram „Prijelaz na čistu energiju“ (eng. Clean Energy Transition). Projekt je počeo s provedbom 1. listopada 2024. godine i trajat će do 30. rujna 2027. godine.

U projektu sudjeluje 15 organizacija iz Portugala, Belgije, Italije, Španjolske, Grčke, Njemačke i Hrvatske, a na čelu konzorcija stoji Portugalska energetska agencija ADENE. Ustanova Regionalna energetska agencija Kvarner jedini je partner iz Hrvatske.

Cilj projekta je pružiti potporu jedinicama lokalne samouprave s područja južne Europe pri izradi, provedbi i praćenju realizacije lokalnih planova za održivo grijanje i hlađenje, koji se pojavljuju kao novi instrument energetske tranzicije koji je uveden na EU razini, i koji se izrađuje u jedinicama lokalne samouprave s više od 45.000 stanovnika. Ustanova je kao korisnika projektnih aktivnosti inicijalno uključila Grad Rijeku, koji je iskazom interesa potvrdio svoju namjeru da sudjeluje u realizaciji ovog projekta. Međutim, naknadno je Grad Rijeka obavijestio da je uključen u provedbu još jednog projekta u okviru kojeg će se izraditi Plan za održivo grijanje i hlađenje. S obzirom na nastalu situaciju, s vodećim partnerom projekta PLAN4COLD dogovoreno je da se na području Primorsko-goranske županije ostvari suradnja s Općinom Matulji kako bi se kroz projekt ispitalo koliko je metodologija projekta PLAN4COLD primjenjiva na manje jedinice lokalne samouprave, budući da Općina Matulji ima manje od 45.000 stanovnika. Općina Matulji je pismom podrške iskazala svoj interes da sudjeluje u realizaciji projektnih aktivnosti te je u skladu s time izvršena promjena ključnog dionika s kojim će se raditi na implementaciji projektnih aktivnosti u Hrvatskoj.

Ustanova je s ostalim partnerima sudjelovala u izradi digitalnog alata koji će omogućiti lakše praćenje realizacije ključnih indikatora uspješnosti koji su zacrtani projektom, a bila je uključena i u kreiranje projektne komunikacijske strategije. Također, Ustanova je s ostalim partnerima iz konzorcija surađivala na izradi projektnog priručnika za upravljanje podacima, na pripremi metodologije za izradu lokalnih planova za održivo grijanje i hlađenje te je pratila postupak prikupljanja i analize podataka relevantnih za razumijevanje sektora grijanja i hlađenja što je u konačnici rezultiralo izradom priručnika s uputama za izradu lokalnih planova za održivo grijanje i hlađenje. Na razini projektnog konzorcija je osmišljen i pripremljen sadržaj promotivnih materijala, a Ustanova je izrađene predloške prevela i prilagodila za upotrebu.

U listopadu 2025. godine predstavnik Ustanove sudjelovao je na webinaru kojim je predstavljeno kako je u Njemačkoj implementirana Direktiva (EU) 2023/1791 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. rujna 2023. godine o energetskoj učinkovitosti. Radi se o istoj direktivi kojom je uvedena obveza izrade lokalnih planova za održivo grijanje i hlađenje, a webinar su za projektne partnere održali djelatnici njemačkog centra kompetencija za planiranje grijanja jedinica lokalnih samouprava.

U posljednjem tromjesečju 2025. godine, Ustanova je s ostalim projektnim partnerima sudjelovala u izradi projektnog dokumenta strategije eksploatacije, replikacije i održivosti projektnih rezultata.

Predstavnik Ustanove redovito je sudjelovao na radnim online sastancima, kao i na redovitom periodičnom sastanku projektnih partnera koji je održan uživo.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA:

| R.br. | Naziv aktivnosti / projekta | Plan 2025. | Izvršenje 2025. | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Administracija i upravljanje | 260.667,74 | 239.308,77 | 91,81 |
| 2. | Energetska obnova javnih objekata | 57.422,26 | 1.140,00 | 1,99 |
| 3. | Projekt “ISLANDER“ - EU | 51.500,00 | 21.044,01 | 40,86 |
| 4. | Analiza potencijala obnovljivih izvora energije na području Primorsko-goranske županije | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Priprema projekata proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora na javnim objektima | 16.000,00 | 8.025,00 | 50,16 |
| 6. | Projekt „PLAN4COLD“ | 15.410,00 | 8.835,04 | 57,33 |
|  | Ukupno program: | 421.000,00 | 278.352,82 | 66,12 |

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2025. | Ostvarena vrijednost 2025. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Izrađeno Godišnje izvješće o provedbi akcijskog plana energetske učinkovitosti | Obrada podataka o energetskoj potrošnji i izrada izvješća | broj | 0 | 1 | 1 |
| Izrađeno godišnje izvješće o potrošnji energije i vode za Primorsko-goransku županiju | Analiza podataka prikupljenih kroz SGE | broj | 0 | 1 | 1 |
| Održane informativne radionice i/ili javne prezentacije o energetskoj tranziciji | Osmišljavanje i održavanje informativnih javnih prezentacija / radionica o energetskoj tranziciji | broj | 0 | 4 | 4 |
| Pružena podrška školama u korištenju informacijsko - komunikacijske tehnologije stečene kroz projekt e-škole | Terenski obilasci radi pružanja stručno-tehničke podrške u sklopu projekta e-škole | broj | 0 | 300 | 387 |
| Pružena stručno-tehnička podrška gradovima/općinama, županijskim upravnim tijelima i ustanovama vezano uz pripremu ili provedbu (EU) projekata | Pružanje stručne i tehničke pomoći gradovima/općinama, županijskim upravnim tijelima i ustanovama u pripremi ili provedbi (EU) projekata iz djelokruga rada Ustanove | broj | 0 | 6 | 6 |
| Pružena stručno-tehnička podrška Pomorskom i povijesnom muzeju Hrvatskog primorja u provedbi projekta „Energetska obnova Guvernerove palače u Rijeci“ | Pružanje stručne i tehničke pomoći PPMHP u provedbi projekta, u aktivnostima iz djelokruga rada Ustanove | broj | 0 | 1 | 1 |
| Izrađena baza podataka o energetskom potencijalu objekata u vlasništvu ili pod upravljanjem Primorsko-goranske županije | Prikupljanje, obrada i sistematizacija podataka u bazu o energetskom potencijalu objekata u vlasništvu ili pod upravljanjem Primorsko-goranske županije | broj | 0 | 1 | 1 |
| Pripremljena projektno-tehnička dokumentacija za projekte proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora na javnim objektima | Priprema projektno-tehničke dokumentacije | broj | 0 | 3 | 1 |
| Izrađeni planovi za replikaciju rezultata projekta ISLANDER na kvarnerskim otocima | Izrada planskih dokumenata sukladno planu provedbe projekta | broj | 0 | 1 | 1 |
| Izrađen praktični priručnik s uputama za izradu lokalnih planova za održivo grijanje i hlađenje u sklopu EU projekta Plan4Cold | Izrada edukativnog materijala sukladno planu provedbe projekta | broj | 0 | 1 | 1 |